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Nr. 8293/18.10.2022.



INVITAȚIE DE PARTICIPARE



[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări: Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București.
În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1322604/18.10.2022 și documentația aferentă.
În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate. 

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE:
1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: bugetul local.
3. Valoarea estimată: 37.946,85 lei fără TVA.
4. Obiectul contractului: Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București. 
5. Cod CPV: 71319000 - 7 Servicii de expertiză (Rev.2); 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii (Rev.2).
6. Modalitatea de achiziție: achiziția direct în conformitate cu art. 7 alin (7) lit. a)  din  Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
7. Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut", cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini.
8. Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
9. Durata prestării serviciilor: conform clauzelor contractuale.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
       -  Declaratie privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formular 3);
       -  Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările  
ulterioare (Formular 2);
       - Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de 
muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular 8);
       - Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 9);
       - Declarație privind informațiile confidențiale (Formular 10);
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că
ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să detalieze și să demonstreze modul de îndeplinire a cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
Ofertantul va completa:
·  Formularul de ofertă pus la dispoziție (Formular 12);
·  Centralizator de prețuri pentru servicii (Formular 13);
·  Grafic fizic și valoric de prestare a serviciilor (Formular 14);
· Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.
·  În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
· În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii. 
14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va depune la adresa de e-mail cristina.vlad@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 26.10.2022, ora 13.00.
Se va prezenta la depunerea ofertelor și propunerea clauzelor contractuale însușite prin semnătura ofertantului. 
15. Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
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SECȚIUNEA B: FORMULARE


         Formular 1
Ofertant,							 		 
...........................								 
(denumire, nume)									

Nr. ......../........................



Scrisoare de inaintare


Către,
........................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)





[bookmark: _Hlk61860745][bookmark: _Hlk61861181][bookmark: _Hlk115696037]	Ca urmare a anunțului de participare nr. ........../............................ publicat în SEAP privind aplicarea procedurii ……………………………………..…. (denumirea procedurii) pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, cod CPV: 71319000 - 7 Servicii de expertiză (Rev.2); 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii (Rev.2).
	Noi ..................... (denumirea /numele ofertantului) vă informăm că am depus în SEAP urmatoarele:
a) Documentul …………….. (tipul, seria, numărul, emitentul) privind garanția pentru participare, în forma și în cuantumul stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire;
b) Oferta, precum și documentele care însoțesc oferta.
     	Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

	Cu stimă,


  	Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)


Formular 2
Ofertant/Ofertant asociat,							 		 
...........................								 
(denumire, nume)
Împuternicire
	Subsemnatul(a) ………………………………….. (nume/prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu  …………….. (BI/CI/Pașaport) seria …… nr. ………, eliberat de.................... la data de …………, în calitate de reprezentant legal al ofertantului ……………………………… (denumire, nume ofertant), cu sediul în …………………………….. (adresa ofertantului),  cod unic de înregistrare …………………………, număr de ordine în Registrul Comerțului …………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe Dl./D-na ………………….……, domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu …………….. (BI/CI/Pașaport) seria …… nr. ………, eliberat de ……...................... la data de …………, având funcția de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului având ca obiect Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, cod CPV: 71319000 - 7 Servicii de expertiză (Rev.2); 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii (Rev.2), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și să semneze următoarele documente: 
1. oferta;
2. documentele de calificare;
3. solicitările de clarificare/răspunsurile la clarificările solicitate de autoritatea contractantă, după caz;
4. orice altă corespondență cu autoritatea contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.
	Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.
	Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil(ă) de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a autorității contractante referitoare la excluderea din procedura de atribuire a contractului.
Data 								             	Denumirea mandantului
…………… 						                 	…………………………………….
               								reprezentată legal prin
……………………………………………..				           		…………………………………….
(numele persoanei împuternicite)         					(Nume, prenume)
									având funcția de
……………………………………………..                                                                  	……………………………..
(semnătura  persoanei împuternicite)		                                        	(Funcție)
                                                                          				……………………………..
                                                                                                                 		(Semnătura autorizată și ștampila)

Notă: În cazul unei asocieri, formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Ofertanții asociați vor desemna același reprezentant împuternicit pentru această procedură de atribuire.
Formular 3
Ofertant/Ofertant asociat/Terț susținător/Subcontractant,						 ...........................								 
(denumire, nume)


Declaratie 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese


Subsemnatul, .................................................................... reprezentant împuternicit al ........................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, cod CPV: 71319000 - 7 Servicii de expertiză (Rev.2); 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii (Rev.2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
· nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
· [bookmark: _Hlk49265914]nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Bianca Florica CHILIBAN - MĂRĂȘESCU, Consilier Juridic, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Cristina Mihaela VLAD, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; Georgeta SANDU, Expert, Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații din cadrul Serviciului Investiții.
· mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător);
· în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul 

procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acordului-cadru, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.



Data completării ...................





Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

















                                                                                                                                                                            Formular 4
Terț susținător,
...................................
(denumire, nume)

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea tehnică (experiența similară)

Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

	Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, cod CPV: 71319000 - 7 Servicii de expertiză (Rev.2); 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii (Rev.2), noi ............. (denumirea terţului susţinător), cu sediul în ................., telefon ............, fax ......., e-mail ........, cod unic de înregistrare ............, număr de ordine în Registrul Comerțului ................, reprezentată legal prin ..........., funcția ................, ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .............. (denumirea ofertantului) resursele necesare (experiența similară) pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
	Acordarea susţinerii (experiența similară) nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) resursele necesare (experiența similară) pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant) în baza contractului şi pentru care ................ (denumirea ofertantului) a primit susţinerea conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, .................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm, încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea acordată ........................................ (denumirea ofertantului).


Anexăm prezentului angajament ferm Lista principalelor servicii similare executate în cadrul unuia sau mai multor contracte de tipul solicitat, duse la bun sfârșit în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor, publici sau privați (Formular 6).


[bookmark: _Hlk515951334]Reprezentant împuternicit,
……………………....……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)



Data completării ...................















Nota:
(1) Ofertantul are dreptul, dacă este cazul, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică (experiența similară), indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și terțul respectiv/terții respectivi.
(2) În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică (experiența similară) invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci ofertantul are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților.
(3) Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul susținător/terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.









Formular 5
Terț susținător financiar,
...................................
(denumire, nume)


ANGAJAMENT privind susţinerea financiară
                         Către, ................................................................................
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

	Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, cod CPV: 71319000 - 7 Servicii de expertiză (Rev.2); 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii (Rev.2), noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), cu sediul în ................., telefon ............, fax ......., e-mail ........, cod unic de înregistrare ............, număr de ordine în Registrul Comerțului ................, reprezentată legal prin ..........., funcția ................, ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......................... (denumirea ofertantului) suma de ..................... (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiționat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ............................. (denumire ofertant), în baza contractului şi pentru care ................................... (denumirea ofertantului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............................... (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, .................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).




Anexăm prezentului angajament ferm declarația privind cifra de afaceri anuală/globală pe ultimii 3 ani (Formular 8).



Reprezentant împuternicit,
……………………....……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)





Data completării ...................














Nota:
(1) Ofertantul are dreptul, dacă este cazul, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea economică și financiară, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și terțul respectiv/terții respectivi.
(2) În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci ofertantul are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților.
(3) Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul susținător/terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.



Formular 6


ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. .............. data .......................


Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 1. Părțile acordului:
[bookmark: _Hlk515911264]…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.
Art. 2. Obiectul acordului:
Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., aferente Serviciilor de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București.
Art. 3. Valoarea serviciilor:
Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
Art. 4. Alte clauze:
1. Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă. 
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.
1. Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.
1. Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.




Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).


	______________________				_________________________
	(contractant)     		                                           	(subcontractant)  
	(numele operatorului economic)                                		(numele operatorului economic)
	………………..………......................                         		………………..………......................
	(numele persoanei autorizate                                      		(numele persoanei autorizate
       	şi semnătura)                                                                      	şi semnătura)
	L.S.						L.S.





















Formular 7

ACORD DE ASOCIERE 
Nr. ....... data ..............
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului
...............................

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.		
1. Părţile acordului:
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de ........................., pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de ............................, pe de altă parte.
2. Obiectul acordului:
2.1. Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
1. participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ............................................................. (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București;
1. derularea în comun a contractului în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.            
2.2. Alte activitaţi ce se vor realiza în comun: 
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3. Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului este:
1. _______ %  ___________________________ 
2. _______ % ____________________________
2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1. _______ %  ___________________ 
2. _______ % ___________________
3. Durata asocierii:
3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asocierii:
4.1. Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
4.2. Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea contractului în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5. Încetarea acordului de asociere:
5.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
1. expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
1. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
1. alte cauze prevăzute de lege.
6. Comunicări:
6.1. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. .........
6.2. De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7. Litigii:
7.1. Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:
(1) Părțile se obligă ca, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare, să constituie/adopte forma juridică solicitată de autoritatea contractantă, respectiv autentificarea prezentului acord de asociere.
(2) ....................
[bookmark: _Hlk515911923]Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................ (data semnării).
Liderul asocierii,
...........................................

Reprezentant împuternicit,
……………………....……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Asociat 1,
[bookmark: _Hlk515951368]..........................................
Reprezentant împuternicit,
……………………....……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Asociat ...,
..........................................
Reprezentant împuternicit,
……………………....……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)
                                                                                                                                                                                  Formular 8

Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terț susținător,
...................................
(denumire, nume)




[bookmark: _Hlk114226491]Declaraţie
 privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 
precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................


Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)


[bookmark: _Hlk82514947]
Formular 9

Ofertant/Ofertant asociat,
..........................
(denumire, nume)


[bookmark: _Hlk114226579]Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………  (denumirea ofertantului), declar că suntem de acord cu clauzele contractuale anexate documentaţiei de atribuire aferente contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.
	De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale mai sus menționate:
- …………………
- ………………….
- …………………
Data completării ...................


[bookmark: _Hlk19637430]Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

                                                                                                                                                                           Formular 10
Ofertant/Ofertant asociat,
...................................
(denumire, nume)

[bookmark: _Hlk114226634]DECLARAȚIE
privind informațiile confidențiale

Denumirea contractului: Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București.
Subsemnatul(a) ………………………………….. (nume/prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu  …………….. (BI/CI/Pașaport) seria …… nr. ………, eliberat de.................... la data de …………, în calitate de reprezentant legal al ofertantului ……………………………… (denumire, nume ofertant), precizez că următoarele părți/informații din propunerea tehnică și din propunerea financiară:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________,
au caracter confidențial (sunt date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală), având în vedere obligațiile prevăzute la:
1) art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: ”Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală”;
2) art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) ”;
3) art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare: ”Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile”; 
4) Art. 217 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: ”Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii”;
5) Art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: ”Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de şi la care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale”; 
6) [bookmark: REF38]Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare: La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală;
7) Art. 19 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare: ”În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanţi, în mod explicit şi vizibil, ca fiind confidenţiale. Consultarea documentelor confidenţiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanţi”.

De asemenea, atașăm dovada ce devine anexă la ofertă, care conferă caracterul de confidențialitate al informațiilor:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)







Ofertant/Ofertant asociat,                                                                                                                               Formular 11
...................................
(denumire, nume)                   

DECLARAŢIE 
privind experiența similară

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului/terțului susținător/subcontractantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

	Nr. crt.
	Obiect contract
	Codul CPV
	Denumirea/nume beneficiar/client
Adresa
	Calitatea declarantului*)
	Preţ
total contract, (lei, fără TVA)
	Procent îndeplinit de declarant (%)
	Perioadă derulare contract **)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Data completării .......................

Reprezentant împuternicit,
……………………....……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; terț susținător; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

[bookmark: _Hlk61862098]Formular 12
Ofertant,
..........................
(denumire, nume)

Formular de ofertă
                  Către ….................................................................................................
                      (denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumire, nume ofertant) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, cod CPV: 71319000 - 7 Servicii de expertiză (Rev.2); 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii (Rev.2), pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, din care:
· [bookmark: _Hlk13065058]Servicii de actualizare Expertiză tehnică - ............................. lei;
· Servicii de elaborare Studiu Istroic - ............................. lei,
la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinelor de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu graficul fizic și valoric, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre) luni, pe întreaga durată de valabilitate a contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Data _____/_____/_____
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele ofertantului).

Formular 13
Ofertant,
..........................
(denumire, nume)



[bookmark: _Hlk114226891]Centralizator 
de prețuri pentru servicii 


	Nr.
crt.
	Activitatea (gama/faza)
	Preț
(lei, fără TVA) 
	TVA
	Preț 
(lei, cu TVA)

	1.
	Servicii de actualizare Expertiză tehnică.
	
	
	

	2.
	Servicii de elaborare Studiu Istroic.
	
	
	

	
	Total
	
	
	





Data completării ...................




Reprezentant împuternicit,
………………………..…………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)







Formular 14
[bookmark: _Hlk517798678]Ofertant,
...................................
(denumire)




[bookmark: _Hlk114227036]Grafic fizic și valoric de prestare a serviciilor


	Activitate
	Valoare
(lei, fără TVA)
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Servicii de actualizare Expertiză tehnică.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Servicii de elaborare Studiu Istroic.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ





Data completării .......................





Reprezentant împuternicit,
……………………....……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)




Formular 15
Ofertant,
..........................
(denumire)





Solicitare de clarificare

	
                                         Către, .............................................................
                                                        (denumire autoritate contractantă)




Referitor la procedura pentru atribuirea contractului de Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3, București, cod CPV: 71319000 - 7 Servicii de expertiză (Rev.2); 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii (Rev.2), vă adresăm următoarea solicitare de clarificare cu privire la:

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate.




Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)





SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE
	
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 


În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare ”Contractul”,
între următoarele părți contractante:
ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Dnul Răzvan Munteanu, Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și
____________________________, cu sediul în ________________, telefon __________, fax _____________, e-mail ____________, cod unic de înregistrare ____________, având număr de ordine în Registrul Comerțului ______________, cont __________________ deschis la Trezoreria ___________, reprezentată legal prin Dl. _____________ – Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
[bookmark: _Hlk106799872]1.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019-Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr.5, sector 3, București, Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3”, în conformitate  cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.
1.2. Activitățile care fac obiectul prezentului Contract sunt:
- servicii de actualizare (ET) inclusiv elaborare Studiu Geotehnic și efectuare teste de laborator pe materiale de construcții;
- servicii elaborare Studiu istoric.
2. PREŢUL CONTRACTULUI: 
[bookmark: _Hlk517113667]2.1. Prețul Contractului   este de .................., fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, din care:
· Actualizare Expertizare tehnică, .................... lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
· Elaborare Studiu istoric, .......................lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
2.2. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează
3. DURATA CONTRACTULUI: 
[bookmark: _Hlk106803960][bookmark: _Hlk109310237]3.1.(1) Prestatorul se obligă să presteze Servicii de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existenteși elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din Strada Sfânta Vineri nr.5, sector 3, București în termen de 2 luni,  începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor, perioadă ce nu include și termenul pentru avizarea de către  Achizitor a documentațiilor respective conform pct. 11.3. 
[bookmark: _Hlk109310283](2)Executarea serviciilor prevăzute la pct. 3.1. va începe  la data înscrisă în Ordinul de începere, emis de către Achizitor.
3.2. Perioada de valabilitate a contractului este  de la semnarea contractului până  la semnarea Procesului verbal de recepție  finală.
4. DEFINIŢII: 
4.1 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
b) „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
c) „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
d) „Contract” – acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract. 
e) „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract.
f) ”Servicii” – activități a căror prestare face obiectul Contractului.
g) „Durata Contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.3.2.(1) din prezentul contract.
h) „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
i) [bookmark: _Hlk109309823],,Expertiză/expertizare tehnică” – documentație prin care o construcție este analizată de un expert tehnic atestat, fiind evaluată din punct de vedere tehnic și care se finalizează printr-un   Raport de expertiză; Raportul de Expertiză Tehnică este documentul elaborat de expert în care se prezintă analiza, concluziile, soluțiile de intervenție/remediere la clădirea care a făcut obiectul expertizei sau a celor învecinate, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate, privind cerințele fundamentale aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției..
j) „Studiu Istoric” – studiu ce  realizează o evaluare istorică, arhitecturală și urbanistică a unui imobilului declarat monument istoric.
k) Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
l) „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
m) „Specificații tehnice” – Cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
n) „Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă  unei terțe părți, în condițiile legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acesta.
o)  „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
p) „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
q) „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile. 
5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI: 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către  părți și continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți.
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI: 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor;
c) dovada constituirii garanției de bună execuție;
d) graficul fizic și valoric de prestare a serviciilor;
e) polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
f) acordul de subcontractare, dacă este cazul;
g) alte documente, dacă este cazul. 
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
7. STANDARDE:
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 
8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC: 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: 
9.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea și recepționarea lor de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
9.2. De la data aprobării și recepționării de către Achizitor, Prestatorul cesionează drepturile patrimoniale către Achizitor. 
9.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.5. (1) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
(2) Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul prezentului Contract, se transferă și devin proprietatea Achizitorului.
9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i. reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrare etc) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea obligațiilor ce curg din prezentul contract.
10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI: 
10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică
10.2. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................ lei,
și se va constitui astfel:
a) prin virament bancar sau
b) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau
c) asigurare de garanţii emisă:
– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat
membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de
Supraveghere Financiară, după caz;
– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 lei Prestatorul poate constitui  prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. 
10.3. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la modificarea valorii..
10.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
(4) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului
10.5. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
[bookmark: _Hlk20824522]10.6. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult  14 zile de la data  îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI:
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în  conformitate cu prevederile normativelor  în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române ,în condițiile calitative și cantitative prevăzute prin acesta. 
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 
11.2.(1) Prestatorul are următoarele responsabilități:
a) să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea activităților în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
b) să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului Contract;
c) să efectueze actualizarea măsurilor de intervenții propuse în expertizele tehnice puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă conform noului normative P100/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și să  elaboraze  Studiul istoric, conform Caietului de sarcini; 
d) să respecte graficul aprobat de realizare a serviciilor și să predea la termen expertizele tehnice actualizate, în forma solicitată;
e) să asigure prin soluțiile de intervenție propuse, caracteristicile tehnice și funcționale, în concordanță cu clasa și categoria de importanță a obiectivului, clasa de importanță și expunere la cutremur, categoria de pericol la incendiu, gradul de rezistență la foc.
(2) În conformitate cu art. 12 al H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare:
a) Expertul tehnic realizează actualizarea soluțiilor de intervenție din expertizele tehnice existente, în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică P 100-3/ 2019; 
b) Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul actualizat de expertiză tehnică, se însușesc de către proprietarul/ administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile. Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanță a construcției și răspunde potrivit prevederilor legale, pentru soluțiile date prin expertiza tehnică actualizată (conform prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
c) Raportul actualizat de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic se înregistrează în registrul propriu de evidență și în registrul de evidență la autoritatea competentă și se predă în original beneficiarului/investitorului, însoțit de copia legitimației de atestare;
d) Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit raportul actualizat al expertizelor tehnice, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică;
e) Expertul tehnic întocmește și ține la zi registrul de evidență a expertizelor tehnice efectuate.
(3) După finalizarea Raportului actualizat de expertiză tehnică și predarea acestuia către Achizitorul, Expertul tehnic rămâne responsabil cu următoarele:
a) La solicitarea Autorității Contractante, va asigura prezența pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică actualizată și proiectul tehnic, după caz, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
b) Să răspundă în regim de urgență la solicitările investitorului, prin autoritatea contractantă, de a se deplasa la punctele de lucru pentru a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție, referitoare la structură, elemente de rezistență, care nu pot fi rezolvate de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare; 
c) Să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul, elaborate de proiectant care se referă la structura de rezistență;
d) Să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic și detaliilor de execuție, analizate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant cu drept de autor;
e) Obligațiile menționate vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora.
f)  În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.
11.3. (1) Prestatorul va prezenta  Achizitorului documentațiile elaborate, într-un singur exemplar, în vederea  analizei, prin personalul care deține competențe în acest sens, într-un interval de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, în sensul de evaluare a conținutului documentației și a cerințelor Caietului de Sarcini, urmând ca Achizitorul să întocmească și să transmită Prestatorului concluziile verificării documentațiilor și eventualele modificări/completări ce se impun.
(2)  După efectuarea în termen de maxim 3 zile lucrătoare, a   eventualelor completări/modificări solicitate de către Achizitor ca urmare a analizei , Prestatorul va preda Achizitorului documentațiile respective într-un număr de 4 exemplare pe suport hârtie și 2 exemplare în format electronic (1 editabil+1PDF),  asumate, însoțite de copia legitimației de atestare a expertului tehnic pe bază de proces verbal.
3) Expertiza tehnică actualizată va fi însoțită de Sinteza Raportului de expertiză tehnică, luată în evidență din punct de vedere al aplicării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare de către Inspectoratul Regional în Construcții București – Ilfov. 
(4) Studiul geotehnic va fi însoțit de Referatul de verificare la cerința Af „Rezistența și stabilitatea terenului de fundare al   construcțiilor și masivelor de pământ”
(5) Studiul istoric va fi avizat de către un arhitect specialist, atestat de Ministerul Culturii.
11.4. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în  situaţia în care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.
12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI: 
[bookmark: _Hlk7020870]12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
[bookmark: _Hlk7020978]12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. De asemenea, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:
a) Punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate (expertiza tehnică existentă, elaborată în anii anteriori , până la modificarea codurilor de evaluare  și proiectare seismică, studii existente aflate în arhiva Achizitorului, orice alte acte și înscrisuri care ar putea sprijini activitatea Prestatorului); 
b) Desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;
c) Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
d) Asigurarea accesului pe amplasament (vizitarea clădirii pentru care se realizează actualizarea expertizei tehnice);
e) Achitarea contravalorii serviciilor prestate de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit prin prezentul contract;
f) Analizarea documentațiilor primite și solicitarea, dacă este cazul, de completare a acestora de către Prestator și preluarea, după completarea cu observațiile Achizitorului, pe bază de procese-verbale de preluare;
g) Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator în cadrul prezentului Contract, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele caietului de sarcini, după caz;
h) Solicitarea prezenței pe șantier a expertului tehnic care a realizat expertiza, în vederea remedierii neconcordanțelor și soluționarea neconformităților apărute în timpul execuției lucrărilor de intervenție dacă este cazul.
13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI: 
[bookmark: _Hlk7021173]13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract. 
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu termenul de prestare a serviciilor. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările achizitorului și prevederile Contractului, reprezentanții  Achizitorului vor consemna aspectele semnalate  în procesul verbal de recepție și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.
13.3. Procesul verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE: 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată prin Ordin de începere de Achizitor cu privire la începerea activităților, în conformitate cu graficul de prestare convenit. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de Părți, conform art. 3 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 18, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 16. 
15. MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
[bookmark: _Hlk58586471]15.1. (1) Achizitorul va efectua plățile către Achizitor în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale însoțite de procesul-verbal de recepție a serviciilor prestate emise de Prestator și înregistrate la Achizitor.
(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin.(1)
(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit ale acestora.
(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă, termenul de plată , dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original , în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte potrivit legii și  Contractului.
[bookmark: _Hlk20732089](5) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar prestatorul să solicite plăți în avans.
(6) După efectuarea plății în condițiile mai sus precizate, documentațiile elaborate de prestator devin proprietatea Achizitorului.

16. PENALITĂȚI CONTRACTUALE: 
[bookmark: _Hlk20732844]16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora. 
16.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, din vina sa exclusivă, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din plata neefectuată. 
16.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.
16.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
17. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI:
17.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare prealabilă cu 10 zile înainte de data încetării;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
17.2. În situația rezilierii din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
17.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
17.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
17.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
17.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
17.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
17.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 
18. FORŢA MAJORĂ: 
18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta, sub rezerva constatării ei potrivit legii.
18.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți.
18.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:
19.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere ivită între părți în legătură cu îndeplinirea Contractului.
19.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 
20. SUBCONTRACTAREA:   
20.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
20.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
20.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind 
realizate de Subcontractanți;
b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Acordului-cadru sau Contractelor subsecvente în 
condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Acordul-cadru/Contractul subsecvent. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
a. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
b. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
c. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
20.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
20.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.
21.CESIUNEA:
21.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.
21.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.
22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL: 
22.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 
23. ASIGURĂRI:
23.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.
24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI: 
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
25. COMUNICĂRI:
[bookmark: _Hlk7021518]25.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]25.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.
26. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: 
26.1. În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;
[bookmark: _Hlk509858349][bookmark: _Hlk509857313]26.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 
26.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
26.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].
26.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
26.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.
27. DISPOZIȚII FINALE:
27.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.


[bookmark: _Hlk7021581]Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator.


	ACHIZITOR,
	                                  PRESTATOR,

		ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC
Director Executiv,

Serviciul Financiar Contabilitate Buget
Șef Serviciu,
Serviciul Tehnic
Șef Serviciu,


Serviciul Achiziții Publice
Șef Serviciu,

[bookmark: _Hlk98165077]Vizat Serviciul Juridic, 




	



Vizat CFP
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CAIET DE SARCINI
NR. 7285/14.09.2022

[bookmark: _Hlk105575909]privind achiziția Serviciilor de actualizare a măsurilor  de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente
și elaborare Studiu istoric pentru  obiectivul de investiții din
 Strada Sfânta Vineri nr.5, sector 3, București,
Proiect „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Sfânta Vineri nr. 5, sector 3”










Cod CPV: 
· [bookmark: _Hlk106191237]71319000-7 - Servicii de expertiză (Rev. 2);
· 79311100-8 - Servicii elaborare studii (Rev. 2);
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1. INTRODUCERE:
[bookmark: _Hlk109208792]În cadrul acestei proceduri, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (în continuare A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor, în cadrul contractului ce urmează a fi încheiat.
	Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico - economică, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.
Nu este permisă depunerea de oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Ofertele alternative nu vor fi acceptate. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.
[bookmark: _Toc493860018]2.     CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII:
[bookmark: _Toc493860019]2.1.  Informații despre Autoritatea Contractantă.
Denumirea autorității contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Punct de lucru: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, București.
[bookmark: _Toc493860020]2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
[bookmark: _Hlk41584561]Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic. 
Prin expertizarea clădirilor, încadrarea lor în clasă de risc seismic și stabilirea soluțiilor de consolidare propuse, se dorește a se obține reducerea riscului seismic la construcțiile existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a se conserva/restaura/replica elementele purtătoare de valoare culturală, având în vedere caracterul de monument al unora dintre imobile. 	
Pentru imobilul din strada Sfânta Vineri nr.5, sector 3 care face obiectul prezentei proceduri, 
în anul 1993, a fost elaborată Expertiza Tehnică de către  expertul tehnic Dabija A. Florin prin care imobilul  a fost încadrat  în categoria de urgență U1. În anul 2008 expertul Popescu V. Dumitru  și-a însușit expertiza din 1993 și a actualizat-o conform capitolelor 11 și 12 ale normativului P100-92, completate și modificate în 1996, încadrând imobilul în clasa I de risc seismic.
[bookmark: _Hlk109209565][bookmark: _Toc493860021]În conformitate cu prevederile art. 3, alin.2, lit. c) din Legea nr. 212/2022 privind unele  măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, respectiv: “În cazul în care, în termenele prevăzute de prezenta lege la art. 5, nu au fost realizate măsurile de intervenție fundamentate în expertiza tehnică inițială sau în cazul în care codul/normativul de proiectare seismică în baza căruia s-a efectuat expertizarea tehnică inițială și s-a încadrat  clădirea  existentă în clasa de risc seismic și-a încetat aplicabilitatea, se poate efectua, la solicitarea proprietarilor/asociației de proprietari, în scopul actualizării măsurilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, o nouă expertiză tehnică a construcției existente în conformitate cu conținutul- cadru prevăzut în codul/ normativul de proiectare seismică aflat în vigoare la data solicitării, finanțată din bugetele locale”.
Ținând cont de faptul că reglementările tehnice în vigoare la data expertizării s-au modificat, pentru execuția lucrărilor de consolidare a imobilului din strada Sfânta Vineri nr.5, sector 3,  care face obiectul prezentului caiet de sarcini, se impune actualizarea măsurilor de intervenție stabilite prin expertizele tehnice existente, la nivelul cerințelor Ordinului nr. 2834/09.10.2019 pentru aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică- Partea a III-A- Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019”.  
Având în vedere că imobilul din strada Sfânta Vineri nr.5, sector 3 este monument istoric și figurează în Lista Monumentelor Istorice la poziția 2004 - cod B-II-m-B-18572 str. Sfânta Vineri și este situat și in zonă construit protejată nr. 26b – Sfântul Gheorghe legislația  specifică protejării monumentelor istorice se va elabora și Studiul istoric.
2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă.
[bookmark: _Hlk109210458]Concluziile acestei activități urmează să stabilească dacă soluțiile de intervenție propuse inițial, rămân în vigoare sau se modifică, în așa fel încât să conducă la ridicarea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a construcției existente, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare și să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor de intervenție, cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor.
Patrimoniul istoric și cultural al Capitalei va fi îmbogățit prin consolidarea/restaurarea/ reabilitarea clădirilor monument istoric sau a celor înscrise în zone protejate.
2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii.
[bookmark: _Hlk41584936]Actualizarea soluțiilor de intervenție se va face și pentru alte clădiri, pentru care au fost elaborate expertize tehnice în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică anterior variantei actualizate în 2019.
	Documentațiile obținute în urma acestui contract de servicii, respectiv raportul expertizelor tehnice actualizate și Studiul istoric, vor constitui date de intrare pentru contractele de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico- economice de execuție a lucrărilor de consolidare, aferente imobilului  care face obiectul prezentei proceduri.
[bookmark: _Toc493860023]2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea.
		A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea şi executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuință din Municipiul București, încadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasa I de risc seismic, ȋn conformitate cu prevederile:
· [bookmark: _Hlk508885358]Legii  nr. 212/2022 privind unele  măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016 privind înființarea A.M.C.C.R.S. și H.C.G.M.B. nr. 312/31.08.2022 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei,  statului de funcții și a regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
[bookmark: _Hlk41584739][bookmark: _Toc493860024]Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.
2.6. Factori interesați și rolul acestora.
[bookmark: _Hlk109211458]Factorii interesați în realizarea obiectivului acestui contract sunt:
· [bookmark: _Hlk109211372][bookmark: _Hlk110854975]Autoritatea Contractantă, în calitate de Achizitor unic, conform Convențiilor civile încheiate cu Asociația de proprietari din imobilele cu destinația de locuință, cu proprietarii/administratorii spațiilor cu altă destinație. Autoritatea Contractantă asigură din bugetul local finanțarea proiectelor de consolidare a imobilelor și întocmește contractele de restituire a sumelor datorate de către proprietarii/administratorii imobilelor respective, conform prevederilor Legii  nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.
· Asociația de proprietari, proprietarii sau administratorii spațiilor cu altă destinație, în calitate de Beneficiari ai lucrărilor de consolidare. Asociațiile de proprietari și proprietarii, persoane fizice/juridice, ai spațiilor cu altă destinație din imobilele expertizate, vor fi  informați cu privire la rezultatul expertizei și natura lucrărilor de intervenție ce se impun, ca urmare a soluțiilor date de expert, pentru a urma prevederile Legii  nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. 
· Contractantul care are rolul de a actualiza expertizele tehnice existente, care vor fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă;
· Inspectoratul de stat în Construcții-ISC, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, în desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.
· Ministerul Culturii are rol de verificare a prevederilor legale privind intervențiile asupra    construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, sau zone construite protejate, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE:
3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante.
Municipiul București este situat în cea mai activă zonă seismică a României. Densitatea mare de construcții vechi sau înalte și de populație în București și în județele din regiune face ca locuirea sub risc seismic să fie una din cele mai importante vulnerabilități socio- economice. 
Conform http://blog.seismic-alert.ro, între 1992 și 2001 au fost supuse expertizelor seismice cu prioritate:
(1) construcțiile de locuit înalte din beton armat, realizate înainte de anul 1941,
(2) clădirile cu peste P+3 etaje construite înainte de anul 1978 și care dețineau spații publice la parter sau la alte niveluri ale clădirii, într-un proces etapizat, la solicitarea municipalității. 
După 2000, procesul de expertizare a fost lăsat la latitudinea proprietarilor, nemaifiind solicitat de municipalitate și, ca urmare, numărul clădirilor expertizate după 2000 și încadrate în clase de risc seismic a scăzut considerabil (la câteva zeci în ultimii 20 de ani).
Din datele publicate de administrația locală, în perioada 1989-2016, în municipiul București au fost consolidate doar 20 de clădiri cu risc seismic. 
	Având în vedere ineficiența programelor de consolidare derulate până la nivelul anului 2016, consolidarea clădirilor cu risc seismic reprezintă una dintre prioritățile administrației municipiului București, implicit a A.M.C.C.R.S., înființată și în acest scop.
	Imobilul  din str. Sfânta  Vineri nr.5, sector 3, București este construit în anul  1933, regim de înălțime S+P+4E+M, arie construit desfășurată 1355,00 mp, funcțiune de locuință și un spațiu cu altă destinație la parter, este situat  în zonă construit protejată nr. 26b – Sfântul Gheorghe și  figurează în Lista Monumentelor Istorice la poziția 2004 - cod B-II-m-B-18572 str. Sfânta Vineri.
3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor.
	Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente, care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.
3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor.
Consolidarea imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, va asigura condiții de siguranță și un climat corespunzător, respectiv gradul de asigurare la seism va crește atingând un nivel satisfăcător, iar rezistența și stabilitatea clădirii vor ajunge la limite normale pentru imobilele cu destinația de locuințe multietajate.
[bookmark: _Toc493860029]3.4.  Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate.
Evaluarea seismică a clădirilor constă dintr-un ansamblu de operații pe baza cărora se stabilește susceptibilitatea avarierii la acțiuni seismice în raport cu hazardul seismic din amplasament, corespunzător cu stările limită pentru care se face evaluarea și clasa de importanță-expunere la cutremur a clădirii, a necesității lucrărilor de intervenție și pentru stabilirea tipului și anvergurii acestora.
Activitatea desfășurată pentru evaluarea clădirilor, rezultatele examinării și studiilor efectuate în vederea evaluării, concluziile referitoare la siguranța seismică a structurii, necesitatea lucrărilor de intervenție, natura și proporțiile acestor lucrări, sunt prezentate în raportul de evaluare seismică a construcției, parte a expertizei tehnice. 
I. Serviciile de actualizare a soluțiilor de intervenție, identificate în raportul expertizei tehnice existente, vor fi realizate pentru îndeplinirea criteriilor de performanță ale cerințelor esențiale de calitate, impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în “Codul de proiectare seismică - Partea a III-a- Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019”, aprobat prin Ordinul nr. 2834/ 09.10.2019, cu respectarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în domeniu.   	
La actualizarea măsurilor de intervenție se va avea în vedere și alte categorii de activități: releveul construcției existente și completarea gradului de cunoaștere prin realizarea de investigații geotehnice – foraje, dezvelire fundații; completarea încercărilor, testelor, analizelor pe materiale de construcții, orice alte investigații menite să asigure nivelul de cunoaștere necesar actualizării expertizei tehnice.
Investigațiile geotehnice vor furniza informațiile necesare unei proiectări corespunzătoare a lucrărilor de intervenție asupra construcției, recomandări privind proiectarea și execuția lucrărilor, condiționate de caracteristicile terenului de fundare. Studiul geotehnic va fi întocmit conform prescripțiilor tehnice prevăzute în Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2014, precum și în concordanță cu legislația, standardele și reglementările tehnice din domeniu, în vigoare.
În baza soluției tehnice de intervenție, astfel cum rezultă din concluziile raportului actualizat de expertiză tehnică, se va stabili proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, în ceea ce privește:
a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu;
b) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
c) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;
d) demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
e) repararea și/sau înlocuirea elementelor nestructurale. 
Lucrările de intervenție pot include, după caz, și alte categorii de lucrări, exclusiv în zonele de intervenție, respectiv: hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.
Actualizarea soluțiilor de intervenție identificate în raportul expertizei tehnice existente se va realiza de către experți tehnici atestați în condițiile legii corespunzător cerințelor fundamentale.
Concluziile, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică actualizat se vor însuși de către proprietarul/administratorul  construcției și vor sta la baza deciziei de intervenție, pentru consolidarea construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile.
Recomandarea soluțiilor se va face după criterii tehnice și economice, ținând seama de necesitățile specifice, de tipul și destinația clădirii.
II. Servicii de elaborare Studiu istoric
Studiile istorice de fundamentare a intervențiilor arhitecturale și urbane sunt obligatorii la nivel de planuri urbanistice generale și zonale, unde pornind de la o analiză a evoluției și caracteristicilor țesutului urban, urmată de evaluarea detaliată pe componente, se  stabilesc restricții și permisivități de intervenție legate de valorile depistate și de caracteristicile evolutive ale țesuturilor urbane.
La nivel e imobil, încadrat prin expertiză tehnică în clasa de risc seismic I și înscrise în Lista Monumentelor Istorice, necesitatea elaborării studiului istoric este impusă prin legislația specifică protejării monumentelor istorice și prin documentații de urbanism, în vederea stabilirii elementelor care necesită conservare, în cadrul intervențiilor ce urmează a fi efectuate în scopul consolidării.
Structura Studiului istoric va cuprinde o parte scrisă și o parte grafică.
[bookmark: _Hlk106805821]Partea scrisă cuprinde în general:
- informații istorice, capitol bazat pe analiza bibliografică, cartografică și iconografică, pentru stabilirea principalelor etape de construire;
- contextul urban, capitol care stabilește principalele caracteristici morfologice și funcționale ale vecinătăților, în evoluție, precum și modul de raportare al imobilului studiat la acestea;
- analiza istorică a clădirii prezintă descrierea volumului principal, a modului de organizare a spațiilor interioare, a fațadelor și decorațiilor, rezultat al coroborării investigațiilor istorice cu cercetarea de teren, evidențiindu-se ce se păstrează din construcția originară și intervențiile din etapele ulterioare, precum și elementele de evaluare din punct de vedere istoric și arhitectural
- concluziile de la finalul studiului prezintă evaluarea clădirii, modul de intervenție propus și cercetările viitoare necesare.
Partea grafică, concepută similar celei scrise, cuprinde prezentarea evoluției istorice a imobilului și parcelei, planuri, imagini) planșe de sinteză a cercetării și de evaluare a elementelor de interes arhitectural.
3.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor.	
[bookmark: _Hlk109215480][bookmark: _Hlk106805479]Raportul de expertiză actualizat, întocmit în conformitate cu legislația în vigoare de către un expert tehnic atestat, trebuie să conțină o sinteză a procesului de reexpertizare, care va cuprinde:
· Sinteza evaluării și formularea concluziilor;
· Propuneri de soluții de intervenție, minim 2 (două) Scenarii de intervenții; Fundamentarea lor prin calcul structural suficient de detaliat pentru acest scop, ținând seama de criteriile date în Îndrumătorul de reabilitare seismică a clădirilor existente;
· Scenariul recomandat de către elaborator cu descrierea posibilităților tehnologice de execuție a soluțiilor de intervenție;
· Avantajele scenariului recomandat;
· Breviarul notelor de calcul al structurii.
Măsurile de intervenție propuse trebuie să asigure un echilibru al performanțelor, costurilor și termenelor, în scopul realizării unei calități care să satisfacă cerințele utilizatorilor și să respecte reglementările tehnice aplicabile, în vigoare la data proiectării.
Sinteza raportului de expertiză (actualizat) înregistrată la Inspectoratul Regional în Construcții 
Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul actualizat de expertiză tehnică, se însușesc de către proprietarul/administratorul construcției și stau la baza  deciziei de intervenție, pentru consolidarea și punerea în siguranță a construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz.
Expertiza tehnică actualizată va avea conținutul prevăzut de codul de proiectare seismică, indicativ P100 în vigoare și va conține:
- Breviar de calcul;
- Studiul geotehnic verificat de verificator tehnic atestat pentru cerința Af;
- Descrierea posibilităților tehnologice de execuție a soluțiilor de intervenție;
- Buletin de analiză a materialelor; 
- Rezultatul măsurătorilor nedistructive;
- Materialul documentar utilizat și recomandat;
- Recomandări privind starea instalațiilor și elementelor de arhiterctură;
- Valorile gradului de asigurare;
- Recomandări privind calitatea lucrărilor;
- Posibile condiții de execuție a lucrărilor cu recomandările necesare;
- Planuri de structură și arhitectură (relevee și situația propusă;
- releveele degradărilor, decopertări;
- Sinteza raportului de expertiză înregistrată de Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov.
Partea desenată cuprinde: 
-  plan de încadrare în zonă, scara 1:500;
-  setul de planuri rezultate în urma relevării construcției, care să descrie geometria structurii,  permițând identificarea elementelor structurale și a componentelor nestructurale, a dimensiunilor lor, precum și a sistemului structural pentru preluarea acțiunilor verticale și laterale;  
- planșe cu relevee pentru degradări și avarii ale elementelor structurale și nestructurale;
-releveu fotografic construcție și degradări ale elementelor structurale si nestructurale. 
Piesele desenate (relevee și soluții de intervenție) se vor redacta la scara 1:50 sau, după caz, 1:100. Se vor prezenta: 
- planuri pentru fiecare dintre nivelurile imobilelor;
- secțiune longitudinală;
- una sau mai multe secțiuni transversale, în funcție de alcătuirea structurală a imobilului și de  geometria acestuia; 
Contractantul va prezenta Raportul expertizei tehnice actualizate într-un număr de câte 4 exemplare pe suport hârtie și 2 exemplar în format digital, asumate, însoțite de copia legitimației de atestare a experților. Expertiza tehnică va fi însoțită de Sinteza Raportului de expertiză tehnică înregistrată la  ISC și Studiul geotehnic însoțit de Referatul de verificare la cerința Af.
Studiul istoric realizează o evaluare istorică, arhitecturală și urbanistică a imobilului vizat, în vederea fundamentării intervențiilor acceptate la imobilele ce vor fi încadrate prin expertiză tehnică în clasa de risc seismic I și sunt declarate monumente istorice.
Conținutul studiului istoric include, de regulă, următoarele:
Piese scrise:
1. Scopul, metoda și resursele studiului;
2. Regimul juridic de protecție a valorilor culturale;
3. Analiza caracteristicilor și evoluției zonei analizate;
4. Analiza caracteristicilor și evoluției imobilului;
5. Evaluarea imobilului studiat și componentele sale;
6. Restricții și permisivități de intervenție;
7. Bibliografie și resurse.
Piese desenate:
1. Planul de încadrare în zonă;
2. Regimul juridic de protecție;
3. Evoluția contextului urban;
4. Planuri istorice  de aliniere;
5. Evaluarea clădirii și a elementelor componente – planuri pe fiecare nivel al clădirii;
6. Restricții și permisivități de intervenție – planuri pe fiecare nivel al clădirii.
Studiul istoric va fi prezentat într-un număr de câte 4 exemplare pe suport hârtie și 2 exemplare în format digital și vizat de către un arhitect specialist, atestat Ministerul Culturii.
[bookmark: _Toc493860031]3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților.
3.6.1. Responsabilitățile Contractantului
Contractantul are următoarele responsabilități:
· [bookmark: _Hlk106803588]să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini, în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
· să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini;
· să efectueze actualizarea măsurilor de intervenții propuse în expertizele tehnice puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
· să respecte graficul aprobat de realizare a serviciilor și să predea la termen expertizele tehnice actualizate, în forma solicitată;
· să asigure prin soluțiile de intervenție propuse, caracteristicile tehnice și funcționale, în concordanță cu clasa și categoria de importanță a obiectivului, clasa de importanță și expunere la cutremur, categoria de pericol la incendiu, gradul de rezistență la foc.
[bookmark: _Hlk106804068]În conformitate cu art. 12 al H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare:
· Expertul tehnic realizează actualizarea soluțiilor de intervenție din expertizele tehnice existente, în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică P 100-3/ 2019; 
· Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul actualizat de expertiză tehnică, se însușesc de către proprietarul/ administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile. Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanță a construcției și răspunde potrivit prevederilor legale, pentru soluțiile date prin expertiza tehnică actualizată (conform prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
· Raportul actualizat de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic se înregistrează în registrul propriu de evidență și în registrul de evidență la autoritatea competentă și se predă în original beneficiarului/investitorului, însoțit de copia legitimației de atestare;
· Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit raportul actualizat al expertizelor tehnice, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică;
· Expertul tehnic întocmește și ține la zi registrul de evidență a expertizelor tehnice efectuate.
După finalizarea Raportului actualizat de expertiză tehnică și predarea acestuia către Autoritatea Contractantă, Expertul tehnic rămâne responsabil cu următoarele:
· La solicitarea Autorității Contractante, va asigura prezența pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică actualizată și proiectul tehnic, după caz, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
· Să răspundă în regim de urgență la solicitările investitorului, prin autoritatea contractantă, de a se deplasa la punctele de lucru pentru a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție, referitoare la structură, elemente de rezistență, care nu pot fi rezolvate de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare; 
· Să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul, elaborate de proiectant care se referă la structura de rezistență;
· Să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic și detaliilor de execuție, analizate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant cu drept de autor;
· Obligațiile menționate vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora.
Obligații și răspunderi comune 
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții:
· Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.
3.6.2. Responsabilitățile Autorității Contractante.
Autoritatea Contractantă are următoarele responsabilități și obligații:
a. Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate – exemplu expertize tehnice existente, elaborate în anii anteriori, până la modificarea codurilor de evaluare și proiectare, studii existente aflate în arhiva Autorității Contractante, orice alte acte și înscrisuri care ar putea sprijini activitatea Contractantului;
b. Desemnarea și comunicarea către Contractant a persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
c. Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
d. Asigurarea accesului pe amplasament (vizitarea clădirii pentru care se efectuează actualizarea expertizei tehnice existente);
e. Achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
f. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz;
g. Solicitarea prezenței pe șantier a expertului tehnic care a realizat actualizarea expertizei tehnice, în vederea remedierii neconcordanțelor și soluționarea neconformităților apărute în timpul execuției lucrărilor de intervenție.
4. IPOTEZE ȘI RISCURI:
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.
	În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 
i. apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă;
ii. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
iii. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;
iv. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
v. adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
vi. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
vii. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.
Măsuri de gestionare a riscurilor:
· solicitarea de clarificări pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică – atât de către operatorii economici interesați de participarea la procedură, anterior depunerii ofertelor, cât și de autoritatea contractantă, ulterior depunerii ofertelor – pentru lămurirea unor aspecte neclare, dacă este cazul;
· comunicarea permanentă cu Achizitorul pentru preîntâmpinarea unor situații de risc de implementare a contractului;
· adoptarea unor măsuri interne, de către ambele părți contractante, după caz, pe toată perioada de implementare a contractului, pentru gestionarea situațiilor de risc;
· echipa de implementare împreună cu factorii implicați vor avea o comunicare permanentă, astfel încât să identifice soluții imediate pentru oricare dintre situațiile generatoare de risc; perfectarea unor acorduri de colaborare aplicabile pe perioada de implementare a contractului și în folosul acestuia, acorduri ce vor fi semnate cu entitățile în cauză pentru soluționarea situațiilor ce pot determina apariția riscurilor identificate mai sus.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 
[bookmark: _Toc493860033]5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI: 
	Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor, având în vedere că etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnice pentru realizarea obiectivului de investiţie sunt reglementate prin legislație specifică. 
Astfel, Expertiza Tehnică actualizată se va elabora conform Normativului de proiectare seismică - partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente - indicativ P100–3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019.
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE:
[bookmark: _Hlk109218238]Serviciile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților prezentat de Contractant odată cu încheierea contractului. Planul de lucru propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze: înțelegerea prevederilor Caietului de sarcini și a conținutului documentațiilor existente, pe care autoritatea contractantă le va pune la dispoziție,  conform cap. 11 din prezentul caiet de sarcini, abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, încadrarea activităților în timp, de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini.
[bookmark: _Toc493860035][bookmark: _Toc493860036]7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR:
7.1. Locul desfășurării activităților.
Serviciile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:
i. Derularea de activități la amplasament;
ii. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante.
Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii. 
[bookmark: _Toc493860037]7.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării 	serviciilor
[bookmark: _Hlk61892842]Contractul se încheie pe durata de 2 luni , pentru serviciile  care fac obiectul contractului.
[bookmark: _Hlk109218667]Durata serviciilor se consideră de la data ordinului de începere a prestării serviciilor, emis de Autoritatea Contractantă, până la data Procesului verbal de predare-primire a expertizei tehnice actualizate și a Studiului istoric. 
8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR:
[bookmark: _Toc493860039]8.1. Personalul Contractantului
[bookmark: _Hlk109219017]Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Operatorului economic să prezinte o echipă compusă din minimum de personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației în domeniu și de a avea dreptul de întocmire a expertizei actualizate și elaborare Studiu istoric, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.
[bookmark: _Hlk109220356][bookmark: _Hlk63758620]Pentru personalul specializat propus, ofertantul va prezenta lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului și documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale: CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, recomandări, documente constatatoare, alte documente justificative. 
[bookmark: _Hlk109220165]Documentele-suport relevante care atestă experienţa profesională pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă.
Ofertantul va prezenta și documente care atestă relația juridică dintre acesta și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: contracte de muncă, colaborare, servicii, angajamente obținute pentru participarea la procedură, sau orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare și declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului. 
[bookmark: _Hlk109220025]	În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
[bookmark: _Hlk63793469]Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării acestuia, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile contractuale. 
[bookmark: _Hlk63758591]8.2.    Profilul experților principali
Autoritatea Contractantă anticipează că, pentru realizarea serviciilor din cadrul contractului sunt necesare următoarele categorii de specialiști:
- expert tehnic – pentru realizarea expertizei tehnice
- arhitect proiectant – pentru elaborarea studiului istoric
- inginer geotehnician – pentru realizarea studiului geotehnic
Dat fiind faptul  că imobilul din Str. Sfânta Vineri nr.5, sector 3, București, figurează în Lista monumentelor istorice la poz.2004-cod B-II-m-B-18572 și este cuprins și în Zona Construită Protejată nr.26b - Sfântul Gheorghe, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, personalul de specialitate solicitat trebuie să dețină și calitatea de atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice. 
Structurarea cerințelor pentru experții/specialiștii care asigură serviciile de actualizare expertize tehnice, este prezentată mai jos:
[bookmark: _Hlk105492798][bookmark: _Hlk105487193]1.	Expert tehnic – construcții:
· atestat de Ministerul Culturii, expert tehnic specializarea A – elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice (care poate cuprinde și expertize tehnice asupra monumentelor istorice, conform art. 8, alin. (2) al Ordinului nr. 2495/2010), domeniul 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice;
· experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Se va atașa certificatul de atestare și recomandarea sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de beneficiar sau de contractantul principal, din care să reiasă tipul de activități îndeplinite. 
· responsabilități în cadrul contractului: 
· [bookmark: _Hlk50979574]elaborează Raportul actualizat al expertizelor tehnice puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
· va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice actualizate pe care o întocmește și toate fazele documentației tehnico-economice ulterioare, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică, întocmit de acesta.
2.	Expert/specialist proiectant -  arhitectură:
· [bookmark: _Hlk105492166]arhitect atestat de Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură
· atestat de Ministerul Culturii, specializarea A – elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice (care poate cuprinde și expertize tehnice asupra monumentelor istorice, conform art. 8, alin. (2) al Ordinului nr. 2495/2010), cel puțin unul din domeniile: 1-restaurare arhitectură, 2-urbanism istoric, 3- studii, cercetări, inventariere monumente istorice, 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice;
· experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Se va atașa certificatul de atestare și recomandarea sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de beneficiar sau de contractantul principal, din care să reiasă tipul de activități îndeplinite. 
· responsabilități în cadrul contractului: 
· elaborarea studiului istoric; 
3.	Inginer geotehnician:
· studii universitare profilul inginerie geotehnică, absolvite cu diplomă de master, diplomă de absolvire sau echivalent
· experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract. 
· responsabilități în cadrul contractului: 
· organizarea și planificarea lucrărilor geotehnice; 
· evaluarea încercărilor de laborator și de teren;
· elaborarea studiului geotehnic pe baza datelor obținute din forajele geotehnice efectuate pe teren și a rezultatelor din laborator(caracteristicile mecanice/geotehnice ale pământurilor din amplasament).
8.3.       Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor.
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/ echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivului contractului, din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite. 
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 
8.4. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților. 
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților. 
[bookmark: _Hlk41993192]Infrastructura prezentată de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în contract.     
9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
În executarea contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin drept național, prin acorduri colective. 
Actele normative, reglementările tehnice și alte asemenea indicate în prezentul Caiet de sarcini sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative de mai jos este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 
· Legea  nr. 212/2022 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor; 
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente - indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/ 2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare.
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobare Procedurii privind atestarea  verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinut-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI:
10.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Antreprenor
[bookmark: _Hlk109220775]	Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plăților către contractant, conform contractului și planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.
	Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute, pentru obținerea  rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul contractului.
	Autoritatea Contractantă își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
- să crească valoarea contractului;
- să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor contractului;
- să conducă la modificarea planului de lucru al activităților, acceptat;
- să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
- să afecteze activitatea Autorității contractante sau a altor factori interesați, identificați în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de sarcini.
	Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților incluse în registrul riscurilor, utilizat ca dată de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul contractului.
10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la contractant.
[bookmark: _Hlk109221166]Contractantul elaborează în primele zile după semnarea contractului un Raport de începere a 
activității care trebuie să includă cel puțin:
- Planul de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică, actualizat, pornind de la data de semnare a contractului cu respectarea duratei activităților;
- Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea informațiilor incluse în rapoartele de progres;
- registrul riscurilor actualizat, pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică.
[bookmark: _Hlk109221318]Documentațiile care fac obiectul contractului: Expertiza tehnică actualizată, Studiu geotehnic, Studiu istoric, vor respecta structura precizată la pct.3.4. – Serviciile solicitate, din prezentul Caiet de sarcini.
Documentațiile se vor prezenta într-un singur exemplar, Autorității contractante, în vederea analizei, prin personalul care deține competențe în acest sens, într-un interval de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, în sensul de evaluare a conținutului documentației, urmând ca Autoritatea Contractantă să întocmească și să transmită Contractantului concluziile verificării documentației și eventualele modificări/completări ce se impun.
 În maxim 3 zile lucrătoare, Contractantul va prezenta Autorității contractante documentația  revizuită cu eventualele  modificări/completări, documentație ce va fi verificată de către Autoritatea Contractantă în maxim 2 zile lucrătoare. 
Contractantul va prezenta documentațiile respective într-un număr de câte 4 exemplare pe suport de hârtie și 2 în format electronic, asumate, însoțite de copia legitimației de atestare a experților.
Expertiza tehnică actualizată va fi însoțită de Sinteza raportului de expertiză tehnic, înregistrată la ISC. 
Studiul geotehnic va fi însoțit de Referatul de verificare la cerința Af.
Studiul istoric  va fi avizat de către un arhitect specialist, atestat Ministerul Culturii.
Termenul de predare a documentațiilor care fac obiectul contractului este de 2 luni, considerat de la ordinului de începere a serviciilor, conform precizărilor de la pct.7.2.- Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor.
[bookmark: _Hlk109293523]Preluarea documentațiilor în forma finală, definită anterior, se va face pe baza Procesului verbal de predare-primire.
10.3. Acceptarea rezultatelor finale în cadrul contractulu.i
[bookmark: _Hlk109223238]Preluarea documentațiilor în forma finală, definită anterior, se va face pe baza Procesului verbal de predare-primire însoțit de Referatul de verificare la cerința Af a Studiului Geotehnic și Sinteza raportului de expertiză tehnică înregistrată la Inspectoratul Regional în construcții București-Ilfov.
10.4. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului.
[bookmark: _Hlk109223307]Autoritatea Contractă va considera serviciile din cadrul contractului finalizate, în momentul în care:
- contractantul a realizat toate activitățile planificate a fi realizate până la data finalizării și toate cerințele cuprinse în caietul de sarcini au fost îndeplinit. Finalizarea activităților este asimilată cu realizarea tuturor activităților necesare în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, astfel încât Autoritatea Contractantă să poată utiliza documentația tehnică conform scopului și prevederilor legale aplicabile;
- Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un impediment pentru Autoritatea contractantă în utilizarea documentației  elaborate în cadrul contractului. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentației, care nu este în conformitate cu legea și cu reglementările tehnice aplicabile, precum și cerințele Caietului de sarcini;
- Toate documentațiile tehnice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractantă pe baza Cerințelor incluse în contract, fapt ce rezultă din documentul constatator eliberat la finalul prestării serviciilor.
10.5. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului.
Documentațiile vor fi predate în termenul stabilit prin contract, pe baza proceselor verbale  de predare-primire.
Serviciile de elaborare a Expertizei tehnice actualizate însoțită de Studiul geotehnic și Studiul istoric se vor plăti pe baza facturii emise de Contractant, în condițiile prevăzute în contractul ce va fi încheiat.
După efectuarea plății, drepturile de autor sunt cedate Autorității Contractante și vor deveni proprietatea acesteia.
10.6. Evaluarea performanței Contractantului.
Responsabilul de contract, desemnat de către  Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul în funcție de nivelul de performanță.
La finalizarea contractului Autoritatea Contractantă va  emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii.
Un exemplar al acestui document va fi pus la dispoziția Contractului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant pentru implicarea în alte contracte.
În cazul în care se constată neîndeplinirea  sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, care se va publica în SEAP. 
11. ANEXE:
Beneficiarul va pune la dispoziția Contractantului Expertiza tehnica anterioară – în vederea revizuirii, inclusiv studiul geotehnic existent.
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