Nr. 1298/14.02.2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

SECȚIUNEA B: FORMULARE

SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE

SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări: Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București.

În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1344679/14.02.2023 și documentația aferentă.

În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate.

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.

2. Sursa de finanțare: bugetul local.

3. Valoarea estimată: 129.993,31 lei fără TVA, defalcată după cum urmează:

- Elaborarea documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate: 43.780,77 lei fără TVA;

- Elaborarea expertizei tehnice de calitate: 43.136,93 lei fără TVA;

- Asistență tehnică din partea proiectantului: 43.075,61 lei fără TVA.

4. Obiectul contractului: Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București.

5. Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2); 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistență tehnică (Rev. 2).

6. Modalitatea de achiziție: achiziție directă în conformitate cu art. 7 alin (7) lit. a)  din  Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

7. Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut", cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini.

8. Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile.

9. Durata prestării serviciilor: conform clauzelor contractuale astfel:

- În termen de maximum 45 de zile de la data de ordinului de începere pentru elaborarea documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini pe specialități, piese desenate, inclusiv actualizarea devizului general și vor fi predate beneficiarului în 4 exemplare format letric și 1 exemplar în format electornic asumat;

- În termen de maximum 45 de zile de la data ordinului de începere pentru elaborarea expertizei tehnice de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor (inclusiv evaluare tehnico-financiară a lucrărilor de consolidare exeutate anterior și pentru rest de executat și va fi predată beneficiarului în 4 exemplare format letric și 1 exemplar în format electronic asumat;

- Asistența tehnică din partea proiectantului – începând cu data primirii ordinului de începere a prestării serviciilor de

asistență tehnică și până la finalizarea lucrărilor de consolidare și semnarea procesului-verbal de recepție finală.

10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.

11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:

- Declaratie privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formular 3);

- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de

muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular 6);

- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 7);

- Declarație privind informațiile confidențiale (Formular 10);

- Acord de asociere (Formularul nr. 5) – dacă este cazul

- Acord de subcontractare (Formularul nr. 4) – dacă este cazul

Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.

12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să detalieze și să demonstreze modul de îndeplinire a cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele minime obligatorii ale caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.

13. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.

Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.

Ofertantul va completa:

- Formularul de ofertă pus la dispoziție (Formular 8);

- Centralizator de prețuri pentru servicii (Formular 9);

- Grafic fizic și valoric de prestare a serviciilor (Formular 10);

- Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.

- În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

- În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii.

14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :

Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail office@amccrs-pmb.ro și cistina.vlad@amccrs.ro până în data limită de depunere oferte 21.02.2023, ora 14:00., indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….”.

Se va prezenta la depunerea ofertelor și propunerea clauzelor contractuale însușite prin semnătura ofertantului.

15. Informații suplimentare:

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Solicitari de clarificari se pot depune prin posta electronica, la cele 2 adrese menționate anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitatii publice - Anunțuri Achizitii.

În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.

SECȚIUNEA B: FORMULARE

Formular 1

Ofertant,

...........................

(denumire, nume)

Nr. ......../........................

Scrisoare de inaintare

Către,

........................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunțului de participare nr. ........../............................ publicat în SEAP privind aplicarea procedurii ……………………………………..…. (denumirea procedurii) pentru atribuirea contractului având ca obiect ” Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București, cod  CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2); 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistență tehnică (Rev. 2).

Noi ..................... (denumirea /numele ofertantului) vă informăm că am depus în SEAP urmatoarele:

  - Documentul …………….. (tipul, seria, numărul, emitentul) privind garanția pentru participare, în forma și în cuantumul stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire;

  - Oferta, precum și documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stimă,

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 2

Ofertant/Ofertant asociat,

...........................

(denumire, nume)

Împuternicire

Subsemnatul(a) ………………………………….. (nume/prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu  …………….. (BI/CI/Pașaport) seria …… nr. ………, eliberat de.................... la data de …………, în calitate de reprezentant legal al ofertantului ……………………………… (denumire, nume ofertant), cu sediul în …………………………….. (adresa ofertantului),  cod unic de înregistrare …………………………, număr de ordine în Registrul Comerțului …………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe Dl./D-na ………………….……, domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu …………….. (BI/CI/Pașaport) seria …… nr. ………, eliberat de ……...................... la data de …………, având funcția de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului având ca obiect  Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București, cod  CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2); 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistență tehnică (Rev. 2), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și să semneze următoarele documente:

- oferta;

- documentele de calificare;

- solicitările de clarificare/răspunsurile la clarificările solicitate de autoritatea contractantă, după caz;

- orice altă corespondență cu autoritatea contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil(ă) de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a autorității contractante referitoare la excluderea din procedura de atribuire a contractului.

Data 								             	Denumirea mandantului

…………… 						                 	…………………………………….

reprezentată legal prin

……………………………………………..				           		…………………………………….

(numele persoanei împuternicite)         					(Nume, prenume)

având funcția de

……………………………………………..                                                                  	……………………………..

(semnătura  persoanei împuternicite)		                                        	(Funcție)

……………………………..

(Semnătura autorizată și ștampila)

Notă: În cazul unei asocieri, formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Ofertanții asociați vor desemna același reprezentant împuternicit pentru această procedură de atribuire.

Formular 3

Ofertant/Ofertant asociat/Terț susținător/Subcontractant,						 ...........................

(denumire, nume)

Declaratie

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................. reprezentant împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București, cod  CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2); 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistență tehnică (Rev. 2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Bianca Florica CHILIBAN - MĂRĂȘESCU, Consilier Juridic, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Cristina Mihaela VLAD, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; IuliaAlina MIHĂILESCU, Inspector de specialitate, Biroul Inițiere, Derulare Lucrări din cadrul Serviciului Investiții; Camelia NICOLAE, Expert, Biroul Inițiere, Derulare Lucrări din cadrul Serviciului Investiții.

- mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător);

- în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte

înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acordului-cadru, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

…………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată

Formular 4

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr. .............. data .......................

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1. Părțile acordului:

…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte

și

…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.

Art. 2. Obiectul acordului:

Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., aferente Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București.

Art. 3. Valoarea serviciilor:

Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.

Art. 4. Alte clauze:

- Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă.

- Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

- Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.

- Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.

- Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).

______________________				_________________________

(contractant)     		                                           	(subcontractant)

(numele operatorului economic)                                		(numele operatorului economic)

………………..………......................                         		                      ………………..………......................

(numele persoanei autorizate                                      		(numele persoanei autorizate

şi semnătura)                                                                      	şi semnătura)

L.S.						L.S.

Formular 5

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ....... data ..............

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului

...............................

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Părţile acordului:

…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de ........................., pe de o parte

și

…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de ............................, pe de altă parte.

2. Obiectul acordului:

2.1. Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

- participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ............................................................. (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București;

- derularea în comun a contractului în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2. Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3. Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului este:

1. _______ %  ___________________________

2. _______ % ____________________________

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. _______ %  ___________________

2. _______ % ___________________

3. Durata asocierii:

3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asocierii:

4.1. Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2. Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea contractului în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5. Încetarea acordului de asociere:

5.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări:

6.1. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. .........

6.2. De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. Litigii:

7.1. Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:

(1) Părțile se obligă ca, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare, să constituie/adopte forma juridică solicitată de autoritatea contractantă, respectiv autentificarea prezentului acord de asociere.

(2) ....................

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................ (data semnării).

Liderul asocierii,

...........................................

Reprezentant împuternicit,

……………………....……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Asociat 1,

..........................................

Reprezentant împuternicit,

……………………....……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Asociat ...,

..........................................

Reprezentant împuternicit,

……………………....……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 6

Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terț susținător,

...................................

(denumire, nume)

Declaraţie

privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă,

precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 7

Ofertant/Ofertant asociat,

..........................

(denumire, nume)

Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………  (denumirea ofertantului), declar că suntem de acord cu clauzele contractuale anexate documentaţiei de atribuire aferente contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București, şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.

De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale mai sus menționate:

- …………………

- ………………….

- …………………

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Notă:

- În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante;

- În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Formular 8

Ofertant,

..........................

(denumire, nume)

Formular de ofertă

Către ….................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

- Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumire, nume ofertant) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București, pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, din care:

- Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor neexecutate, inclusiv actualizarea Devizului General - ............................. lei;

- Servicii de de elaborare expertiză tehnică de calitate - ............................. lei;

- Asistență tehnică din partea proiectantului - ............................. lei,

la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinelor de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu graficul fizic și valoric, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre) luni, pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele ofertantului).

Formular 9

Ofertant,

..........................

(denumire, nume)

Centralizator

de prețuri pentru servicii

| Nr. crt. | Activitatea (gama/faza) | Preț (lei, fără TVA) | TVA | Preț (lei, cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor neexecutate, inclusiv actualizarea Devizului General. |  |  |  |
| 2. | Servicii de de elaborare expertiză tehnică de calitate. |  |  |  |
| 3. | Asistență tehnică din partea proiectantului. |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

………………………..…………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 10

Ofertant,

...................................

(denumire)

Grafic fizic și valoric de prestare a serviciilor

| Activitate | Valoare (lei, fără TVA) | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | ... | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor neexecutate, inclusiv actualizarea Devizului General. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de de elaborare expertiză tehnică de calitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistență tehnică din partea proiectantului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |

Data completării .......................

Reprezentant împuternicit,

……………………....……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 11

Ofertant,

..........................

(denumire)

Solicitare de clarificare

Către, .............................................................

(denumire autoritate contractantă)

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București, cod  CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2); 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistență tehnică (Rev. 2), vă adresăm următoarea solicitare de clarificare cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”,

între:

ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin ........................... – Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

................................, cu sediul în ............................ și punct de lucru în ......................, telefon ........................., e-mail ......................, cod unic de înregistrare ......................, având număr de ordine în Registrul Comerțului ........................., cont  ....................... deschis la Trezoreria ................, reprezentată legal prin ..................... – Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București,  în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

2. PREŢUL CONTRACTULUI:

2.1. (1) Pentru prestarea Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București,  Prestatorul va practica prețurile unitare prevăzute în propunerea sa financiară, Anexa 1 la Contract.

(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor, se stabilește pe baza prețurilor unitare prevăzute în Anexa 1 și a cantităților de servicii comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului Contract, conform Anexei la prezentul Contract, și este de ______________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, din care:

- Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor neexecutate, inclusiv actualizarea Devizului General, ______________  lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;

- Servicii de de elaborare expertiză tehnică de calitate, ______________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;

- Asistență tehnică din partea proiectantului, ______________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;

2.2. Prețul Contractului este ferm în lei și nu se ajustează.

3. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR:

Contractul intră în vigoare la data semnarii de către ambele parti şi produce efecte până la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților.

  - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate

(inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru Finalizare lucrări consolidare imobil Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București, în termen de 90 de zile de la data ordinului de începere astfel:

- În termen de maximum 45 de zile de la data de ordinului de începere pentru elaborarea documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini pe specialități, piese desenate, inclusiv actualizarea devizului general și vor fi predate beneficiarului în 4 exemplare format letric și 1 exemplar în format electornic asumat;

- În termen de maximum 45 de zile de la data ordinului de începere pentru elaborarea expertizei tehnice de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor (inclusiv evaluare tehnico-financiară a lucrărilor de consolidare exeutate anterior și pentru rest de executat și va fi predată beneficiarului în 4 exemplare format letric și 1 exemplar în format electronic asumat;

- Asistența tehnică din partea proiectantului – începând cu data primirii ordinului de începere a prestării serviciilor de

asistență tehnică și până la finalizarea lucrărilor de consolidare și semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. DEFINIŢII:

4.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.

- „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia;

- Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice.

- „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

- ”Servicii” – activitățile a căror prestare face obiectul Contractului.

- „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract.

- ”Durata contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare.

- „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate.

- „Specificații tehnice” – cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.

- „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă.

- ”Documentația tehnică” – documentația ce urmează a fi întocmită de către proiectant, pe baza căreia se vor executa lucrările de intervenție în vederea consolidării imobilelor și cuprinde:

”DTAC” – documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire.

”DTOE” – documentație tehnică pentru organizarea execuției.

„Proiect tehnic de execuție, PT” – documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; conține părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia obiectivului de investiţii. Componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

”Detalii de execuție, DE” – parte integrantă a proiectului tehnic de execuție, care explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.

”Asistența tehnică” – consilierea competentă, de specialitate, în legătură cu problemele tehnice apărute pe parcursul execuției unei lucrări și cu soluțiile tehnice de rezolvare ale acestora; toate activitățile prevăzute de lege și de prezentul Contract pe care trebuie să le îndeplinească personalul Antreprenorului pe durata execuției lucrărilor de consolidare, reabilitare, refuncționalizare până la finalizarea acestora și recepția la terminarea lucrărilor.

- ”Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa prestatorului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

- ”Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea.

- „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

- „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).

- „Proiectant”- elaboratorul documentației tehnice de execuție, ce urmează a fi verificate;

- „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile.

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI:

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de

sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

6.1. Documentele Contractului sunt:

- caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertei ce privesc aspectele tehnice și financiare, dacă este cazul;

- oferta Prestatorului, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, dacă este cazul;

- anexa 1 - Centralizator cuprinzând cantitățile de servicii comandate, prețurile unitare prevăzute în Contract;

- dovada constituirii garanției de bună execuție;

- polița de asigurare de răspundere civilă profesională;

- contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;

- acordul de asociere, dacă este cazul;

- acte adiționale, dacă este cazul;

- alte documente, după caz.

6.2.  În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la art. 6.1, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

6.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE:

7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC:

8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

9.1. Proiectantul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentațiilor elaborate, actualizate, revizuite/alte documente elaborate de către aceștia (sau în numele acestora) până la aprobarea și recepționarea lor de către Achizitor, dată la care acestea devin proprietatea Achizitorului.

9.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

9.3. Prestatorul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

- reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;

- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI:

10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

10.2. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel:

a) virament bancar sau;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau ;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei sau ;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie sau;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

10.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii

Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză

raportat la restul rămas de executat.

10.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către

Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI:

11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române, astfel cum sunt acestea enumerate în caietul de sarcini și în condițiile calitative și cantitative prevăzute în acesta.

(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materialele, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

11.3. În raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitățile Prestatorului sunt:

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;

-  Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată durata acestuia;

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

- Contractantă pe durata derulării contractului, în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și a tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații.

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă de îndeplinirea corespunzătoare a tuturor responsabilităților ce decurg din prezentul caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante.

Prestatorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

- Prestatorul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru

respectarea termenelor de execuție;

11.4. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data termenului comunicat prin ordinul de începere.

- Prestatorul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului.

Prestatorul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, și din întreaga documentație aferentă Contractului prin orice metodă legală, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini şi Contract.

- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun pe

acesta în imposibilitatea de a respecta termenul de îndeplinire al contractului, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autoritӑţii contractante.

- În afara cazului în care autoritatea contractantӑ acceptă revizuirea termenului de îndeplinire a contractului, pe baza

justificărilor furnizate de contractant, încheindu-se în acest sens un act adiţional, orice întârziere în îndeplinirea contractului în termenul stabilit dă dreptul autoritӑţii contractante de a pretinde prestatorului penalități de întârziere.

- Prestatorul se obligă să remedieze pe cheltuiala proprie, la cererea autoritӑţii contractante şi în termenul indicat de

acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. În cazul în care se cer completӑri şi/sau modificӑri, prestatorul are obligaţia a le efectua fӑrӑ costuri suplimentare, în termen de maxim 3 zile.

- Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către autoritatea contractantӑ, ca şi cum acestea ar fi

parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate. (Prestatorul va solicita şi va obţine în numele şi cu acceptul autoritӑtii contactante, toate avizele, certificatele, acordurile şi orice alte documente necesare pentru/sau în legӑturӑ cu realizarea obiectului contractului, va achita contravaloarea acestora şi va susţine documentaţiile

la organele competente.)

-       Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească aplicabilă.

11.5. Alte responsabilităţi ale prestatorului:

Prestatorul se obligă să despăgubească autoritatea contractantӑ împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către autoritatea contractantӑ.

Toate rapoartele şi documentele, precum hărţi, diagrame, desene, specificaţii, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări suport sau orice materiale achiziţionate, compilate sau pregătite de către contractant în executarea acestui contract vor fi proprietatea autoritӑţii contractante, în afară de cazul în care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obligă să livreze autoritӑtii contractante aceste documente, în original și în format letric precum și în format electronic şi să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele prevăzute în acest contract, cu excepţia cazului în care autoritatea contractantӑ îl autorizează în scris în acest sens.

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea autoritӑţii contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe, gratuităţi sau comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor de autor şi/sau oricărui alt drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract.

Prestatorul, subcontractantii, personalul acestora se obligă să menţină secretul profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea acestuia. În acest sens, afară de cazul în care autoritatea contractantӑ consimte în scris la aceasta, atât contractantul, cât şi personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia nu vor comunica oricărei terţe părţi nici o informaţie confidenţială obţinută sau descoperită pe durata contractului şi nu vor face publice nici o informaţie sau recomandare formulată în executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, contractantul se obligă să nu utilizeze informaţiile furnizate lui sau obţinute pe parcursul derulării contractului şi/sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi în scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este de natură a cauza prejudicii autoritӑtii contractante.

11.6. Conflictul de interese:

Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, ori al altor legături sau interese comune.

- Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către contractant imediat autoritӑţii

contractante, în scris.

- Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care poate da naştere unui

conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea autoritӑţii contractante, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie.

- Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect

compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care prestatorul nu poate menţine această independenţă, autoritatea contractantӑ are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului autoritӑtii contractante de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.

-      Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi, după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.

11.7. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate:

Este responsabilitatea Prestatorului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Prestator a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante:

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.

11.8. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă:

Prestatorul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante, specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 300/ 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.

11.9. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează

numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în următoarele situaţii:

- noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute

în caietul de sarcini;

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini. Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a acestuia, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu

prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice.

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării contractului, să apară situații greu

gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI:

12.1. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului, respectiv:

a) punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;

b) primirea documentației elaborate de Prestator, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului, pe bază de proces-verbal de predare-primire;

d) punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul

contractului;

e) desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;

f) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a prezentului Contract;

g) achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Prestator, în baza facturilor emise de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit în prezentul Contract;

g) achitarea contravalorii serviciilor prestate de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract;

12.2. Achizitorul va emite Ordine de începere pentru fiecare fază a documentațiilor tehnico-economice ce urmează a fi

întocmite.

12.3. Achizitorul va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI:

13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.

(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

13.2. (1) Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi recepționate pe baza proceselor-verbale de recepție încheiate între reprezentanții Achizitorului și Prestatorului. Procesele-verbale se vor întocmi pe faze de proiectare, etapizat după cum urmează:

- elaborarea documentației faza D.A.L.I.;

- elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire;

- elaborarea documentației faza D.T.A.C.;

- elaborarea documentației faza P.T., D.E.;

- elaborarea documentației AS-BUILT, inclusiv devizul general actualizat (conform art. 10, alin. (5) din Hotărârea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice) ;

(2) În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele/ documentațiile nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, reprezentanții Achizitorului vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de predare-primire și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, termenul maxim acordat pentru remedieri fiind de 5 zile calendaristice.

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE:

14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată de către Achizitor în Ordinul de începere a serviciilor, emis pentru fiecare fază a obiectului contractului;

14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 3 din prezentul Contract.

14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 17.

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ:

15.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării

facturilor fiscale emise de Prestator însoțite de proces-verbal recepție , în lei, certificată în privința realității, regularității și

legalității, respectiv Bun de plată, de către compartimentul de specialitate.

(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.

(5) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.

15.2. (1) Achizitorul va efectua plata serviciilor de proiectare efectuate de Prestator se face în condițiile contractului de prestări servicii, pe baza facturilor fiscale emise de către Prestator, numai după transmiterea, de către Autoritatea contractantă, a Proceselor-Verbale de recepție a documentației transmise.

După recepționarea și aprobarea de către Autoritatea contractantă a documentațiilor întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia.

(2) Achizitorul va efectua plata serviciilor de asistență tehnică se va face lunar, proporțional cu lucrările executate, pe baza raportului de activitate lunar, însoțit de documente justificative (pontajul lunar confirmat de reprezentantul Achizitorului și Executant, dispoziții de șantier sau note de constatare).

Proiectantul va elabora un Raport de activitate lunar cu privire la activitățile realizate în perioada de raportare. Formatul și conținutul Raportului de activitate va fi agreat cu Autoritatea Contractantă imediat după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Raportul de activitate lunar va cuprinde activitatea realizată, livrabilele realizate, specialiștii implicați, aspecte critice, progresul financiar al contractului, recomandări.

16. AMENDAMENTE:

16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

17. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE:

17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.

17.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din plata neefectuată.

17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

17.5. Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de verificatorii proiectului în solidar cu proiectantul/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, la sesizarea justificată a Achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

17.6. Totodată, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - Obligații și răspunderi comune: „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI:

18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

- prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile;

- prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare prealabilă cu 10 zile înainte de data încetării;

- prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

18.2. În situația rezilierii din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

18.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea

vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:

        - Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;

        - Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru

îndeplinirea sarcinilor specifice;

        - Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;

        - Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;

        - Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;

        - Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.

18.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.

(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.

(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.

18.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

18.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

18.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

- Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

- În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.

(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului.

19. FORŢA MAJORĂ:

19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii.

19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți.

19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde

celeilalte daune-interese.

20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:

20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.

20.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

21. SUBCONTRACTAREA:

21.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor.

Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.

(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la  Contract.

(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

21.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea

acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.

21.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:

- Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;

- Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

- Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

- Activitățile ce urmează a fi subcontractate;

- Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;

- Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.

(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți.

21.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

21.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

22. TERȚUL SUSȚINĂTOR:

22.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți,

Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.

(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.

(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțulu

susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

23. CESIUNEA:

23.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile

născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.

23.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL:

24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

25. ASIGURĂRI:

25.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI:

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27. COMUNICĂRI:

27.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

27.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

28. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

28.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.

28.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

28.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

28.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

28.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent,

scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

28.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

29. DISPOZIȚII FINALE:

29.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator.

| ACHIZITOR, | PRESTATOR, |  |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC Director Executiv, Serviciul Financiar Contabilitate Buget Șef Serviciu, Serviciul Investiții, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice Șef Serviciu, Vizat Serviciul Juridic Legislație Contencios,. |  |

Vizat CFP

SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

Nr. 684/31.01.2023

pentru achiziţia serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru

Finalizare lucrări consolidare imobil str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București

Cod CPV:

- 71319000-7– Servicii de expertiză (Rev. 2)

- 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev. 2)

CUPRINS

| Capitol/ subcapitol | Obiectul contractului/ Activitățile care fac obiectul contractului/ Cerințe minime obligatorii | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTRODUCERE | 4 |
|  |  | CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI | 4 |
| 2.1. |  | Date generale | 4 |
| 2.2. |  | Situație existentă imobil în contextul realizării acestei achiziții de servicii | 5 |
| 2.3 |  | Informații despre autoritatea contractantă | 5 |
| 2.4 |  | Cerinţe specifice proiectant / contractant | 6 |
|  |  | INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI ŞI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR | 7 |
|  |  | REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE | 9 |
| 4.1 |  | Amplasare/localizare | 9 |
| 4.2 |  | Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor | 10 |
| 4.3 |  | Rezultate ce trebuie obținute de Contractant | 11 |
| 4.4 |  | Personalul Contractantului | 11 |
| 4.5 |  | Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului | 15 |
|  |  | MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR | 15 |
|  |  | CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI | 16 |
| 6.1 |  | Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant | 16 |
| 6.2 |  | Evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant | 16 |
|  |  | CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) | 16 |
|  |  | RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI | 18 |
| 8.1 |  | Responsabilitățile cu caracter general | 18 |
| 8.2 |  | Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului | 19 |
| 8.3 |  | Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate | 19 |
| 8.4 |  | Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncăr | 19 |
|  |  | CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI | 19 |

- INTRODUCERE:

În cadrul acestei proceduri, prin care urmează să fie atribuit contractul de prestări servicii, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (în continuare A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor unic, în conformitate cu Convenția civilă nr.1704/31.10.2005 încheiată cu Asociația de proprietari.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora ofertantul va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Ofertele alternative nu vor fi acceptate.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant, Contractant și Executant care vor avea același înțeles.

- CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI:

Prezentul caiet de sarcini detaliază cerințele Autorității Contractante privind achiziția serviciilor elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru „Finalizare lucrări consolidare imobil str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București”.

2.1. Date generale.

Imobilul nu figurează pe Lista Monumentelor Istorice ale Municipiului Bucureşti din 2015 actualizată, însă conform H.C.G.M.B. nr. 279/2000 se află în Zona protejată nr. 36 –zona Negustori, zonă definită de artere majore - bd. Hristo Botev, Calea Moșilor, str. Mântuleasa și Calea Călărașilor și include în aceste limite porțiunile străzilor Pictor Ștefan Luchian, Paleologu, Negustori, Cernica, Theodor Ștefănescu, Culmea Veche, Calotești, Zborului, Dunărea Albastră, C.F. Robescu.

Imobilul are regim de înălțime S+P+4E+M, cu o suprafață construit desfăşurată de 1.532,94 mp.

Proiectul tehnic de execuție nr. 26074/2009 a lucrărilor de consolidare a imobilului de locuințe din strada Pictor Ștefan Luchian nr. 12, sector 2, faza PT+DE, a fost elaborat de firma S.C. Proiect București S.A. în anul 2009 ca obiect al contractului de prestări servicii nr. 2387/24.03.2006, încheiat cu Municipalitatea.

Consolidarea imobilului a fost efectuată în procent de 25,54% până în anul 2016, după care lucrările au stagnat.

Contractul de execuție lucrări nr. MB4/11.01.2011 încheiat între S.C. Scit Impex S.R.L. și Municipalitate a fost reziliat în baza Notei de Reziliere nr. 2308/23.10.2018.

Asistența tehnică constituie obiect al contractului de prestări servicii nr. 11/08.01.2015, încheiat între S.C. Romanian Expert Consulting S.R.L. și Municipalitate, contract care a fost reziliat.

Lucrările de consolidare aferente imobilului de locuințe situat în strada Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, realizate de către Adminsitrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (în continuare A.M.C.C.R.S.) s-au realizat conform Proiectului tehnic elaborat în baza Contractului de servicii nr. 270/29.07.2019, încheiat între A.M.C.C.R.S. și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă S.A. (în continuare C.M.D.D.B. S.A.). Prestarea serviciilor aferente proiectării s-au decontat intergal, însă pentru serviciile aferente asistenței tehnice nu s-a efectuat nicio plată.

În octombrie 2020, s-a încheiat contractul de execuție lucrări nr. 446/15.10.2020 cu Compania Municipală Consolidări S.A. (în continuare C.M.C. S.A.), contract atribuit în baza H.C.G.M.B. nr. 479/28.09.2017 privind aprobarea Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar. În baza acestui contract, C.M.C. S.A. a realizat lucrări, însă nu a întocmit situații de plată.

În intervalul de timp 2020-2021, lucrările de intervenție-consolidare aferente imobilului s-au executat în procent de aproximativ 5,00% de către C.M.C. S.A., însă fără ca aceștia din urmă să întocmească situații de plată, după care, în octombrie 2021, contractul de execuție a fost propus spre a fi denunțat unilateral, ca urmare a intrării C.M.C. S.A. în procedură de insolvență și adresei C.M.C. S.A. T04/11.01.2021, înregistrată la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic sub numărul 293/15.01.2021, privind incapacitatea C.M.C. S.A. de reluare a activității.

Urmare a pronunțării sentinței civile nr. 346/01.02.2022 pronunțată de Tribunalul București Secția a VII a civilă, în dosarele conexate nr. 12669/2/2021 a6 și a9, contractul de lucrări nr. 446/15.10.2020 se consideră reziliat.

  - Situație existentă imobil în contextul realizării acestei achiziții de servicii.

În contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure, au fost realizate lucrări de intervenție la construcția existentă care prezenta un nivel insuficient de protecție la acțiuni seismice, degradări și avarieri în urma unor acțiuni seismice, fiind încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, clasă din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime.

Obiectivul general îl constituie reducerea riscului seismic, cu prioritate la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, prin execuția de lucrări de intervenție în vederea protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

Obiectivul specific, în urma consolidării construcției, îl reprezintă sporirea rigidității locale și generale a structurii, ceea ce va conduce la îmbunătățirea comportării acesteia atât în cazul acțiunilor seismice, cât și a celor gravitaționale. Scopul acestor lucrări este cel de consolidare și aducerea la parametrii de funcționare a unui imobil de locuințe colective.

Având în vedere intervalul de timp scurs de la momentul elaborării proiectului (anul 2019, anterior modificării codului de proiectare seismică P100) până în prezent, modificarea unei serii de norme, normative (codul de proiectare seismică P100) şi proceduri aplicabile în elaborarea documentației, majorarea prețurilor, se impune:

- elaborarea documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate pentru ”Finalizare lucrări consolidare imobil str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București”, conform punctului 6 din Referatul de necesitate în vederea finalizării lucrărilor de consolidare.

- actualizarea Devizului general;

- elaborarea unei expertize tehnice de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor care cuprinde

- asistență tehnică din partea proiectantului.

  - Informații despre autoritatea contractantă.

Denumirea autorității contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.

Punct de lucru: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, București.

A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind achiziţia serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate (inclusiv actualizarea Devizului general), asistență tehnică din partea proiectantului și expertizare tehnică calitativă a lucrărilor executate și nefinalizate pentru „Finalizare lucrări consolidare imobil str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București”, în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv normele metodologice de aplicare a acesteia;

- H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu modificările și completările aduse prin H.C.G.M.B. nr. 83/22.02.2018, H.C.G.M.B. nr. 702/18.10.2018 și H.C.G.M.B. nr. 873/12.12.2018;

- Hotărârea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- H.C.G.M.B. nr. 635/14.11.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare  imobilul situat în București, str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2.

  - Cerinţe specifice proiectant/contractant.

La prestarea serviciilor de expertizare şi proiectare, proiectantul va ţine cont de  faptul că lucrările de construcţii se vor realiza cu materiale de construcţie şi procedee agrementate, conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia si exigentele Uniunii Europene din domeniu.

Se va lua în considerare utilizarea unor materiale ecologice. Vor fi prezentate buletine de analiză, certifícate de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrări/ buletinele de încercări şi agrementele tehnice.

Proiectantul va oferi Asistenţă tehnică (A.T.) pe şantier la execuţia lucrărilor şi îşi va lua în considerare inclusiv elaborarea unor dispoziţii de şantier şi detalii suplimentare, în funcţie de cele constatate în şantier, de la predarea de amplasament, până la recepţia la terminarea lucrărilor.

Pe parcursul prestării serviciilor de proiectare, Proiectantul stabileşte modul de tratare al defectelor apărute la lucrările deja executate sau la lucrările de execuţie din vina proprie sau a executantului lucrărilor, fără costuri suplimentare.

În activitatea sa, proiectantul va urmări în permanență să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale şi să respecte prescripţiile tehnice ce guvernează activitatea de proiectare.

Specialiştii proiectanţi vor participa la predarea amplasamentelor, la recepţia lucrărilor executate, vor întocmi rapoarte specifice pentru fiecare specialitate şi Certificatele de Performanţă Energetică la terminarea lucrărilor de reabilitare termică.

Proiectantul, în conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, trebuie să asigure verificatorii autorizaţi necesari pentru controlul proiectelor şi realizării lucrărilor.

La cererea Autorităţii contractante, operatorul economic va actualiza documentaţiile tehnico-economice, în conformitate cu eventualele modificări legislative.

- INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI ŞI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția operatorului economic, cu care se va încheia contractul de prestări servicii, documentația deținută conform contractului de prestări servicii nr. 270/29.07.2019, încheiat cu C.M.D.D.B. S.A.

- elaborarea documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate:

1. Documentația confidențială:

-	liste cu cantitățile de lucrări (formulare F3), centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări (formular F2), centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formular F1), liste cuprinzând consumurile de resurse materiale (formulare C6), liste cuprinzând consumurile cu mâna de lucru (formulare C7), liste cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții (formulare C8), liste cuprinzând consumurile privind transporturile (formulare C9);

2. Documentația în vederea derulării procedurilor de achiziție:

-	liste cu cantitățile de lucrări fără prețuri (formulare F3), centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări fără prețuri (formular F2), centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv fără prețuri (formular F1), liste cuprinzând consumurile de resurse materiale fără prețuri (formulare C6), liste cuprinzând consumurile cu mâna de lucru fără prețuri (formulare C7), liste cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții fără prețuri (formulare C8), liste cuprinzând consumurile privind transporturile fără prețuri (formulare C9);

3. Memorii tehnice pe specialități;

4. Piese desenate Arhitectură;

Piese desenate Rezistență;

Piese desenate Instalații termice;

Piese desenate Instalații sanitare;

Piese desenate Instalații electrice;

5.Caiete de sarcini pe specialități pentru ”Finalizare lucrări consolidare imobil str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București”, conform punctului 6 din Referatul de necesitate în vederea finalizării lucrărilor de consolidare.

- actualizarea Devizului general;

- elaborarea unei expertize tehnice de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege, conform prevederilor legale ale art. 9, alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

Expertiza tehnică se realizează de către experţi tehnici, persoane fizice atestate pentru cerinţele A1, A2, C, E, Is şi It, în conformitate cu Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transportului si Locuinţei nr. 777/2003 de aprobare a Reglementarii tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, cu modificările şi completările ulterioare.

Expertiza tehnică care se va realiza se va raporta la documentaţiile tehnice anterioare, coroborat cu normele tehnice în vigoare, şi va urmări verificarea complexă şi completă a conformităţii tuturor lucrărilor executate sau parţial executate, evaluarea stării tehnice a acestora, verificarea documentelor care au stat la baza realizării intervențiilor asupra construcţiei în fazele de proiectare şi execuţie privind respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia şi normativele în vigoare la data elaborării acestora, stabilirea unor măsuri de intervenţie imediate necesare a fi intreprinse - dacă este cazul, concluzii, recomandări şi soluţii.

Astfel, Contractorul va analiza, va descrie şi va prezenta serviciile descrise mai jos, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, a cerinţelor din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice curente în vigoare şi în baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici de proiectare, după cum urmează:

- Evaluarea preliminară a stării tehnice. Prestatorul va fundamenta, documenta şi prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate şi selectate în efectuarea investigaţiilor de teren precum şi a nivelului acestor investigaţii (preliminar sau detaliat).

- Verificarea conformităţii execuţiei lucrărilor în concordanţă cu documentaţia tehnică şi documentele de calitate emise în perioada de execuţie, evaluarea şi determinarea stării tehnice a lucrărilor executate şi stabilirea măsurilor necesare a fi intreprinse, dacă este cazul. În cazul în care se constată că nu s-a respectat documentaţia tehnică, se va stabili de asemenea, dacă există diferenţe între materialele utilizate efectiv în lucrare şi cele prevăzute în documentaţia tehnică, şi dacă acestea pot fi reţinute sau trebuie intreprinse măsuri de remediere.

- Sinteza şi analiza rezultatelor investigaţiilor.

- Stabilirea calității tuturor lucrărilor executate, incusiv a celor ce privesc remedierea degradărilor apărute în timp, în vederea finalizării obiectivului de investiţii. În acest sens, în cadrul expertizei va fi prevăzut un capitol special în care se vor prezenta tipurile de lucrări necesare în vederea realizării obiectivului în condiţii de funcţionalitate şi stabilitate optimă şi durabilă.

Expertiza tehnică se va preda în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării Autorității contractante, în 4 (patru) exemplare scrise, originale și un exemplar în format electronic – partea scrisă sub formă de fișiere tip .doc, .docx sau .pdf, cu posibilitate de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenată în format .dwg. Fiecare din cele patru exemplare scrise, atât părțile scrise cât și cele desenate, va fi semnat și ștampilat de expertul tehnic.

- asistență tehnică din partea proiectantului.

Prin realizarea lucrărilor de intervenție/consolidare, pentru care vor fi elaborate documentațiile tehnico-economice care fac obiectul prezentului acord-cadru de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, Autoritatea Contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:

- Proiectele vor implementa măsuri de creștere a gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice a imobilelor, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a clădirilor existente, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor de intervenție, cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor;

- Lucrările de intervenție ce vor fi proiectate, nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor afecta obiective de interes cultural și istoric.

Serviciile solicitate vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

În etapa de asistență tehnică, Proiectantul va asigura consultanță de specialitate în etapa de derulare a procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări și va elabora răspunsurile la solicitările de clarificări în termenul cerut de autoritatea contractantă. Termenul de răspuns nu va depăși 48 de ore de la transmiterea solicitării de clarificare.

Prestatorul va acorda asistenţă tehnică prin prezenţa proiectantului şi, după caz, a auditorului energetic/ expertului tehnic, pentru realizarea lucrărilor pe parcursul perioadei de execuţie a acestora prin:

- supervizarea şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice în vigoare şi a celor mai bune tehnologii de execuţie existente;

- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către verificatorii atestati de proiecte;

- soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către verificatorii atestati, executanţi, etc. la soluţiile tehnice proiectate dacă acest lucru se impune;

- participarea la toate fazele determinante stabilite împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcţii în cadrul programului de control al calităţii lucrărilor de execuţie;

- participarea la predări de amplasament, recepţii parţiale, recepţii la terminarea lucrărilor, recepţii finale şi elaborarea punctului său de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor;

- elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării execuţiei lucrărilor, în cazul modificării soluţiilor stabilite iniţial în proiect şi urmărirea aplicării acestora, cu respectarea prevederilor din Autorizaţia de Construcţie. Dispozițiile de șantier vor fi emise într-un termen care nu poate depăși 30 de zile de la data întocmirii notei de constatare în teren privind modificarea / completarea/ corectarea soluțiilor stabilite inițial prin proiect;

- avizarea/modificarea detaliilor de execuţie realizate de constructori;

- avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuţiei lucrărilor;

- toate soluţiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului iniţial vor avea în vedere încadrarea în bugetul estimat conform prevederilor legislative în vigoare la acel moment, precum şi respectarea Autorizaţiei de construcţie;

- elaborarea Programului de urmărire a comportării lucrărilor în timp.

Proiectantul va participa la elaborarea Cărții Tehnice a construcţiei prin punerea la dispoziţia costructorilor a tuturor documentelor de proiectare întocmite pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici nu este admisă fără aprobarea beneficiarului.

La finalizarea execuției lucrărilor, Contractantul are obligația de a preda Referatele pe specialități cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, atât în format electronic cât și pe suport hârtie, documentația tehnică- proiectul pentru urmărirea curentă și pentru urmărirea în timp a comportării clădirii, inclusiv dispozițiile de șantier emise, numerotate și îndosariate.

Asistența Tehnică va fi asigurată pe toată perioada de derulare a contractelor de lucrări, începând cu data ordinului de începere a serviciilor de asistență tehnică, emis de către Autoritatea Contractantă pentru fiecare imobil în parte, până la data procesului verbal de recepție finală. Perioada de garanție a lucrărilor, respectiv intervalul dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, poate fi de 3 sau 5 ani, în funcție de categoria de importanță a fiecărui imobil, stabilită conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Activitatea de asistență tehnică a proiectantului va fi condusă de următoarele principii:

•	imparțialitate față de factorii implicați în derularea contractului de lucrări care concură la punerea în aplicare a proiectului elaborat de către proiectant;

•	profesionalism;

•	fidelitate;

•	respectarea legalității.

6. Rezultatul informațiilor și cerințelor tehnice.

  - Amplasare/localizare:

Descriere generală amplasament:

Cladirea a fost executată în perioada interbelică. In prezent, clădirea nu este încadrată pe lista clădirilor declarate monument istoric, iar amplasamentul se află în zonă protejată.

Construcţia prezintă o arhitectură cubistă, specifică tipului de blocuri de apartamente şi periodei în care a fost realizată.

Tipul de tronson este de tip „bară lată”, cu doua apartamente la scara, cu o curte interioară de lumină, spre care sunt orientate anexele apartamentelor: bucătăria, dar şi o serie de camere mici cu destinaţia debarale sau camere de serviciu, accesibile printr-o cursivă. Camerele mici au avut destinaţia iniţială pentru depozitarea lemnelor de foc. Tot în curtea interioară se gaseşte şi tubul de gunoi, executat din beton armat.

Clădirea prezintă o serie de balcoane spre stradă şi către aleea de acces.

Structura verticală a construcţiei este alcătuită dintr-un sistem mixt cu cadre din beton armat monolit cu unele panori din zidărie. Stalpii şi grinzile sunt cu dispunere întamplătoare, dictată de partiul de arhitectură şi de gandirea inginerească de conformare gravitaţională.

Cadrele din beton armat au secţiuni mici în comparaţie cu exigenţele privind transmiterea încărcărilor gravitaţionale, stalpii avand dimensiuni variate, ajungand în unele instante la dimensiuni de 30x30cm.

Planseele sunt realizate din placi din beton armat monolit cu rezemare pe grinzile cadrelor din beton armat sau încastrate în zidaria portantă la nivelul calcanelor.

Marca betonului la data constructiei imobilului a fost B100-B140, marca uzuală în epocă pentru acest tip de clădiri.

Pereţii portanţi de cărămidă plină au o grosime între 40 şi 28cm şi sunt realizaţi cu mortar de var, cu rezistenţă redusă, iar pereţii de compartimentare au grosimi de ½ cărămidă – 14cm respectiv ¼ cărămidă – 7cm. La nivelul demisolului pereţii de zidărie exterioară au o grosime totală de 42cm.

Scările au rampe şi podeste din beton armat cu rezemare pe pereţii de cărămidă sau grinzile de planşeu.

Fundaţiile construcţiei sunt realizate din beton simplu la o adancime mai mare decat cea de îngheţ întrucat imobilul este prevăzut cu subsol.

De asemenea, construcţia are o serie de retrageri către str. Pictor Stefan Luchian, ceea ce ii conferă o volumetrie specifică unei clădiri de colţ.

Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Clădirea are următoarele vecinătăți:

- La nord-vest: prprietate privată – clădire P, Str. Pictor Stefan Luchian nr. 10;

- La nord-est: Str. Pictor Stefan Luchian;

- La sud-est: curtea comună corpurilor 12A, 12B şi 12C;

- La sud-vest: Str. Pictor Stefan Luchian nr. 12B (Corpul B).

Accesul principal, auto și pietonal:

- Accesul pietonal se face prin curtea comună corpurilor 12A, 12B şi 12C;

- Pe latura nord-estică există un acces posibil dinspre Str. Pictor Stefan Luchian către demisolul clădirii;

- Accesul auto se realizează din Str. Pictor Stefan Luchian.

  - Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor.

Datele de intrare prezentate în această secțiune vor fi utilizate de Contractant împreună cu datele detaliate din documentația tehnică de execuție, piese scrise și desenate și Conținutul prezentului caiet de sarcini.

Certificat de urbanism nr. 109/1782361 din 31.01.2020 emis de Primăria Municipiului București în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind consolidarea construcției de locuințe colective D+P+4E+M, cu menținerea funcțiunilor;

Avizul Ministerului Culturii nr. 477/Z/12.05.2020- pentru faza D.T.A.C.+D.T.O.E.;

Autorizație de construire nr. nr. 589/8618 din 15.10.2020; emisă de Pimăria Municipiului București.

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

| Suprafaţa construită desfasurată | 1.532,94 mp |
| --- | --- |
| Suprafața construită la sol | 232,80 mp |
| Suprafaţa utilă desfăşurată | 1.261,34 mp |
| Număr niveluri | D+P+4E+M |
| Înălțimea clădirii: h maxim | 20,30 m |
| Volumul construcţiilor subteran | 507 mc |
| Volumul construcţiilor suprateran | 4.425,00 mc |

  - Rezultate ce trebuie obținute de Contractant.

Finalizarea serviciilor în cadrul contractului de prestări servicii.

Autoritatea Contractantă va considera finalizate serviciile care fac obiectul contractului, astfel:

a) Serviciile de proiectare se consideră finalizate după recepționarea documentațiilor de către Comisia tehnică constituită în baza Deciziei nr. 133/14.08.2022, respectând toate prevederile legale aplicabile;

b)Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului se consideră finalizate, la data Procesului-Verbal de recepție finală a lucrărilor de intervenție/consolidare, realizate pe baza documentației tehnico-economice realizate de Contractant, interval care include elaborarea documentației As-Built, a devizului general actualizat și obținerea Certificatului de performanță energetică la terminarea lucrărilor de intervenție/consolidare.

Pentru etapele elaborarea documentațiilor tehnice aferente lucrărilor rămase neexecutate pentru ”Finalizare lucrări consolidare imobil str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2, București”, actualizarea Devizului general şi elaborarea unei expertize tehnice de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor, durata de prestare este de 4 luni.

  - Personalul Contractantului.

Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Ofertantului să prezinte o echipă compusă din minimum de personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației în domeniu și de a avea dreptul de întocmire a documentațiilor care fac obiectul prezentului contract.

Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile /subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică.

Expertul tehnic va asigura prezenţa în şantier a propriei persoane sau a unei persoane de specialitate desemnate de acesta pe parcursul execuţiei lucrărilor în cazul constatării unor neconformităţi între realitatea din teren, expertiza tehnică şi proiectul tehnic elaborat de proiectantul de specialitate, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispoziţiilor de şantier în vederea rezolvării situaţiilor apărute.

In situaţia în care sunt solicitate precizări şi completări, altele decât cele cuprinse în expertiza tehnică, ofertantul câştigător va avea obligaţia să le întocmească şi să le pună la dispoziţia beneficiarului, fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract.

Expertul tehnic are obligaţia să răspundă în regim de maximă urgenţă la solicitările beneficiarului de a se deplasa la punctul de lucru pentru a soluţiona eventualele probleme tehnice apărute în execuţie, ce nu pot fi rezolvate numai de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract.

Personalul angrenat nu are voie să extragă şi să transmită pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic şi detaliile de execuţie.

Ofertantul câştigător prin specialiştii săi va viza prin semnare şi ştampilare dispoziţiile de şantier şi planşele modificatoare, însoţite de breviar de calcul, dacă este cazul.

Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerinţele impuse conform legii şi răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluţiile date prin expertiza tehnică elaborată.

Expertiza tehnică în construcţii reprezintă evaluarea din punct de vedere tehnic a clădirii.

Expertiza tehnică a instalaţiilor termice şi sanitare aferente clădirii are ca scop determinarea stării tehnice actuale, stabilirea măsurilor şi recomandări în ceea ce priveşte modificarea, înlocuirea, remontarea elementelor componente astfel încât acestea să corespundă standardelor şi normativelor actuale, criteriilor funcţionale, de siguranţă, economico-energetice în scopul asigurării confortului interior, a cerinţelor tehnologice şi condiţiilor impuse de activităţile desfăşurate conform destinaţiei clădirii.

Recomandarea soluţiilor se va face după criterii tehnice şi economice ţinând seama de necesităţile specifice, de tipul şi destinaţia clădirii, iar în determinarea oportunităţii unei modernizări sau transformări ale instalaţiilor existente se iau în considerare toate aspectele legate de costul investiţiei, al exploatării şi economia de energie.

Măsurile de intervenţie trebuie să asigure un echilibru al performanţelor, costurilor şi termenelor, în scopul realizării unei calităţi care să respecte reglementările tehnice aplicabile, în vigoare la data contractării proiectării, respectiv la data contractării execuţiei lucrărilor de consolidare.

Urmare a celor prezentate considerăm necesar ca ofertantul să facă dovada deţinerii (cu document din REVISAL sau contract de colaborare/prestări servicii) ca angajaţi a următorilor specialişti:

Expert tehnic – construcții, coordonator de proiect:

- atestat de Ministerul Culturii, expert tehnic specializarea A – elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice (care poate cuprinde și expertize tehnice asupra monumentelor istorice, conform art. 8, alin. (2) al Ordinului nr. 2495/2010), domeniul 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice;

- experiență profesională specifică: elaborarea a cel puțin 1 expertiză tehnică la imobile cu destinația de locuințe multietajate, la care a participat în calitate de coordonator de proiect; Se va atașa certificatul de atestare și recomandarea sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de beneficiar sau de contractantul principal, din care să reiasă tipul de activități îndeplinite.

- responsabilități în cadrul contractului:

- coordonează echipa de specialiști care întocmesc toate documentațiile tehnice;

- coordonează toate specialitățile ce concură la elaborarea expertizei tehnice de calitate;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice  de calitate pe care o întocmește.

Expert tehnic – instalații sanitare, termice, ventilare, climatizare:

- atestat M.D.R.A.P. specialitatea instalații: Is - instalații sanitare, It - instalații termice (obținute în baza ordinului nr.777/26.05.2003) sau Iint - instalații interioare aferente clădirilor, care cuprind instalații de apă și canalizare, instalații de stingere a incendiilor, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului (obținut în baza ordinului nr.2264/28.02.2018);

- experiență profesională specifică: elaborarea a cel puțin 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească in viitorul contract;

- responsabilități în cadrul contractului:

- elaborarea expertizei tehnice de calitate partea de instalații sanitare, termice, ventilare-climatizare aferente construcției, respectând normativele pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de încălzire (indicativ I 13-2015), sanitare (indicativ I 9-2013) aferente clădirilor, precum și a celorlalte reglementări în domeniu;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice pe care o întocmește.

Expert tehnic – instalații electrice:

- atestat M.D.R.A.P. specialitatea instalații: Ie - instalații electrice;

- experiență profesională specifică: elaborarea a cel puțin 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească in viitorul contract;

- responsabilități în cadrul contractului:

- elaborarea expertizei tehnice de calitate partea de instalații electrice aferente construcției, respectând normativele pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice (indicativ I 7-2011), aferente clădirilor și sistemelor de alimentare cu energie electrică, precum și a celorlalte reglementări în domeniu;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice de calitate pe care o întocmește.

Expert tehnic – instalații gaze naturale:

- atestat M.D.R.A.P. specialitatea instalații: Ig - instalații de gaze naturale;

- experiență profesională specifică: elaborarea a cel puțin 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească in viitorul contract;

- responsabilități în cadrul contractului:

- elaborarea expertizei tehnice de calitate partea de instalații aferente construcției, respectând normativele pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor  clădirilor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale (indicativ I 6-2008), precum și a celorlalte reglementări în domeniu;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice pe care o întocmește.

Expert/specialist proiectant- arhitectură:

- arhitect atestat de Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură;

- atestat de Ministerul Culturii, specializarea A – elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice (care poate cuprinde și expertize tehnice asupra monumentelor istorice, conform art. 8, alin. (2) al Ordinului nr. 2495/2010), cel puțin unul din domeniile: 1- restaurare arhitectură, 2- urbanism istoric, 3- studii, cercetări, inventariere monumente istorice, 4- consolidare/restaurare, structuri istorice;

- experiența profesională specifică: participarea la elaborarea a minimum un proiect de arhitectură pentru construcții civile cu destinația de locuințe;

- responsabilități în cadrul contractului:

- elaborarea expertizei tehnice de calitate secțiunea arhitectură aferente construcției, respectând normativele pentru proiectarea, execuția și exploatarea clădirilor precum și a celorlalte reglementări în domeniu;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice pe care o întocmește.

Minim un expert tehnic atestat pentru cerinţa C cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

Minim un expert tehnic atestat pentru cerinţa E cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

Minim un inginer constructor – proiectant structuri de rezistenţă cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

Minim un inginer instalaţii – proiectant instalaţii sanitare cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

Minim un inginer instalaţii – proiectant instalaţii termice cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

Minim un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată, gradul profesional I, specialitatea construcţii şi instalaţii, pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii după finalizarea lucrărilor.

Experienţa va fi demonstrată prin prezentarea în ofertă a declaraţiilor pe propria răspundere a fiecărei persoane în care să se prevadă experienţa de minim 3 ani a fiecărui specialist pentru fiecare specialitate, însoţite de o listă a contractelor în care a fost implicat fiecare, cel puţin o recomandare pentru serviciile prestate, decizii de numire sau părţi din documentaţie semnate în cadrul contractelor. Se vor ataşa copii după diplomele de studii şi CV-urile persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.

In cazul în care firma nu deţine câte un specialist experţi tehnici atestaţi în domeniul Construcţii şi arhitectură A1, A2, C, E, experţi tehnici specialitatea instalaţii (It şi Is) şi auditor energetic angajaţi, trebuie să prezinte un angajament / contract / convenţie cu câte un specialist (arhitect, inginer constructor – proiectant structuri de rezistenţă, inginer instalaţii – proiectant instalaţii sanitare, inginer instalaţii – proiectant instalaţii termice, auditor energetic pentru clădiri) care va întocmi documentaţia şi care se angajează că va fi disponibil pentru realizarea acesteia în perioada contractuală stabilită.

Vizitarea amplasamentelor sunt obligatorii înainte de ofertare. Dacă la predarea amplasamentului şi începerea lucrărilor se constată neconcordanţe între expertizele tehnice, proiecte şi realitatea din teren ce vor duce la rezilierea contractului de execuţie lucrări, ofertantului i se vor imputa cheltuielile efectuate şi pierderile suportate de Autoritatea contractantă pentru derularea procedurilor de achiziţie şi orice alte costuri suplimentare ce pot apărea.

În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic.

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Autoritatea Contractantă va accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării acestuia, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie.

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a acestuia, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice.

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea acestuia pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului, Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate în vederea finalizării obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții propuși cunoaște foarte bine și înțelege cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și responsabilitățile atribuite.

Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului.

  - Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului.

Autoritatea Contractantă pune la dispoziția Contractantului accesul la zona de lucru, iar prin Procesul-verbal de predare-primire amplasament, se transferă provizoriu șantierul de la Autoritatea Contractantă la Contractant, pe timpul realizării activităților pe șantier.

Accese în șantier: pe perioada execuției lucrărilor, căile de acces pe șantier se vor limita strict la căile pietonale și rutiere; se vor respecta toate regulile generale de utilizare a acestora, precum și prevederile avizelor și altor reglementări emise de administratorul străzii respective.

- MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR:

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document, trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.

Contractantul va furniza documentele ce rezultă pe toată durata de execuție a contractului, în câte două exemplare în format tipărit și două copii în format digital (pdf și editabil).

În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție- acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice ale Contractantului.

Orice comunicare scrisă dintre Autoritatea Contractantă și Contractant, va indica denumirea Contractului și numărul de identificare și se va trimite prin poștă, e-mail cu semnătură digitală sau se va livra personal, la adresa corespunzătoare indicată de părți în acest scop în contract.

Dacă expeditorul solicită confirmare de primire, va include această solicitare în comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare dată când există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la termen a comunicării.

- CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI:

  - Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant.

Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților din contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al contractului.

  - Evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant.

Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant.

- CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ):

Pe perioada derulării contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea acestuia, în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea contractului în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.

În acest sens, dar fără a se limita la acestea, Ofertantul vor trebui să respecte obligatoriu prevederile legale în vigoare.

Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea indicate în prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din această anexă este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate cu H.G. nr. 1364/2001;

- Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;

- Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/07.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții- I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, PCF 002;

- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specific pentru diferite domenii și categorii de proiecte.

Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:

- Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;

- Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR6-2006 completare și CR 6-2013;

- Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;

- Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;

- Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;

- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții- P 118/1-2016; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015;

- Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;

- Normativ privind verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-2002;

- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9-2022;

- Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015;

- Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul acordului-cadru.

- RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI:

  - Responsabilitățile cu caracter general.

În raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitățile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată durata acestuia;

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

- Contractantă pe durata derulării contractului, în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și a tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații.

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă de îndeplinirea corespunzătoare a tuturor responsabilităților ce decurg din prezentul caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante.

Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

- Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului.

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, și din întreaga documentație aferentă Contractului prin orice metodă legală, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini şi Contract.

  - Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului.

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a contractului ce rezultă din această procedură.

Pentru decontare: Plata serviciilor de proiectare efectuate de Prestator se face în condițiile contractului de prestări servicii, pe baza facturilor fiscale emise de către Prestator, numai după transmiterea, de către Autoritatea contractantă, a Proceselor-Verbale de recepție a documentației transmise.

După recepționarea și aprobarea de către Autoritatea contractantă a documentațiilor întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia.

Plata serviciilor de asistență tehnică se va face lunar, proporțional cu lucrările executate, pe baza raportului de activitate lunar, însoțit de documente justificative (pontajul lunar confirmat de reprezentantul Achizitorului și Executant, dispoziții de șantier sau note de constatare).

Proiectantul va elabora un Raport de activitate lunar cu privire la activitățile realizate în perioada de raportare. Formatul și conținutul Raportului de activitate va fi agreat cu Autoritatea Contractantă imediat după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Raportul de activitate lunar va cuprinde activitatea realizată, livrabilele realizate, specialiștii implicați, aspecte critice, progresul financiar al contractului, recomandări.

  - Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate.

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante:

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.

  - Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă.

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante, specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 300/ 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.

- CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI:

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în contract, la pct. Asigurări.

Criteriul de atribuire - prețul cel mai scăzut.

Notă:Toate aspectele și cerințele menționate în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii