INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr. 10153/05.10.2023

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

SECȚIUNEA B: FORMULARE

SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE

SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cod poștal 031296, telefon (021)9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.

2. Sursa de finanțare: Bugetul Local, Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2023, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 309/30.08.2023, cap. 71.01.01 Construcții – str. Blănari nr. 2, sector 3;

3. Valoarea estimată: 35.801,53 lei, exclusiv TVA;

4. Obiectul contractului: Servicii de elaborare expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București

5. Cod CPV: 71319000-7-Servicii de expertiză (Rev. 2);

6. Modalitatea de achiziție: achiziție directă în conformitate cu art. 7 alin.(5) și  art. 9 alin. (1) lit.d) din  Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

7. Criteriul de atribuire:,,prețul cel mai scăzut", cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini.

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

9. Durata prestării serviciilor: conform clauzelor contractuale.

10. Condiții de plată: conform clauzelor contractuale.

11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr.1 anexat).

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr.2 anexat).

- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular nr. 4 anexat);

- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 5);

- Acord de subcontractare (Formularul nr. 3) – dacă este cazul,

Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.

12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică va fi însoțită de: Lista persoanelor  pentru îndeplinirea contractului; Documente care atestă experiența profesională (certificate/ atestate pentru calificări profesionale/autorizații/legitimații) conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

13. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 6 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.

Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.

Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.

- Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.

- În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii.

14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :

Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail office@amccrs-pmb.ro și adriana.dragan@amccrs.ro până în data limită de depunere oferte 13.10.2023, ora 13:00, indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….......”.

Se va prezenta la depunerea ofertelor și propunerea de clauze contractuale însușite prin semnătura ofertantului.

15. Informații suplimentare:

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Solicitari de clarificari se pot depune prin posta electronica, la cele 2 adrese menționate anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitatii publice - Anunțuri Achizitii.

În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate.  Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.

SECȚIUNEA B: FORMULARE

Formular 1

Ofertant/Subcontractant,

....................................................................................

(denumire, nume)

Declaratie

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, .............................................. reprezentant împuternicit al .........................(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de elaborare expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București, cod CPV 71319000-7-Servicii de expertiză; (Rev.2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Cristina MĂRIEȘ,, Șef Serviciu, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Elena Mădălina  SAVU, Consilier Juridic, Serviciul Juridic Legislație Contencios;  Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Adriana Mary DRĂGAN, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; Andreea CEL MARE, Șef Birou, Biroul Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații din cadrul Serviciului Investiții,Iulia Alina Mihăilescu Biroul Inițiere, Derulare Lucrări din cadrul Serviciului Investiții ;

- mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător);

- în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul

procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acordului-cadru, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 2

Operator economic

..............................

(denumire)

Declarație

privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la

art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ............................................, cod CPV ............................., la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:

- nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

- nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);

- mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;

- nu mă aflu într-una din următoarele situații:

- încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;

- procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

- comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;

- încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;

- conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;

- încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

- declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;

- influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa;

- refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 3

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr. .............. data .......................

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioar.

Art. 1. Părțile acordului:

…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte

și

…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.

Art. 2. Obiectul acordului:

Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., aferente având ca obiect Servicii de elaborare expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București,

Art. 3. Valoarea serviciilor:

Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.

Art. 4. Alte clauze:

- Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă.

- Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

- Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.

- Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.

- Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).________________				_________________________                                                _________________________

(contractant)(numele operatorului economic)     (subcontractant) (numele operatorului economic)		………………..……….....                                                 ...............

(numele persoanei autorizate) şi semnătura   L.S.           (numele persoanei autorizate)și semnătura  L.S.

Formular 4

Ofertant/Subcontractant,

...................................

(denumire, nume)

Declaraţie

privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă,

precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect obiect  Servicii de elaborare expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București,

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 5

Ofertant

.............................................

(denumire, nume)

Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………  (denumirea ofertantului), declar că suntem de acord cu clauzele contractuale anexate documentaţiei de atribuire aferente contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de elaborare expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.

De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale mai sus menționate:

- …………………

- ………………….

- …………………

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Notă:

- În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante;

- În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Formular 6

Ofertant,

.............................

(denumire, nume)

Formular de ofertă

Către ….................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

      - Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ....................................... (denumire, nume ofertant) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm Servicii de elaborare expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București, pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.

      - Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinelor de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu graficul fizic și valoric, în .................................................... (perioada în litere şi în cifre) luni, pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

      - Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

      - Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

      - Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură), L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele ofertantului).

SECȚIUNEA C:

Propunere clauze contractuale

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”,

între:

ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cod poștal 031296, telefon (021).9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin ........................... – Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

................................, cu sediul în ............................ și punct de lucru în ......................, telefon ........................., e-mail ......................, cod unic de înregistrare ......................, având număr de ordine în Registrul Comerțului ........................., cont  ....................... deschis la Trezoreria ................, reprezentată legal prin ..................... – Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de elaborare  expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

2. PREŢUL CONTRACTULUI:

2.1. (1) Pentru prestarea Servicii de elaborare  expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București,  Prestatorul va practica prețurile unitare prevăzute în propunerea sa financiară, Anexă  la Contract.

(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor, se stabilește pe baza prețurilor unitare prevăzute în Anexa  la prezentul Contract, și este de ......................lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, pentru servicii de elaborare expertiză tehnică de calitate;

2.2. Prețul Contractului este ferm în lei și nu se ajustează.

3. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR:

Contractul intră în vigoare la data semnarii de către ambele parti şi produce efecte până la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților.

  - (1)Prestatorul se obligă să presteze Servicii de elaborare expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București, în termen de 45 de zile de la data ordinului de începere astfel:

-  elaborarea expertizei tehnice pentru determinarea stadiului fizic al lucrărilor real executate din proiectul tehnic;

- elaborarea expertizei calitative - determinarea calității materialelor puse în operă:rapoarte de încercări, relevee, analize,  evaluări necesare determinării stării tehnic a construcției, a modului în care au fost executate lucrările (analiză documente existente);

- stabilirea valorii pe categorii de lucrări real executate și a valorii lucrărilor neconforme, conform proiectului tehnic;

- stabilirea cantitativă și financiară a degradărilor produse în timp;

- stabilirea restului de executat pe categorii de lucrări

și va fi predată beneficiarului în 4 exemplare format letric și 1 exemplar în format electronic asumat;

(2) Prestatorul va începe prestarea serviciilor la data prevăzută în ordinul de începere emis de către Achizitor.

(3) Dacă pe durata îndeplinirii contractului, din motive obiective și neimputabile executantului este necesară prelungirea contractului, durata acestuia se va prelungi prin act adițional , fără modificarea prezentului contract

4. DEFINIŢII:

4.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.

- „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia;

- Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice.

- „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea

obiectului Contractului.

- ”Servicii” – activitățile a căror prestare face obiectul Contractului.

- „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și

corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract.

- ”Durata contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum  sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu  data   intrării sale în vigoare.

- „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate.

- „Specificații tehnice” – cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.

- „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă.

- ”Documentația tehnică” – documentația ce urmează a fi întocmită de către proiectant, pe baza căreia se vor executa lucrările de intervenție în vederea consolidării imobilelor și cuprinde:

”DTAC” – documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire.

”DTOE” – documentație tehnică pentru organizarea execuției.

„Proiect tehnic de execuție, PT” – documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; conține părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia obiectivului de investiţii. Componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

”Detalii de execuție, DE” – parte integrantă a proiectului tehnic de execuție, care explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.

- ”Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa prestatorului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

- ”Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea.

- „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

- „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de

către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).

- „Proiectant”- elaboratorul documentației tehnice de execuție, ce urmează a fi verificate;

- „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile.

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI:

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

6.1. Documentele Contractului sunt:

- caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertei ce privesc aspectele tehnice și financiare, dacă este cazul;

- oferta Prestatorului, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, dacă este cazul;

- anexa 1 - Centralizator cuprinzând cantitățile de servicii comandate, prețurile unitare prevăzute în Contract;

- dovada constituirii garanției de bună execuție;

- polița de asigurare de răspundere civilă profesională;

- contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;

- acordul de asociere, dacă este cazul;

- acte adiționale, dacă este cazul;

- alte documente, după caz.

6.2.  În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la art. 6.1, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

6.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE:

7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC:

8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

9.1. Proiectantul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentațiilor elaborate, actualizate, revizuite/alte documente elaborate de către aceștia (sau în numele acestora) până la aprobarea și recepționarea lor de către Achizitor, dată la care acestea devin proprietatea Achizitorului.

9.2. La data aprobării și recepționării de către Achizitor a documentației tehnico economice operează cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală/autor către Achizitor.

9.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

9.3. Prestatorul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

- reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;

- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI:

10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

10.2. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel:

a) virament bancar sau;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau ;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei sau ;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie sau;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

10.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

10.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI:

11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române, astfel cum sunt acestea enumerate în caietul de sarcini și în condițiile calitative și cantitative prevăzute în acesta.

(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materialele, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

11.3. În raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitățile Prestatorului sunt:

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;

-  Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată durata acestuia;

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării contractului, în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și a tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații.

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă de îndeplinirea corespunzătoare a tuturor

responsabilităților ce decurg din prezentul caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților

competente și/sau ale Autorității Contractante. Prestatorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

- Prestatorul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

11.4. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data termenului comunicat prin ordinul de începere.

- Prestatorul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului.

Prestatorul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, și din întreaga documentație aferentă Contractului prin orice metodă legală, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini şi Contract.

- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenul de îndeplinire al contractului, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autoritӑţii contractante.

- În afara cazului în care autoritatea contractantӑ acceptă revizuirea termenului de îndeplinire a contractului, pe baza justificărilor furnizate de contractant, încheindu-se în acest sens un act adiţional, orice întârziere în îndeplinirea contractului în termenul stabilit dă dreptul autoritӑţii contractante de a pretinde prestatorului penalități de întârziere.

- Prestatorul se obligă să remedieze pe cheltuiala proprie, la cererea autoritӑţii contractante şi în termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. În cazul în care se cer completӑri şi/sau modificӑri, prestatorul are obligaţia a le efectua fӑrӑ costuri suplimentare, în termen de maxim 3 zile.

- Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către autoritatea contractantӑ, ca şi cum acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate. (Prestatorul va solicita şi va obţine în numele şi cu acceptul autoritӑtii contactante, toate avizele, certificatele, acordurile şi orice alte documente necesare pentru/sau în legӑturӑ cu realizarea obiectului contractului, va achita contravaloarea acestora şi va susţine documentaţiile la organele competente.)

-    Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească aplicabilă.

11.5. Alte responsabilităţi ale prestatorului:

Prestatorul se obligă să despăgubească autoritatea contractantӑ împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către autoritatea contractantӑ;

- toate rapoartele şi documentele, precum hărţi, diagrame, desene, specificaţii, planuri, statistici, calcule, baze de date,software şi înregistrări suport sau orice materiale achiziţionate, compilate sau pregătite de către contractant în executarea acestui contract vor fi proprietatea autoritӑţii contractante, în afară de cazul în care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obligă să livreze autoritӑtii contractante aceste documente, în original și în format letric precum și în format electronic şi să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele prevăzute în acest contract, cu excepţia cazului în care autoritatea contractantӑ îl autorizează în scris în acest sens.

- orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui contract,

cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea autoritӑţii contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

- prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe, gratuităţi sau comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor de autor şi/sau oricărui alt drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract.

- prestatorul, subcontractantii, personalul acestora se obligă să menţină secretul profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea acestuia. În acest sens, afară de cazul în care autoritatea contractantӑ consimte în scris la aceasta, atât contractantul, cât şi personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia nu vor comunica oricărei terţe părţi nici o informaţie confidenţială obţinută sau descoperită pe durata contractului şi nu vor face publice nici o informaţie sau recomandare formulată în executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, contractantul se obligă să nu utilizeze informaţiile furnizate lui sau obţinute pe parcursul derulării contractului şi/sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi în scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este de natură a cauza prejudicii autoritӑtii contractante.

11.6. Conflictul de interese:

Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, ori al altor legături sau interese comune.

- Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către contractant imediat autoritӑţii contractante, în scris.

- Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care poate da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea autoritӑţii contractante, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie.

- Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care prestatorul nu poate menţine această independenţă, autoritatea contractantӑ are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului autoritӑtii contractante de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.

-    Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi, după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.

11.7. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate:

Este responsabilitatea Prestatorului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Prestator a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante:

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.

11.8. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă:

Prestatorul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante, specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 300/ 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.

11.9. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în următoarele situaţii:

- noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini. Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a acestuia, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice.

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării contractului, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI:

12.1. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului, respectiv:

a) punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;

b) primirea documentației elaborate de Prestator, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului, pe bază de proces-verbal de predare-primire;

d) punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;

e) desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;

f) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a prezentului Contract;

g) achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Prestator, în baza facturilor emise de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit în prezentul Contract;

g) achitarea contravalorii serviciilor prestate de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract;

12.2. Achizitorul va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI:

13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.

(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu graficul de prestare convenit. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

13.2. (1) Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi recepționate pe baza proceselor-verbale de recepție încheiate între reprezentanții Achizitorului și Prestatorului.

(2) În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, reprezentanții Achizitorului vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de predare-primire și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, termenul maxim acordat pentru remedieri fiind de 5 zile calendaristice.

13.3. Procesul-verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE:

14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată de către Achizitor în Ordinul de începere a serviciilor;

14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 3 din prezentul Contract.

14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 17.

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ:

15.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturii fiscale emise de Prestator însoțită de procesele-verbale recepție a serviciilor prestate.

(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și

întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.

(5) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.

16. AMENDAMENTE:

16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

17. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE:

17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.

17.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată.

17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI:

18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

- prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile;

- prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare prealabilă cu 10 zile înainte de data încetării;

- prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

18.2. În situația rezilierii din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

18.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:

        - Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;

        - Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;

        - Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;

        - Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre

judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;

        - Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;

        - Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.

18.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.

(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.

(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.

18.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

18.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

18.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

- Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

- În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.

(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului.

19. FORŢA MAJORĂ:

19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii.

19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod

complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți.

19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:

20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.

20.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

21. SUBCONTRACTAREA:

21.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor.

Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.

(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.

(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

21.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.

21.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:

- Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;

- Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării

acestora;

- Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

- Activitățile ce urmează a fi subcontractate;

- Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;

- Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.

(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți.

21.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

21.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

22. TERȚUL SUSȚINĂTOR:

22.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți,

Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului.

Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor desusținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.

(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.

(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțulu susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

23. CESIUNEA:

23.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile

născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al  Achizitorului.

23.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL:

24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

25. ASIGURĂRI:

25.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI:

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27. COMUNICĂRI:

27.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu

confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

27.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

28. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

28.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.

28.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

28.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

28.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

28.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest

contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

28.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante

29. DISPOZIȚII FINALE:

29.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator.

| ACHIZITOR, | PRESTATOR, |  |
| --- | --- | --- |

SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI nr. 9667 /22.09.2023

privind achiziția de Servicii de elaborare expertiză tehnică care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București

Cod CPV:

- 71319000-7– Servicii de expertiză (Rev. 2)

CUPRINS

| Capitol/ subcapitol | Obiectul contractului/ Activitățile care fac obiectul contractului/ Cerințe minime obligatorii | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTRODUCERE | 3 |
|  |  | CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI | 3 |
| 2.1. |  | Date generale | 3 |
| 2.2. |  | Situație existentă imobil în contextul realizării acestei achiziții de servicii | 4 |
| 2.3 |  | Informații despre autoritatea contractantă | 4 |
| 2.4 |  | Cerinţe specifice proiectant / contractant | 5 |
|  |  | INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI ŞI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR | 6 |
|  |  | REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE | 7 |
| 4.1 |  | Amplasare/localizare | 7 |
| 4.2 |  | Rezultate ce trebuie obținute de Contractant | 8 |
| 4.3 |  | Personalul Contractantului | 8 |
|  |  | MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR | 13 |
|  |  | CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI | 13 |
| 6.1 |  | Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant | 13 |
| 6.2 |  | Evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant | 13 |
|  |  | CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) | 13 |
|  |  | RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI | 15 |
| 8.1 |  | Responsabilitățile cu caracter general | 15 |
| 8.2 |  | Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului | 16 |
| 8.3 |  | Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate | 16 |
| 8.4 |  | Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncăr | 17 |
|  |  | CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI | 17 |

- INTRODUCERE

În cadrul acestei proceduri, prin care urmează să fie atribuite contracte de prestări servicii, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (în continuare A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor unic.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora ofertantul va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Ofertele alternative nu vor fi acceptate.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant, Contractant și Prestator care vor avea același înțeles.

- CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini detaliază cerințele Autorității Contractante privind achiziția serviciilor elaborare a expertizelor tehnice care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A. pentru imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, București.

  - Date generale:

Lucrările de intervenție-consolidare inițiate pentru imobilele situate în: str. Biserica Enei nr. 14, str. Blănari nr. 2, Blănari nr. 6, str. Blănari nr. 8, Calea Victoriei nr. 22-24, str. Franceză nr. 30, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30, str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, str. Știrbei Vodă nr. 20, str. Vânători nr. 17,  s-au desfășurat, preponderent în perioada 2017-2020.

Urmare a intrării C.M.C. S.A. în procedură de insolvență și adresei C.M.C. S.A. T04/11.01.2021, înregistrată la A.M.C.C.R.S. sub numărul 293/15.01.2021, privind incapacitatea C.M.C. S.A. de reluare a activității, în octombrie 2021, prin adresa  A.M.C.C.R.S. nr. 7613/07.10.2021, solicită denunțarea unilaterală pentru următoarele contractele de execuție încheiate cu C.M.C. S.A.:

-	Contractul de execuție lucrări nr. 103/03.12.2018 consolidare imobil str. Biserica Enei nr. 14;

-	Contractul de execuție lucrări nr. 6/03.12.2018 consolidare imobil str. Blănari nr. 2;

-	Contractul de execuție lucrări nr. 420/03.07.2020 reparații majore imobil Calea Victoriei 22-24;

-	Contractul de execuție lucrări nr. 112/18.12.2018 consolidare imobil bd. Mihail Kogălniceanu  nr. 30;

-	Contractul de execuție lucrări nr. 446/15.10.2020 consolidare imobil str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C;

-	Contractul de execuție lucrări nr. 89/22.10.2018 consolidare imobil str. Știrbei Vodă nr. 20;

-	Contractul de execuție lucrări nr. 116/20.12.2018 consolidare imobil str. Vânători nr. 17.

Urmare a intrării C.M.C. S.A. în procedură de faliment, deci aflându-se în imposibilitate de a finaliza lucrările inițiate și având în vedere H.C.G.M.B. nr. 259/28.07.2023 privind aprobarea realizării expertizelor tehnice care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A., rezultă necesitatea realizării expertizelor tehnice mai sus menționate.

  - Situație existentă imobil în contextul realizării acestei achiziții de servicii

În contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure, au fost realizate lucrări de intervenție la construcția existentă care prezenta un nivel insuficient de protecție la acțiuni seismice, degradări și avarieri în urma unor acțiuni seismice, fiind încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, clasă din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime.

Obiectivul general îl constituie reducerea riscului seismic, cu prioritate la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, prin execuția de lucrări de intervenție în vederea protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

Obiectivul specific, în urma consolidării construcției, îl reprezintă sporirea rigidității locale și generale a structurii, ceea ce va conduce la îmbunătățirea comportării acesteia atât în cazul acțiunilor seismice, cât și a celor gravitaționale. Scopul acestor lucrări este cel de consolidare și aducerea la parametrii de funcționare a unui imobil de locuințe colective.

Având în vedere intervalul de timp scurs de la momentul opririi execuției lucrărilor și până în prezent și faptul că lucrările nu au fost puse în conservare, se impune realizarea expertizelor tehnice care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A., rezultă necesitatea elaborării unui document integrat, care să cuprindă următoarele capitole:

Cap. I. Expertiză tehnică pentru determinarea stadiului fizic al lucrărilor real executate, din proiectul tehnic;

Cap. II. Expertiză calitativă - determinarea calității materialelor puse în operă:  rapoarte de încercări, relevee, analize, evaluări necesare determinării stării tehnice a construcției, a modului în care au fost executate lucrările (analiză documente existente);

Cap. III. Stabilirea valorii pe categorii de lucrări real executate și a valorii lucrărilor neconforme, conform proiectului tehnic;

Cap. IV. Stabilirea cantitativă și financiară a degradărilor produse în timp;

Cap. V.  Stabilirea restului de executat pe categorii de lucrări.

  - Informații despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.

Punct de lucru: Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix Tower, etaj 5, sector 3, București.

A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind achiziţia serviciilor de elaborare a expertizelor tehnice care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A., în conformitate cu prevederile:

- H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv normele metodologice de aplicare a acesteia;

- H.C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu modificările și completările aduse prin H.C.G.M.B. nr. 83/22.02.2018, H.C.G.M.B. nr. 702/18.10.2018 și H.C.G.M.B. nr. 873/12.12.2018;

- H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022, cu modificările și completările ulterioare, privind reorganizarea Adinistrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia;

- H.C.G.M.B. nr. 60/02.03.2023 pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuirea a contractelor către/între unitățile subordinate ale Municipiului București;

- H.C.G.M.B. nr. 259/28.07.2023 privind aprobarea realizării expertizelor tehnice care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A.;

- H.C.G.M.B. nr. 326/26.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.03.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat in Str. Blănari nr. 2, sector 3;

  - Cerinţe specifice proiectant / contractant

- La prestarea serviciilor de expertizare tehnică de calitate, proiectantul va ţine cont de faptul că lucrările de construcţii, necesare finalizării obiectivelor, se vor realiza cu materiale de construcţie şi procedee agrementate, conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia și exigențele Uniunii Europene din domeniu.

- Se va lua în considerare utilizarea unor materiale ecologice. Vor fi prezentate buletine de analiză, certifícate de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrări/ buletinele de încercări şi agrementele tehnice.

- La cererea Autorităţii contractante, operatorul economic va actualiza, după caz, expertizele tehnice de calitate, în conformitate cu eventualele modificări legislative.

- INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI ŞI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția operatorului economic, cu care se vor încheia contractele de prestări servicii, documentațiile tehnice fazele P.T. pe baza cărora s-au executat lucrările de intervenție-consolidare.

Elaborarea unor expertize tehnice de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor cuprind, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege, conform prevederilor legale ale art. 9, alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Hotărârea                         nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

Expertizele tehnice se realizează de către experţi tehnici, persoane fizice atestate pentru cerinţele A1, A2, C, E, Is şi It, în conformitate cu Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transportului si Locuinţei nr. 777/2003 de aprobare a Reglementarii tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, cu modificările şi completările ulterioare.

Expertizele tehnice care se vor realiza, se vor raporta la documentaţiile tehnice anterioare, coroborat cu normele tehnice în vigoare, şi vor urmări verificarea complexă şi completă a conformităţii tuturor lucrărilor executate sau parţial executate, evaluarea stării tehnice a acestora, verificarea documentelor care au stat la baza realizării intervențiilor asupra construcţiei în fazele de proiectare şi execuţie privind respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia şi normativele în vigoare la data elaborării acestora, stabilirea unor măsuri de intervenţie imediate necesare a fi intreprinse - dacă este cazul, concluzii, recomandări şi soluţii.

Astfel, Contractorul va analiza, va descrie şi va prezenta serviciile descrise mai jos, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, a cerinţelor din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice curente în vigoare şi în baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici de proiectare, după cum urmează:

- Elaborarea unor documente integrate, care să cuprindă următoarele capitole:

Cap. I. Expertiză tehnică pentru determinarea stadiului fizic al lucrărilor real executate, din proiectul tehnic: evaluarea preliminară a stării tehnice:

- Prestatorul va fundamenta, documenta şi prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate şi selectate în efectuarea investigaţiilor de teren precum şi a nivelului acestor investigaţii (preliminar sau detaliat);

Cap. II. Expertiză calitativă - determinarea calității materialelor puse în operă:  rapoarte de încercări, relevee, analize, evaluări necesare determinării stării tehnice a construcției, a modului în care au fost executate lucrările (analiză documente existente):

- Prestatorul va verifica conformitatea execuţiei lucrărilor în concordanţă cu Proiectul Tehnic şi documentele de calitate emise în perioada de execuţie, evaluarea şi determinarea stării tehnice a lucrărilor executate şi stabilirea măsurilor necesare a fi intreprinse, dacă este cazul;

- în cazul în care se constată că nu s-a respectat documentaţia tehnică, se va stabili de asemenea, dacă există diferenţe între materialele utilizate efectiv în lucrare şi cele prevăzute în documentaţia tehnică, şi dacă acestea pot fi reţinute sau trebuie intreprinse măsuri de remediere;

- Prestatorul va prezenta sinteza şi analiza rezultatelor investigaţiilor;

- Prestatorul stabilirea calității tuturor lucrărilor executate, incusiv a celor ce privesc remedierea degradărilor apărute în timp, în vederea finalizării obiectivului de investiţii. În acest sens, în cadrul expertizei va fi prevăzut un capitol special în care se vor prezenta tipurile de lucrări necesare în vederea realizării obiectivului în condiţii de funcţionalitate şi stabilitate optimă şi durabilă;

Cap. III. Stabilirea valorii pe categorii de lucrări real executate și a valorii lucrărilor neconforme, conform proiectului tehnic;

- Prestatorul va identifica, întocmi și prezenta Achizitorului unic, listele de cantități cu categoriile de lucrări real executate conform Proiectului Tehnic;

- Totodată, Prestatorul va identifica, cantitativ (liste de cantități) și valoric, în raport cu Proiectul Tehnic, lucrările neconforme (lucrări executate cu nerespectarea Proiectului Tehnic, fără Dispoziții de șantier, etc.);

Cap. IV. Stabilirea cantitativă și financiară a degradărilor produse în timp;

- Prestatorul va identifica, întocmi și prezenta Achizitorului unic, cantitativ (liste de cantități) și valoric, pentru lucrările executate în baza Proiectului Tehnic, categoriile de lucrări pentru care au luat naștere degradări produse în timp ca urmare a lipsei punerii în conservare a acestora, lipsei de folosință a imobilelor, etc.;

Cap. V.  Stabilirea restului de executat pe categorii de lucrări:

- Prestatorul va identifica, întocmi și prezenta Achizitorului unic, cantitativ (liste de cantități) și valoric, lucrările rămase neexecutate pe categorii de lucrări, conform Proiectului tehnic;

Expertizele tehnice se vor preda în termen de cel mult 45 de zile de la primirea ordinului de începere din partea Autorității contractante, în 2 (două) exemplare scrise, originale și un exemplar în format electronic – partea scrisă sub formă de fișiere tip .pdf și .doc sau .docx, cu posibilitate de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenată în format .pdf și .dwg. Fiecare din cele patru exemplare scrise, atât părțile scrise cât și cele desenate, vor fi semnate și ștampilate de către expertul tehnic.

Serviciile solicitate vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici nu este admisă fără aprobarea beneficiarului.

- REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE

  - Amplasare/localizare:

a). Descriere generală amplasament

Clădirea este construită în anul 1865.

Imobilul figurează pe Lista Monumentelor Istorice ale Municipiului Bucureşti din 2015 actualizată la poziția 435-B-II-m-B-18166, și  conform H.C.G.M.B. nr. 279/2000 se află în Zona protejată nr. 4 –zona Magheru-Brătianu, porțiunea cuprinsă între Piața Universității și Piața Unirii și include str. Slănic, str. Ion Nistor, str. Ion Ghica, str. Colței, str. Mavrogheni, str. Pătrașcu Vodă, str. Băniei, str. Jacques Elias, str. Bărăției, str. Patriei, str. Sf. Ion, str. Șepcari.

Imobilul are regim de înălțime S+P+2E+Ma, cu o suprafață construit desfăşurată de 1.213,20 mp.

În plan, imobilul are forma aproximativă a unui trapez cu latura scurtă de 8,30 m, cea lungă de 11,70 m și înălțimea de 25,70 m.

Pereții sunt realizați din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm și 58 cm.

Planșeul peste subsol și parter este realizat din bolțisoare de cărămidă cu grinzi metalice iar peste celelalte niveluri planșeele sunt din lemn.

La parter, curtea de lumină reprezintă o prelungire a unui culoar de acces interior care străbate un pachet de patru clădiri apropiate și este poziționat paralel cu str. Blănari. Acest culoar are acces direct din str. Blănari între imobilele de la nr. 10 și nr. 8 și se oprește la nr. 2.

Structura de rezistenta este formata din pereti structurali de zidarie de caramida, proiectate în concepție gravitațională, cu grosimi ce variază între 28cm si 42cm; pereții portanți de caramidă sunt dispuși pe direcția longitudinală și transversală și nu au capacitatea necesară pentru preluarea sarcinilor gravitaționale; la mansarda, învelitoarea este susținută de șarpanta de lemn, care este foarte degradată.

Planșeele peste subsol și parter sunt alcătuite din bolțișoare de cărămida pe grinzi metalice. Planșeele peste etaje sunt din lemn, cu grinzi cu secțiune 20x20 cm, dispuse la aproximativ 50 cm distanță.

Fundatiile sunt executate din caramida cu grosimi intre 48 cm si 58 cm.

  - Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

Finalizarea serviciilor în cadrul contractului de prestări servicii

Autoritatea Contractantă va considera finalizate serviciile care fac obiectul contractului, astfel:

a)	Serviciile de expertizare tehnică de calitate se consideră finalizate după recepționarea documentațiilor de către Comisia tehnică constituită în baza Deciziei nr. 176/10.07.2023, respectând toate prevederile legale aplicabile;

Pentru etapa de elaborare a expertizei tehnice de calitate care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A.,durata de prestare este de 45 zile.

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția operatorului economic câștigător documentele de care dispune.

  - Personalul Contractantului

Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Ofertantului să prezinte o echipă compusă din minimum de personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației în domeniu și de a avea dreptul de întocmire a documentațiilor care fac obiectul prezentului contract.

Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile / subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică.

Expertul tehnic va asigura prezenţa în şantier a propriei persoane sau a unei persoane de specialitate desemnate de acesta pe parcursul execuţiei lucrărilor în cazul constatării unor neconformităţi între realitatea din teren, expertiza tehnică şi proiectul tehnic elaborat de proiectantul de specialitate, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispoziţiilor de şantier în vederea rezolvării situaţiilor apărute.

In situaţia în care sunt solicitate precizări şi completări, altele decât cele cuprinse în expertiza tehnică, ofertantul câştigător va avea obligaţia să le întocmească şi să le pună la dispoziţia beneficiarului, fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract.

Expertul tehnic are obligaţia să răspundă în regim de maximă urgenţă la solicitările beneficiarului de a se deplasa la punctul de lucru pentru a soluţiona eventualele probleme tehnice apărute în execuţie, ce nu pot fi rezolvate numai de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract.

Personalul angrenat nu are voie să extragă şi să transmită pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic şi detaliile de execuţie.

Ofertantul câştigător prin specialiştii săi va viza prin semnare şi ştampilare dispoziţiile de şantier şi planşele modificatoare, însoţite de breviar de calcul, dacă este cazul.

Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerinţele impuse conform legii şi răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluţiile date prin expertiza tehnică elaborată.

Expertiza tehnică în construcţii reprezintă evaluarea din punct de vedere tehnic a clădirii.

Expertiza tehnică a instalaţiilor termice şi sanitare aferente clădirii are ca scop determinarea stării tehnice actuale, stabilirea măsurilor şi recomandări în ceea ce priveşte modificarea, înlocuirea, remontarea elementelor componente astfel încât acestea să corespundă standardelor şi normativelor actuale, criteriilor funcţionale, de siguranţă, economico-energetice în scopul asigurării confortului interior, a cerinţelor tehnologice şi condiţiilor impuse de activităţile desfăşurate conform destinaţiei clădirii.

Recomandarea soluţiilor se va face după criterii tehnice şi economice ţinând seama de necesităţile specifice, de tipul şi destinaţia clădirii, iar în determinarea oportunităţii unei modernizări sau transformări ale instalaţiilor existente se iau în considerare toate aspectele legate de costul investiţiei, al exploatării şi economia de energie.

Măsurile de intervenţie trebuie să asigure un echilibru al performanţelor, costurilor şi termenelor, în scopul realizării unei calităţi care să respecte reglementările tehnice aplicabile, în vigoare la data contractării proiectării, respectiv la data contractării execuţiei lucrărilor de consolidare.

Urmare a celor prezentate considerăm necesar ca ofertantul să facă dovada deţinerii (cu document din REVISAL sau contract de colaborare / prestări servicii) ca angajaţi a următorilor specialişti:

- Expert tehnic – construcții, coordonator de proiect:

- atestat de Ministerul Culturii, expert tehnic specializarea A – elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice (care poate cuprinde și expertize tehnice asupra monumentelor istorice, conform art. 8, alin. (2) al Ordinului nr. 2495/2010), domeniul 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice;

- experiență profesională specifică: elaborarea a cel puțin 1 expertiză tehnică la imobile cu destinația de locuințe multietajate, la care a participat în calitate de coordonator de proiect; Se va atașa certificatul de atestare și recomandarea sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de beneficiar sau de contractantul principal, din care să reiasă tipul de activități îndeplinite.

- responsabilități în cadrul contractului:

- coordonează echipa de specialiști care întocmesc toate documentațiile tehnice;

- coordonează toate specialitățile ce concură la elaborarea expertizei tehnice de calitate;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice  de calitate pe care o întocmește.

- Expert tehnic – instalații sanitare, termice, ventilare, climatizare:

- atestat M.D.R.A.P. specialitatea instalații: Is - instalații sanitare, It - instalații termice (obținute în baza ordinului nr.777/26.05.2003) sau Iint - instalații interioare aferente clădirilor, care cuprind instalații de apă și canalizare, instalații de stingere a incendiilor, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului (obținut în baza ordinului nr.2264/28.02.2018);

- experiență profesională specifică: elaborarea a cel puțin 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească in viitorul contract;

- responsabilități în cadrul contractului:

- elaborarea expertizei tehnice de calitate partea de instalații sanitare, termice, ventilare-climatizare aferente construcției, respectând normativele pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de încălzire (indicativ I 13-2015), sanitare (indicativ I 9-2013) aferente clădirilor, precum și a celorlalte reglementări în domeniu;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice pe care o întocmește.

- Expert tehnic – instalații electrice:

- atestat M.D.R.A.P. specialitatea instalații: Ie - instalații electrice;

- experiență profesională specifică: elaborarea a cel puțin 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească in viitorul contract;

- responsabilități în cadrul contractului:

- elaborarea expertizei tehnice de calitate partea de instalații electrice aferente construcției, respectând normativele pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice (indicativ I 7-2011), aferente clădirilor și sistemelor de alimentare cu energie electrică, precum și a celorlalte reglementări în domeniu;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice de calitate pe care o întocmește.

- Expert tehnic – instalații gaze naturale:

- atestat M.D.R.A.P. specialitatea instalații: Ig - instalații de gaze naturale;

- experiență profesională specifică: elaborarea a cel puțin 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească in viitorul contract;

- responsabilități în cadrul contractului:

- elaborarea expertizei tehnice de calitate partea de instalații aferente construcției, respectând normativele pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor  clădirilor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale (indicativ I 6-2008), precum și a celorlalte reglementări în domeniu;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice pe care o întocmește.

- Expert/specialist proiectant- arhitectură:

- arhitect atestat de Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură;

- atestat de Ministerul Culturii, specializarea A – elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice (care poate cuprinde și expertize tehnice asupra monumentelor istorice, conform art. 8, alin. (2) al Ordinului nr. 2495/2010), cel puțin unul din domeniile: 1- restaurare arhitectură, 2-urbanism istoric, 3-studii, cercetări, inventariere monumente istorice, 4-consolidare/restaurare, structuri istorice;

- experiența profesională specifică: participarea la elaborarea a minimum un proiect de arhitectură pentru construcții civile cu destinația de locuințe;

- responsabilități în cadrul contractului:

- elaborarea expertizei tehnice de calitate secțiunea arhitectură aferente construcției, respectând normativele pentru proiectarea, execuția și exploatarea clădirilor precum și a celorlalte reglementări în domeniu;

- va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice pe care o întocmește.

- Minim un expert tehnic atestat pentru cerinţa C cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

- Minim un expert tehnic atestat pentru cerinţa E cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

- Minim un inginer constructor – proiectant structuri de rezistenţă cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

- Minim un inginer instalaţii – proiectant instalaţii sanitare cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

- Minim un inginer instalaţii – proiectant instalaţii termice cu minim 3 ani experienţă şi minim un contract de servicii similar, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei;

Experienţa va fi demonstrată prin prezentarea în ofertă a declaraţiilor pe propria răspundere a fiecărei persoane în care să se prevadă experienţa de minim 3 ani a fiecărui specialist pentru fiecare specialitate, însoţite de o listă a contractelor în care a fost implicat fiecare, cel puţin o recomandare pentru serviciile prestate, decizii de numire sau părţi din documentaţie semnate în cadrul contractelor. Se vor ataşa copii după diplomele de studii şi CV-urile persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.

In cazul în care firma nu deţine câte un specialist experţi tehnici atestaţi în domeniul Construcţii şi arhitectură A1, A2, C, E, experţi tehnici specialitatea instalaţii (It şi Is) angajaţi, trebuie să prezinte un angajament / contract / convenţie cu câte un specialist (arhitect, inginer constructor – proiectant structuri de rezistenţă, inginer instalaţii – proiectant instalaţii sanitare, inginer instalaţii – proiectant instalaţii termice) care va întocmi documentaţia şi care se angajează că va fi disponibil pentru realizarea acesteia în perioada contractuală stabilită.

Vizitarea amplasamentului se va face pe baza unei solicitări scrise din partea operatorului economic.

În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic.

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Autoritatea Contractantă va accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării acestuia, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie.

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a acestuia, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice.

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea acestuia pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului, Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate în vederea finalizării obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții propuși cunoaște foarte bine și înțelege cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și responsabilitățile atribuite.

Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului.

- MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document, trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.

Contractantul va furniza documentele ce rezultă pe toată durata de execuție a contractului, în câte două exemplare în format tipărit și o copie în format digital (.pdf și editabil).

Orice comunicare scrisă dintre Autoritatea Contractantă și Contractant, va indica denumirea Contractului și numărul de identificare și se va trimite prin poștă, e-mail cu semnătură digitală sau se va livra personal, la adresa corespunzătoare indicată de părți în acest scop în contract.

Dacă expeditorul solicită confirmare de primire, va include această solicitare în comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare dată când există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la termen a comunicării.

- CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

  - Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților din contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al contractului.

  - Evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant

Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant.

- CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Pe perioada derulării contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea acestuia, în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea contractului în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.

În acest sens, dar fără a se limita la acestea, Ofertantul vor trebui să respecte obligatoriu prevederile legale în vigoare.

Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea indicate în prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din această anexă este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

- Legi/Normative/Standarde generale

- Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții;

- Hotărârea Guvernului 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, modificat cu H.G.R nr. 742/2018;

- Hotărârea Guvernului 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;

- Ordinul 777/2003 al MLPTL pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico profesională a specialiștilor cu activitate în construcții";

- Ordinul 873/2001 al MLPTL privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;

- Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții- I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, PCF 002;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specific pentru diferite domenii și categorii de proiecte.

- Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:

- Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;

- Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR6-2006 completare și CR 6-2013;

- Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;

- Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;

- Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;

- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții- P 118/1-2016; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015;

- Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;

- Normativ privind verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-2002;

- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9-2022;

- Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015;

- Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul acordului-cadru.

- RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI

  - Responsabilitățile cu caracter general

În raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitățile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată durata acestuia;

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

- Contractantă pe durata derulării contractului, în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și a tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații.

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă de îndeplinirea corespunzătoare a tuturor responsabilităților ce decurg din prezentul caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante.

Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

- Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului.

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, și din întreaga documentație aferentă Contractului prin orice metodă legală, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini şi Contract.

  - Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a contractului ce rezultă din această procedură.

Pentru decontare:

Plata serviciilor de expertizare tehnică de calitate efectuate de Prestator se face în condițiile contractului de prestări servicii, pe baza facturilor fiscale emise de către Prestator, numai după recepționarea documentației de către Comisia Tehnică din cadrul A.M.C.C.R.S. (verificare documentație în Comisie în termen de 5 zile) și transmiterea, de către Autoritatea contractantă, a Proceselor-Verbale de recepție a documentației transmise.

După recepționarea și aprobarea de către Autoritatea contractantă a documentațiilor întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia.

  - Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante:

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.

  - Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante, specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 300/ 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.

- CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în contract, la pct. Asigurări.

Criteriul de atribuire - prețul cel mai scăzut.

Notă:

Toate aspectele și cerințele menționate în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii.