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                                                APROBAT,
			                      Director Executiv,
			Răzvan Aurelian MUNTEANU



INVITAȚIE DE PARTICIPARE
NR. 192/6083/(SAP9)543 din 27.03.2026

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower etaj 5. sector 3, cod poștal 031296, telefon 021. 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: Buget A.M.C.C.R.S., conform proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al Administrației Municipale pentru consolidarea Clădirilor cu risc Seismic cap. 71.01.01 Construcții, Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările;
3. Valoarea estimată: 87.000,00 lei fără TVA;
4. Obiectul contractului: Serviciilor de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice pentru obținerea avizului Ministerului Culturii pentru obiectivul de investiții “ Consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor  nr.84, sector 3, București ”
5. Cod  CPV: 71335000-5 Studii tehnice (Rev 2)
6. Modalitate de achiziție: achiziție directă în conformitate cu art. 7 alin. (7) lit.a și art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut" cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini. 
8.  Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile
9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr. 1 anexat).
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr. 2 anexat). 
- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr. 3 anexat);
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării - Certificatul constatator trebuie să fie emis cu max 30 zile înainte de data de depunere a ofertei), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale exacte, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 4 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă .
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
· Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.
·  Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică..
14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail  valentina.fratica@amccrs-pmb.ro; office@amccrs-pmb.ro  până în data limită de depunere oferte 03.04.2026, ora 12:00.
15.Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitări de clarificări se pot depune prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro la secțiunea Achiziții și licitații publice - Anunțuri Achiziții. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achiziția se va finaliza online prin intermediul SEAP.
   
Serviciul Achiziții Publice,
           Șef Serviciu,
        Ana-Maria RIZEA                                                                                              Întocmit,  
                                                                                                           Consilier Achiziții publice,
                                                                                                                 Valentina FRĂȚICĂ                                                                                                               























SECȚIUNEA B : FORMULARE
Formular nr. 1
Declaratie privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

[bookmark: _Hlk221531933]Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice pentru obținerea avizului Ministerului Culturii pentru obiectivul de investiții “Consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr.84, sector 3, București ”, Cod  CPV: 71335000-5 Studii tehnice (Rev.2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de AMCCRS, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
b) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 
Răzvan Aurelian MUNTEANU, Director Executiv; Elena LICĂ RĂDUCANU, Director Executiv Adjunct; Claudia RUJAN, Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Daniela BĂLĂCEANU, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Georgeta SANDU, Expert, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și  Resurse Umane; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Valentina Mihaela FRĂȚICĂ, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice.
c) mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;
d) în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data ……………….
..............................................................................., (nume, prenume și semnătură), L.S.























Formular nr. 2
[bookmark: _Hlk98160174]Declarație
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului
prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice pentru obținerea avizului Ministerului Culturii pentru obiectivul de investiții “Consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr.84, sector 3, București ”, Cod  CPV: 71335000-5 Studii tehnice (Rev.2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de AMCCRS, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
· [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.






















Formular nr. 3

[bookmark: _Hlk124246937]Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, .......... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al .............. (denumirea completă a operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul de înregistrare), cu sediul social în ...(adresa completă: oraș, stradă, număr poștal, bloc, scara, etaj, ap, județ/ sector, conform datelor înscrise în certificatul de înregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. ......., având codul unic de înregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) 
 declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora
 propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:
	         Propunere de modificare/ completare
	Motivarea propunerii de modificare/ completare

	
	

	
	


Data ……………….
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.



Formular nr. 4
[bookmark: _Hlk124246893]Formular de ofertă
Către ….................................................................................................
  (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
   nu depunem ofertă alternativă.
Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanția de bună execuție .................. (precizați una din formele de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract ).
Data ……………….
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S.



                                                                                           
Anexa nr. 1 la Formularul de oferta 

Centralizator prețuri
	Nr. crt
	Denumire studiu 
	Preț (lei fără TVA)

	1
	Studiu/Expertiză conservare/ restaurare metal
	

	2
	Studiu conservare/ restaurare lemn
	

	3
	Studii parament
	

	4
	Studiu/Expertiză biologică
	

	
	                     TOTAL
	

























SECȚIUNEA C: 	
                                 


                                     PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE



În temeiul: 
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare ”Contractul”, între:

[bookmark: _Hlk189748504]ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix Tower, etajul 5, sector 3, cod poștal 031296, telefon 021.9529, e-mail: office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin D-nul. Răzvan Munteanu, Director Executiv, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ / ACHIZITOR, pe de o parte

și
[bookmark: _Hlk189748483]____________________________, cu sediul în ________________, telefon __________, fax _____________, e-mail ____________, cod unic de înregistrare ____________, având număr de ordine în Registrul Comerțului ______________, cont __________________ deschis la Trezoreria ___________, reprezentată legal prin _____________ - ____________, în calitate de CONTRACTANT/PRESTATOR, pe de altă parte.

1. 1. DEFINIŢII 
1.1 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
1. „Părțile Contractante” - Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
1. „Achizitor” - beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice; 
1. „Prestator” - persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;
1. „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract; 
1. „Prețul Contractului” - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract.
1. ”Servicii” - activități a căror prestare face obiectul Contractului;
1. „Durata Contractului” - intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare;
1. ,,Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
1. ”Terț susținător” - persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului; terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea;
1.  „Standard” - orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate; 
1. „Specificații tehnice” - Cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante;
1. „Cesiune” - înțelegere scrisă prin care contractantul transferă  unei terțe părți, în condițiile legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acesta;
1. „Forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
1. „Penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese);
1. „Zi” - zi calendaristică; an - 365 de zile. 


2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk117775188][bookmark: _Hlk123721257]2.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice pentru obținerea avizului Ministerului Culturii pentru obiectivul de investiții  “Consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor  nr.84, sector 3, București ”în conformitate  cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.
2.2. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul Contract. 

[bookmark: _Hlk169070983]3. PREŢUL CONTRACTULUI 
3.1. Prețul serviciilor care fac obiectul prezentului Contract este de............................lei, fără TVA, conform pct. 3.2. din Contract, valoare la care se adaugă cota legală de TVA.
[bookmark: _Hlk517113667]3.2. Pentru serviciile prestate, plățile datorate Prestatorului sunt prețurile declarate în propunerea financiară, care sunt ferme și nu se ajustează pe toată perioada contractului.
3.4. Prețul Contractului este ferm şi nu se poate revizui.

4. DURATA CONTRACTULUI 
4.1.  (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termen de 60 zile calendaristice.
(2) Durata prestării serviciilor se calculează începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor pentru fiecare imobil, până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației.
4.2. Durata prestării serviciilor care fac obiectul contractului nu include durata necesară verificării documentației de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Achizitorului. 
4.3. Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentației, solicitate de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante, este menționată în Caietul de sarcini. Depășirea acesteia va fi penalizată conform prevederilor cap. 18 din contract.
4.4. Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele Caietului de sarcini și contractului de prestări servicii sunt îndeplinite.  

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

[bookmark: _Hlk178582271]6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
1. Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
1. Oferta Prestatorului, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor, dacă este cazul;
1. Dovada constituirii garanției de bună execuție;
1. Acordul de subcontractare, dacă este cazul;
1. Acordul de asociere, dacă este cazul;
1. Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
1. Acte adiționale, dacă este cazul;
1. Alte documente, după caz. 
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
9.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la recepționarea lor calitativă și efectuarea plății de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
9.2. De la data recepționării calitative a documentațiilor și după plata acestora, toate drepturile de proprietate intelectuală se transmit Achizitorului, cesiunea acestor drepturi fiind exclusivă, absolută și necondiționată. 
9.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.5. (1) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
(2) Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul prezentului Contract, se transferă și devin proprietatea Achizitorului.
[bookmark: _Hlk178937546]9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
	i. reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrare etc) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
	ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea obligațiilor ce curg din prezentul contract.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk178162410]10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului, precum și de a o menține valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului până la recepția serviciilor.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.
10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 10% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel: 
 a) prin virament bancar sau
 b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau;
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție, caz în care Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Autorității contractante la la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, in care contractantul va vira suma inițiala de 0,5% din prețul contractului fără TVA;
e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie;
10.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
(4) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului și cu termenul acestuia.
10.4. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
10.5. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

[bookmark: _Hlk178162539]11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor  în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române, în condițiile calitative și cantitative prevăzute prin acesta. 
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 
11.2. (1) Prestatorul are următoarele responsabilități:
a) să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea serviciilor în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
b) să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului Contract;
c) să elaboreze documentațiile conform cerințelor caietului de sarcini și a reglementărilor în vigoare la data elaborării;
d) să respecte termenul de prestare convenit de părți și să predea la termen livrabilele în forma solicitată; 
e) să implementeze în documentații observațiile transmise de Comisia de recepție a Autorității contractante, dacă este cazul şi să predea la termen documentația în forma revizuită;
f) să participe la întâlnirile de lucru organizate de autoritatea contractantă.

(2) Documentația va fi elaborată de către specialiștii/experții propuși pentru îndeplinirea contractului.
Alte obligații:
i)  Prestatorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului, pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, ș.a. necesare experților/specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
ii) Prestatorul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților/specialiștilor săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Prestatorului;
iii) Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de evaluare, vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare.
11.4. (1) Prestatorul va prezenta,  inițial, Achizitorului documentaţia  completă într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format - .docx și .pdf, iar planșele în format .pdf, .tif și/sau .jpg;), pe baza procesului verbal de predare-primire, în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate desemnate la nivelul Autorității Contractante, într-un interval de 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, urmând ca Autoritatea Contractantă să întocmească și să transmită Prestatorului, concluziile verificării documentației și eventualele modificări/completări ce se impun. În termen de maximum 10 zile lucrătoare Contractantul va prezenta într-un singur exemplar documentația revizuită cu completările/ modificările solicitate, documentație ce va fi validată de către comisie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, prin elaborarea Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă.
(2) Contractantul va prezenta documentația întocmită, în forma și numărul de exemplare menționat la în Caietul de sarcini.
11.5. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat în propunerea tehnică de către Prestator, pentru îndeplinirea Contractului, se realizează numai cu acordul scris al Achizitorului; 
(2) În situația prevăzută la alin. (1), Prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația achiziției, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 
[bookmark: _Hlk7020870]12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
[bookmark: _Hlk7020978]12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. De asemenea, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:
a) Va emite Ordin de începere a serviciilor;
b) Va pune la dispoziția Contractantului, anexate Ordinului de începere, toate informațiile de care dispune, pentru obținerea rezultatelor așteptate, orice acte și înscrisuri care ar putea sprijini activitatea Contractantului;
c) Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
d) Va asigura Contractantului accesul pe amplasament, la solicitarea prealabilă a acestuia;
e) Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului de servicii;
f) Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
g) Va analiza documentaţia primită în cadrul Comisiei de specialitate constituite și va solicita completarea acestora de către Contractant, dacă este cazul, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, vor fi încheiate procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă a livrabilelor revizuite/completate corespunzător; 
h) Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
i) Va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturilor emise de către acesta pentru fiecare imobil în parte, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat.

13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021173]13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor acestuia. 
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu termenul de prestare a serviciilor convenit. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că documentațiile elaborate nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului, Comisia de evaluare constituită de Achizitor va consemna aspectele semnalate în procesul verbal de recepție calitativă și îl va notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri. 
13.3. Procesul verbal de predare-primire a documentației și Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, nu îl vor exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
13.4. Recepția documentației se consideră încheiată după întocmirea de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante a Procesului-Verbal de Recepție favorabil, fără obiecțiuni.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată prin Ordin de începere de către Achizitor cu privire la începerea activităților, în conformitate cu termenul de prestare convenit de părți. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de Părți, conform art. 3 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 20, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 18. 



15. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
[bookmark: _Hlk58586471][bookmark: _Hlk178772237]15.1. Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator însoțită de recepția fără obiecțiuni a serviciilor prestate, constând în livrabilele prezentat de Prestator și confirmat de Achizitor.
15.2. (1) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturii fiscale acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin.(1).
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit ale acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă, termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte potrivit legii și  Contractului.
[bookmark: _Hlk20732089](4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.
(5) După efectuarea plății în condițiile mai sus precizate, documentațiile elaborate de Prestator devin proprietatea Achizitorului.

16. AMENDAMENTE 
16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

17. [bookmark: _Hlk7021581]MODIFICAREA CONTRACTULUI
17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, doar în condițiile prevăzute de art. 221-222 din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
17.2. Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute, prin încheierea de acte adiționale,  fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
17.3. Modificările privind Serviciile care vor fi prestate pot fi dispuse numai de către Autoritate, în conformitate și în limitele Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentaţiei.

18. PENALITĂȚI CONTRACTUALE, DAUNE - INTERESE
[bookmark: _Hlk20732844]18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
18.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul de scadență a facturilor, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată.
[bookmark: _Hlk189749992]18.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.
18.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

19. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin ajungere la termen;
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
19.2. În situația rezilierii totale sau parțiale din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
19.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform termenului de prestare convenit pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
0.   Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
19.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 10 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
19.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
19.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
19.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
19.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
[bookmark: _Hlk193973066](3) Pentru recuperarea daunele-interese/penalitățile contractuale pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se execută garanția de bună execuție. Pentru recuperarea daunelor-interese/penalităților a căror valoare depășește cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul va folosi toate căile puse la dispoziție de legislația în vigoare.

20. FORŢA MAJORĂ și CAZUL FORTUIT
20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 
20.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. 
20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
20.6 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.
20.7 Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricăreia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.
21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
21.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere ivită între părți în legătură cu îndeplinirea Contractului.
21.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

[bookmark: _Hlk178240237]22. SUBCONTRACTAREA-dacă este cazul 
22.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
22.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
22.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Acordului-cadru sau Contractelor subsecvente în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Acordul-cadru/Contractul subsecvent. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
1. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
1. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
1. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
22.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 22.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
22.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

23. TERȚUL SUSȚINĂTOR -dacă este cazul 
23.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.
(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.
(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

24.CESIUNEA
24.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.
24.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

25. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
25.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

26. ASIGURĂRI 
26.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

27. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

28. COMUNICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021518]28.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]28.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]28.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

29. PROTECȚIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL 
29.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajații si/sau reprezentanții celeilalte Părți;
[bookmark: _Hlk509858349][bookmark: _Hlk509857313]29.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 
29.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
29.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.
29.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
29.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

30. DISPOZIȚII FINALE
30.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.
[bookmark: _Hlk188953449]
[bookmark: _Hlk188881075]Prezentul Contract a fost semnat cu semnătură electronică calificată atât de către Achizitor cât și de către Prestator. 


     








SECȚIUNEA D: 
                                                                                                 







CAIET DE SARCINI nr. 192/2982/(SAP9)279 din 17.02.2026
Pentru Servicii de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice pentru obținerea avizului Ministerului Culturii pentru obiectivul de investiții  “Consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor  nr.84, sector 3, București ”
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1. INTRODUCERE
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 
Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică și propunerea financiară, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini.
Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, sau oferte alternative, ci numai oferte integrale care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin Caietul de sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă:
Denumirea Autorității Contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Punct de lucru: Phoenix Tower, etaj 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, București.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
În contextul implementării proiectului prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSOLIDARE A CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC RIDICAT - PNCCRS, se impune respectarea unei legislații și regulamente specific acesteia și stabilirea unor măsuri de intervenție la construcțiile existente. 
[bookmark: _Hlk210392188][bookmark: _Hlk211327907]Obiectivul general îl constituie reducerea riscului seismic cu prioritate la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic, prin execuția de lucrări de intervenție pentru consolidare dar și intervenții care – în cazul imobilelor monument istoric - conduc la lucrări de restaurare componente artistice, în vederea obținerii avizului Ministerului Culturii.
Imobilul pentru care se vor presta serviciile de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice a fost expertizat și încadrat în clasa de risc seismic Rs1, figurează pe Lista Monumentelor Istorice la poz. 1552 – cod LMI- B-II-m-B-19254 – Calea Moșilor nr. 84, este cuprins în Zona Construită Protejată nr. 01 – strada tradițională comercială Calea Moșilor și are  elaborat  Studiul istoric, de către C.M.D.D.B., prin CEC Solutions SRL în anul 2019.
La faza DALI, prin avizul Ministerului Culturii nr.179/M/29.02.2024, s-a acordat AVIZ FAVORABIL pentru lucrările solicitate cu condiția că se va realiza un studiu componente artistice pentru faza DTAC; varianta minimală pentru consolidare.
În data de 28.03.2025 a fost semnat Contractul Subsecvent nr.66 încheiat în baza Acordului-cadru nr.756/22.11.2023, având ca obiect Servicii de auditare energetică a clădirii, elaborare documentație tehnico-economică fazele D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., As-Built și asistență tehnică din partea proiectantului pentru consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr. 84, sector 3, București.
Din cauză  lipsei studiilor specifice, care nu sunt cuprinse în contractul CS 66, este necesară realizarea acestora în vederea obținerii Avizului MC la faza DTAC.
Studiile specifice necesare, conform adresei proiectantului fazei DTAC nr. PPA 5503/12.01.2026 (192/343(CRC16)32 din 13.01.2026) sunt următoarele:
· [bookmark: _Hlk221798700]Studiu pe componente artistice din metal   
· Studiu pe componente artistice din lemn
· Studiu de parament
· Expertiză biologică

În acest context, se impune ca necesitate încheierea unui Contract de prestări servicii de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice pentru obținerea avizului Ministerului Culturii la faza DTAC,  pentru obiectivul de investiții „Consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr. 84, sector 3, București”.
2.3. [bookmark: _Hlk149127143]Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
		Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea şi executarea lucrărilor de intervenţii-consolidări, ȋn condiţiile legislaţiei ȋn domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, la imobile cu destinaţia de locuinţe și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, din Municipiul Bucureşti, ȋncadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasa de risc seismic I sau II, ȋn conformitate cu prevederile următoare:
· [bookmark: _Hlk118799671]Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul nr. 2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București;
· [bookmark: _Hlk118799695]H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia;
· H.C.G.M.B. nr. 194/31.07.2024 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.M.C.C.R.S.
Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.



2.4. Factori interesați și rolul acestora
Factorii interesați în realizarea obiectivului acestui contract sunt:
· Autoritatea contractantă, în calitate de Achizitor unic, cu rolul de a asigura din bugetul local finanțarea proiectelor de consolidare a imobilelor și întocmește formele necesare pentru obținerea finanțării din programe naționale de consolidare, pentru continuarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor de intervenție în vederea consolidării clădirilor;
· Contractantul/Prestatorul,  cu rolul de a realiza expertiza fizico-chimică piatră;
· Ordinul Arhitecţilor din România, în calitate de Consultant pentru pregătirea concursului, cu rolul de a stabili lista materialelor, studiilor, planurilor şi documentaţiilor ce vor fi incluse în documentaţia de concurs;
· Ministerul Culturii, cu rol de verificare a prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zone construite protejate, sau în zone de protecție a monumentelor istorice, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (dacă imobilul este monument istoric)

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
Studiile specifice solicitate sunt următoarele:
· [bookmark: _Hlk221799059]Studiu pe componente artistice din metal   
· Studiu pe componente artistice din lemn
· Studiu de parament
· Expertiză biologică

a. Descrierea imobilului
Imobilul pentru care se vor presta serviciile de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice a fost expertizat și încadrat în clasa de risc seismic Rs1, figurează pe Lista Monumentelor Istorice la poz. 1552 – cod LMI- B-II-m-B-19254 – Calea Moșilor nr. 84, este cuprins în Zona Construită Protejată nr. 01 – strada tradițională comercială Calea Moșilor și are  elaborat  Studiul istoric, de către C.M.D.D.B., prin CEC Solutions SRL în anul 2019. 
b. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
Terenul are deschiderea la Calea Moșilor de 36,85 m. 
Pe latura Nord-Est imobilul este alipit la calcan pe o lungime de aproximativ 25,30 m cu rost tehnologic față de un imobil cu regim P+1 Calea Moșilor nr. 82.
Pe latura de Sud-Vest este alipit la calcan pe o lungime de aproximativ 31,10 m, cu rost tehnologic, de imobilul P+1 din Calea Moșilor nr. 86 și circa 2,50 m cu deschidere spre strada Radu Calomfirescu.
Pe latura Sud-Est imobilul se învecinează cu imobil P+3 din strada Radu Calomfirescu nr. 4bis, pe o lungime de circa 36 m, din care 7,45 m este alipit de limita de proprietate.
Accesul principal se realizează din strada Radu Calomfirescu, pe latura nord-estică a lotului. În prezent, curtea interioară este asfaltată și asigură accesul în cadrul curții.

c. Regimul juridic
Pentru imobilul intravilan din Calea Moșilor nr. 84 există copia extrasului de carte funciară colectivă nr. 219330-C1 emis în 11.04.2019 de OCPI București- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 3. Conform H.C.G.M.B. nr. 134/28.03.2018, cota de 61,98% din imobil, deținută de statul român, administrată de A.F.I., este preluată în administrarea A.M.C.C.R.S. pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.
3.1. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Acest tip de studii au rolul de a sprijini procesul decizional privind soluțiile tehnice de intervenție, prin furnizarea de date științifice privind starea de conservare și caracteristicile materialului utilizat în elementele constructive și decorative ale imobilului.
Prin urmare, serviciile contribuie indirect la valorizarea patrimoniului construit și la reactivarea unui spațiu urban reprezentativ, în condiții de respect față de patrimoniu, mediu și cadrul legislativ aplicabil.

Rezultatele vor fundamenta alegerea tehnologiilor și materialelor compatibile pentru intervențiile asupra componentelor artistice ale imobilului.
3.2. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 
· Studiu pe componente artistice din metal   
· Studiu pe componente artistice din lemn
· Studiu de parament
· Expertiză biologică

3.3. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
Studiile solicitate urmăresc obținerea unei imagini cuprinzătoare a problemelor cu care se confruntă clădirile în ceea ce privește starea de conservare, precum și identificarea tehnicilor de execuție și a caracteristicilor fizico-chimice ale materialelor utilizate. Scopul final este de a identifica soluțiile optime de intervenție asupra degradărilor prezente, astfel încât acestea să fie eliminate sau diminuate, dar și dezvoltarea unor propuneri care să conserve/restaureze elementele valoroase.

Imobilul se află amplasat pe Calea Moșilor  nr.84, sector 3 și a fost realizat în anul 1864. Clădirea, cu un regim de înălțime de S+P+1E, are o suprafață construită la sol de 721,85 mp și o suprafață construită desfășurată de 2.032,76 mp. 
Imobilul pentru care se vor presta serviciile de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice a fost expertizat și încadrat în clasa de risc seismic Rs1, figurează pe Lista Monumentelor Istorice la poz. 1552 – cod LMI- B-II-m-B-19254 – Calea Moșilor nr. 84, este cuprins în Zona Construită Protejată nr. 01 – strada tradițională comercială Calea Moșilor și are  elaborat  Studiul istoric, de către C.M.D.D.B., prin CEC Solutions SRL în anul 2019. 
 			Pentru obținerea avizului Ministerului Culturii la faza DTAC sunt necesare următoarele studii şi documentaţii specifice complete:
1. Studiu/ Expertiză conservare/ restaurare metal
Cerințe tehnice pentru colectarea, interpretarea, redarea și livrarea informațiilor - vor fi luate în considerare analize pentru:
· Studiu pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice: tipurile de metal corespunzătoare (cel puțin 3 probe);
Documentația va cuprinde piese scrise și anexe ale acestora (fotografii / desene, după caz), și va avea următoarea structură:
· Istoricul general al intervențiilor:
· date istorice generale;
· descrierea lucrărilor anterioare de intervenție/restaurare-conservare;
· identificarea şi descrierea materialelor şi tehnicilor de construire;
· starea actuală de conservare;
· Studiul pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale principalelor materiale de construcție – mortare, cărămidă, piatră, metal:
· metodologia de recoltare şi investigare a probelor sau de efectuare a testelor / încercărilor;
· aparate şi instrumente utilizate;
· memoriu fotografic pentru identificarea zonelor de recoltare a probelor sau de efectuare a testelor / încercărilor;
· descrierea rezultatelor;
· metoda de încercare;
· buletine de analiză conținând caracteristicile fizico-chimice; în funcție de fiecare material vor fi precizate: densitatea, granulozitatea, porozitatea, compoziția (mineralul, formula chimică, proporția) sau alți parametri relevanți;

2. Studiu conservare/ restaurare lemn

Cerințe tehnice pentru colectarea, interpretarea, redarea și livrarea informațiilor - vor fi luate în considerare analize pentru:
· Studiu pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice: tipurile de lemn corespunzătoare (cel puțin 3 probe), vechime, deteriorări, tehnici de prelucrare, context istoric/stilistic, aspecte de conservare/restaurare;
Documentația va cuprinde piese scrise și anexe ale acestora (fotografii / desene, după caz), și va avea următoarea structură:
· Istoricul general al intervențiilor:
· date istorice generale;
· descrierea lucrărilor anterioare de intervenție/restaurare-conservare;
· identificarea și descrierea materialelor și tehnicilor de construire;
· starea actuală de conservare;
· Studiul pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale principalelor materiale de construcție – lemn:
· metodologia de recoltare și investigare a probelor sau de efectuare a testelor / încercărilor;
· aparate și instrumente utilizate;
· memoriu fotografic pentru identificarea zonelor de recoltare a probelor sau de efectuare a testelor / încercărilor;
· descrierea rezultatelor;
· metoda de încercare;
· buletine de analiză conținând caracteristicile fizico-chimice ale lemnului și parametrii relevanți;

3. Studiu de parament

Studiul de parament implică un studiu stratigrafic.
[bookmark: _Hlk207806116]Documentația va fi elaborată de o echipă multidisciplinară care va include specialiști/experți atestati MC, după cum urmează:
· Studiu stratigrafic: specialist atestat MC specializarea elaborare de studii, cercetări şi inventariere monumente istorice – A în domeniul conservare/restaurare pictură murală– 6.
Cerințe tehnice pentru colectarea, interpretarea, redarea și livrarea informațiilor - vor fi luate în considerare analize pentru:

· Studiu stratigrafic: identificarea cromaticii inițiale sau a altor etape semnificative pentru zugrăvelile fațadelor, precum și ale încăperilor reprezentative (spațiile parterului, încăperile principale ale etajelor, spațiile aferente circulațiilor verticale etc.) (cel puțin 6 probe);
· Studiu stratigrafic: identificarea cromaticii inițiale sau a altor etape semnificative pentru tâmplării (fereste, uși, tâmplării compuse) (cel puțin 6 probe);

Documentația va cuprinde piese scrise și anexe ale acestora (fotografii / desene, după caz), și va avea următoarea structură:
· Istoricul general al intervențiilor:
· date istorice generale;
· descrierea lucrărilor anterioare de intervenție/restaurare-conservare;
· identificarea şi descrierea materialelor şi tehnicilor de construire;
· starea actuală de conservare;
· Studiul stratigrafic:
· notă metodică (rațiunea alegerii suprafețelor care urmează să fie investigate, modul de interpretare a rezultatelor);
· metodologia de realizare (delimitarea și protecția zonei adiacente, materiale și uneltele folosite, decopertarea straturilor, documentare);
· fișe de sondaj (identificarea sondajului în cadrul ansamblului, descriere strat cu strat – culoare, grosime, degradări identificabile, documentar fotografic). Suprafața sondajelor stratigrafice trebuie să fie de minim 1 dm2;
· buletine de analize conținând caracteristicile fizico-chimice. În funcție de fiecare material vor fi precizate: densitatea, granulozitatea, porozitatea, compoziția (mineralul, formula chimică, proporția) sau alți parametri relevanți;
· interpretarea datelor în context general și la nivel de detaliu;

4. [bookmark: _Hlk213244198]Studiu/ Expertiză biologică
Studiul urmărește obținerea unei imagini cuprinzătoare a problemelor cu care se confruntă clădirile în ceea ce privește starea de conservare, precum și identificarea tehnicilor de execuție și a caracteristicilor fizico-chimice ale materialelor utilizate. Scopul final este de a identifica soluțiile optime de intervenție asupra degradărilor prezente, astfel încât acestea să fie eliminate sau diminuate, dar și dezvoltarea unor propuneri care să conserve/restaureze elementele valoroase.
Studiul include mai multe secțiuni de specialitate, ce includ expertiza biologică, determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale principalelor materiale de construcție (mortare, cărămidă, piatră, metal), precum și cercetarea stratigrafică.
Documentația va fi elaborată de un specialist atestat MC, în domeniul expertizei biologice, după cum urmează:
· Expertiza biologică: biolog atestat MC, specializarea elaborare de studii, cercetări şi expertize monumente istorice – A în domeniul studii și cercetări - 3;
· Expertiza biologică: elementele structurale din lemn corespunzătoare planșeelor (grinzi) afectate de alge sau fungi (cel puțin 3 probe);
· Expertiza biologică: elementele din zidărie afectate de mușchi, alge sau fungi, în special zone asociate subsolului și parterului, acolo unde apa de capilară și de infiltrație au generat dezvoltarea factorilor biodeteriogeni (cel puțin 3 probe);

Documentația va cuprinde piese scrise și anexe ale acestora (fotografii / desene, după caz), și va avea următoarea structură:
· Istoricul general al intervențiilor:
· date istorice generale;
· descrierea lucrărilor anterioare de intervenție/restaurare-conservare;
· identificarea şi descrierea materialelor şi tehnicilor de construire;
· starea actuală de conservare;
· Expertiza biologică:
· notă metodică (examinare; recoltarea probelor; analiza probelor);
· descrierea stării de conservare;
· concluziile cercetării;
· buletine de analiză;
· propuneri de intervenție;

Toate cele patru studii/expertize vor fi predat în format tipărit/letric și digital. Partea scrisă va fi predată în format .docx și .pdf, iar partea desenată în format .pdf, .tif și/sau .jpg; informația fotografică va fi redată color.
3.4. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
· Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului
· [bookmark: _Hlk106803588]să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini, în concordanță cu prevederile legale în vigoare și care să aibă capacitatea de a livra documentaţia solicitată de Achizitor;
· să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, respectiv dotarea tehnică necesară (hardware, software, rețelistică etc.);
· să desemneze şi să comunice Autorităţii Contractante persoana responsabilă de contract;
· să desfăşoare toate activităţile care stau la baza elaborării expertizei fizico-chimice piatră;
· să respecte termenul de prestare a serviciilor și să predea livrabilele în forma solicitată; 
· să implementeze observaţiile transmise de Comisia de recepție a Autorității contractante, dacă este cazul şi să predea la termen documentaţia în forma revizuită;

· Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are următoarele responsabilități și obligații:
· să emită Ordin de începere a serviciilor care fac obiectul contractului;
· să pună la dispoziția Contractantului, anexate Ordinului de începere, toate informațiile de care dispune, pentru obținerea rezultatelor așteptate, orice alte acte și înscrisuri care ar putea sprijini activitatea Contractantului;
· să desemneze şi să comunice Contractantului persoana responsabilă cu urmărirea contractului;
· să asigure toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
· să asigure accesul specialiștilor Contractantului pe amplasament, în toate spațiile imobilului, la solicitarea prealabilă a acestuia, cu cel puțin 72 de ore înainte;
· [bookmark: _Hlk109651234]să achite contravaloarea prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturii emise de acesta, așa cum este stabilit prin Contract;
· să analizeze în cadrul Comisiei de recepție constituite, documentațiile primite și să solicite, dacă este cazul, completarea acestora de către Contractant;
· să justifice, dacă este cazul, respingerea rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz;

4. IPOTEZE ȘI RISCURI
Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
1. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
1. Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.
Riscuri identificate la momentul elaborării Caietului de sarcini, ca riscuri care pot apărea în derularea contractului sunt următoarele:
a. Riscul dificultății de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați;
b. Riscul depășirii de termen al acreditării/autorizării laboratorului de încercări conform H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare;

Măsuri de gestionare a riscurilor, propuse de către Autoritatea Contractantă:
· Solicitarea de clarificări pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică – atât de către operatorii economici interesați de participarea la procedură, anterior depunerii ofertelor, cât și de Autoritatea Contractantă, ulterior depunerii ofertelor pentru lămurirea unor aspecte neclare, dacă este cazul;
· Comunicarea permanentă cu Achizitorul pentru preîntâmpinarea unor situații de risc de implementare a contractului;
· Adoptarea unor măsuri interne, de către ambele părți contractante, după caz, pe toată perioadă de implementare a contractului, pentru gestionarea situațiilor de risc;
· Echipa de implementare împreună cu factorii implicați, vor avea o comunicare permanentă, astfel încât să identifice soluții imediate pentru oricare dintre situațiile generatoare de risc; 
· Perfectarea unor acorduri de colaborare aplicabile pe perioada de implementare a contractului și în folosul acestuia, acorduri ce vor fi semnate cu entitățile în cauză pentru soluționarea situațiilor ce pot determina apariția riscurilor identificate mai sus.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contractele de prestări servicii, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată în cadrul contractului. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică.
Modul de organizare a activităților fiind factor de evaluare a ofertelor, abordarea propusă privind implementarea contractului trebuie să reflecte gradul de înțelegere a cerințelor din caietul de sarcini, iar metodologia de implementare va conține cel puțin următoarele elemente: descrierea tuturor activităților și sub-activităților care compun prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de sarcini, în ordinea cronologică de desfășurare a acestora și în corelare cu resursele tehnice, materiale și umane necesare.  

6. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

6.1. Locul desfășurării activităților
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, pe amplasamentul obiectivului şi la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implică și derularea de activități la sediul Autorității Contractante: ședințe de lucru, predarea documentației elaborate, preluarea documentației în vederea eventualelor completări/ modificări solicitate de către Comisia de recepție a Autorității contractante.
Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă, protecția muncii și protecția mediului. 
6.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor, durata prestării serviciilor
Durata de prestare a serviciilor este de 60 zile calendaristice și cuprinde toate cele patru studii. 
Durata de prestare se calculează de la ordinul de începere a prestării serviciilor, emise de către Autoritatea contractantă, până la semnarea Procesului verbal de predare-primire a documentațiilor care face obiectul contractului.
Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele Caietului de sarcini și contractului ce va fi încheiat, sunt îndeplinite.
7. RESURSELE NECESARE/EXPERIENȚA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

7.1. Personalul Contractantului
Pentru personalul specializat propus, ofertantul va nominaliza persoanele propuse pentru îndeplinirea contractului și va prezenta documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale. 
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice persoanele propuse pentru îndeplinirea contractului, responsabilitățile în îndeplinirea contractului și documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale, astfel: 
· CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialist, similare celor care fac obiectul contractului, fișa de post, contractul de muncă;
· Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
· Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: contracte de muncă/ contracte de colaborare/ contracte de prestări servicii; sau orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, etc.); sau declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
	În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie.
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, solicitat anterior implicării înlocuitorului propus în realizarea serviciilor, în conformitate cu prevederile contractuale.)

7.2. Profilul experților principali
A1.   Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare metal

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea D domeniul 10 - conservare/restaurare metal;
- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor elaborate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
      SAU
- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, Avize MC etc.).
- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
      SAU
-Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului Pentru Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare metal se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarei cerințe:
Pentru Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare metal se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarei cerințe:
· experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract în calitate de elaborator proiect conservare-restaurare metal.
Responsabilități în cadrul contractului:
      -	îndeplinirea activităților specifice de proiectare pentru conservare-restaurare componente artistice de metal, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația.
      -	asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.


A2.   Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare lemn

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea D domeniul 8 - restaurare lemn
- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor elaborate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
      SAU
- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, Avize MC, etc.).
- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
      SAU
- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare lemn se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe:
· experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract în calitate de elaborator proiect conservare-restaurare lemn.
Responsabilități în cadrul contractului:
      -  îndeplinirea activităților specifice de proiectare pentru conservare-restaurare componente artistice lemn, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația.
      -     asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.

A3.   Specialist/expert elaborare studiu parament

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea D domeniul 6 - restaurare pictură murală;
- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor elaborate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
       SAU
- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, Avize MC etc.).
- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
       SAU
- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru Specialist/expert elaborare proiect restaurare pictură murală se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarei cerințe:
· experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract în calitate de elaborator proiect restaurare picturi murale.
Responsabilități în cadrul contractului:
      -	îndeplinirea activităților specifice de proiectare pentru restaurare picturi murale, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația.
      -	asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.


A4. Specialist/expert  elaborare proiect studiu/expertiză biologică

Documentația va fi elaborată de un specialist atestat MC, în domeniul expertizei biologice, după cum urmează: biolog atestat MC, specializarea elaborare de studii, cercetări şi expertize monumente istorice – A în domeniul studii și cercetări – 3

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor elaborate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
      SAU
- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, Avize MC, etc.).
- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
      SAU
- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare lemn se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe:
· experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract în calitate de elaborator proiect conservare-restaurare lemn.
Responsabilități în cadrul contractului:
-  îndeplinirea activităților specifice de proiectare pentru conservare-restaurare componente artistice lemn, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația.
      -    asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.

7.3. Infrastructura contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului. 
Infrastructura prezentată de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și utilizare stabilite prin legislația în vigoare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului), indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în contract.


8. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 
Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Prestarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce va fi atribuit, se va face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:
· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2866/2025 al M.C. pentru  aprobarea Normelor metodologice privind atestarea personalului de specialitate  în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor și execuției lucrărilor care fac obiectul contractului.

9. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

9.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea atribuirii contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform contractului și planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
· Să crească valoarea contractului;
· Să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din cadrul contractului;
· Să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentației ce urmează a fi elaborate;
· Să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați, identificați, în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de sarcini.
Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului.
9.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Documentațiile care fac obiectul prezentului contract, vor respecta structura precizată la capitolul 3.3. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini și vor fi prezentate în numărul și forma precizate la cap. 9.4.b) Predarea-primirea documentației elaborate de către Prestator.
9.3. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
Serviciile care fac obiectul contractului ce va fi încheiat, se vor considera finalizate la data Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor, întocmit de către Comisia tehnică de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante.
9.4. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
Documentația va fi predată în termenul stabilit prin contract, iar în urma predării se va întocmi procesul verbal de predare-primire.

a) Verificarea și avizarea documentației realizate de către Contractant
În vederea obținerii unor documentații tehnice de execuție care să răspundă nevoilor beneficiarilor finali și cerințelor Autorității contractante, livrabilele în cadrul contractului ce va fi încheiat, se verifică de către Comisia de recepție, desemnată la nivelul Autorității contractante.
Pentru reducerea costurilor Prestatorului cu tipărirea documentației realizate, aceasta se predă inițial într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format Microsoft Office/Word, Excel, iar planșele în format pdf, .tif și/sau .jpg), în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate;   
i). în situația în care documentația elaborată este completă, din punct de vedere al cerințelor, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a acesteia,
ii). în cazul în care Comisia de recepție consideră necesare completări/modificări ale documentației, exemplarul primit spre verificare se returnează Prestatorului împreună cu nota justificativă, în vederea completării/modificării acesteia în conformitate cu solicitarea Comisiei de recepție; ulterior, după primirea și verificarea documentației completate/modificate, după caz, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă, urmare verificării documentațiilor, vor fi efectuate de către Contractant fără costuri suplimentare. 
b) Predarea-primirea documentației complete elaborate de către Prestator 
Elaborarea expertizelor/studiilor realizate de către Contractant și acceptată de Comisia tehnică de recepție, se va prezenta obligatoriu în 2 exemplare în format tipărit și 1 exemplar în format digital, atât editabil cât şi în formă asumată (semnături, ştampile) – pentru fiecare studiu în parte. 
c) Plata serviciilor efectuate de Prestator

Plata serviciilor efectuate de Prestator se face în condițiile contractului, pe baza facturii fiscale emise de către Prestator însoțită de Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă.
După recepționarea și avizarea de către Autoritatea contractantă a documentațiilor întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia.
9.5. Evaluarea performanței Contractantului
Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului de prestări servicii, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
· Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației întocmite;
· Calitatea documentației elaborate;
· Evaluarea caracterului complet al documentației (livrabile predate incomplet);
· Evaluarea finalizării la timp a documentației;
· Nivelul/gradul de inovare- metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali.
La finalizarea contractului de servicii, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 
Un exemplar al documentului constatator va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte similare. 
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, care se va publica în SEAP. 

10.   CRITERIUL DE ATRIBUIRE

[bookmark: _Hlk41987759]        În vederea încheierii contractului privind achiziția  Serviciilor de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice specifice pentru obținerea avizului Ministerului Culturii pentru obiectivul de investiții “ Consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor  nr.84, sector 3, București ”, criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut. 

Oferta tehnică va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuţia contractului, aşa cum sunt stipulate în caietul de sarcini.
Notă:
Toate aspectele și cerințele menționate în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii.
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