SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr. 192/6754/(SAP9)590 din 03.04.2026

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower etaj 5. sector 3, cod poștal 031296, telefon 021. 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.

2. Sursa de finanțare: bugetul propriu/fonduri nerambursabile;

3. Valoarea estimată: 100.000,00  lei fără TVA;

4. Obiectul contractului: Servicii de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru  obiectivul  de investiții„Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București;

5. Cod CPV: 71317210-8 Servicii de coordonare în domeniul securității și sănătății (Rev. 2);

6. Modalitate de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin. (5), cu modificările și completările ulterioare.

7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", în conformitate cu art. 187 alin.(3) lit. d) cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini.

8.  Perioada de valabilitate a ofertei : 60 zile

9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini.

10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.

11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr.1 anexat).

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr.2 anexat).

- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr.3 anexat);

- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular nr. 4 anexat)

- Declarație pe proprie răspundere privind beneficiarul real (Formular nr. 5 anexat), sau extras de la Oficiul Registrului Comerțului privind beneficierul real;

Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării - Certificatul constatator trebuie să fie emis cu max 30 zile înainte de data de depunere a ofertei), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.

12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini și va fi însoțită de documentele suport pentru presoanele propuse pentru îndeplinirea contractului. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.

13. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale exacte, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 6 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă și un Centralizator de prețuri, conform livrabilelor și serviciilor solicitate prin caietul de sarcini,  însoțit de  fundamentarea economică a prețurilor unitare declarate în acesta, care să reflecte profitul , inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare.

Neprezentarea propunerii financiare în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.

- Având în vedere criteriul utilizat " prețul cel mai scăzut ", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

- Conform prevederilor art. 139 alin.(3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :

Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail  carmen.bogdan@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 15.04.2026, ora 12:00, indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….”.

15. Informații suplimentare:

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Solicitări de clarificări se pot depune prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro la secțiunea Achiziții și licitatii publice - Anunțuri Achizitii.

În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.

Serviciul Achiziții Publice,				          	         Responsabil achiziție,                    Șef Serviciu, 			                                             Consilier Achiziții Publice

Ana Maria RIZEA						     Carmen Mihaela BOGDAN

SECȚIUNEA B : FORMULARE

Formular nr. 1

Declaratie

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru  obiectivul  de investiții„Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București;, cod CPV 71317210-8 Servicii de coordonare în domeniul securității și sănătății (Rev. 2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de AMCCRS, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante:

Răzvan Aurelian MUNTEANU, Director Executiv; Elena LICĂ RĂDUCANU, Director Executiv Adjunct; Claudia RUJAN, Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Daniela BĂLĂCEANU, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Andreea CEL MARE, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere, Derulare Contracte Lucrări; Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și  Resurse Umane; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Carmen Mihaela BOGDAN, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice;.

- mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;

- în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data ……………….

..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), L.S.

Formular nr. 2

Declarație

privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului

prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru  obiectivul  de investiții„Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București;, cod CPV 71317210-8 Servicii de coordonare în domeniul securității și sănătății (Rev. 2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de AMCCRS, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:

- nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

- nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);

- mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;

- nu mă aflu într-una din următoarele situații:

- încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;

- procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

- comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;

- încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;

- conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;

- încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

- declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;

- influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa;

- refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

Formular nr. 3

Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, .......... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al .............. (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social în ...(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. ......., avand codul unic de inregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz)

declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora

propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

| Propunere de modificare/ completare | Motivarea propunerii de modificare/ completare |
| --- | --- |

Data ……………….

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

Notă:

- În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante;

- În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Formular nr.4

Declaraţie

privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă,

precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect Servicii de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru  obiectivul  de investiții„Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București;.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular nr. 5

- Declaraţie pe proprie răspundere privind beneficiarul real

1)  Subsemnatul .......................................................................... posesor al CI seria .......... nr. ......... , eliberată de ................................., CNP / pașaport nr. .......................................    eliberat  de .............................., în calitate de reprezentant legal/ persoană împuternicită al.......................................

cunoscând prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda », declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019,  că:

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

a) Nume și prenume: ....................................................... Dată naștere…………… locul nașterii (localitate) ..................... (județ/sector/țară) .................... CNP..........................………, act identitate .............. seria ……......... nr. .................. cetățenie….......................... ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara……………… localitatea .............................. str.………..................................... nr. ...... bloc..... scara....... etaj.... ap...... județ/sector............... b) a) Nume și prenume: ........................................................................... Dată naștere…………… locul nașterii (localitate) ................ (județ/sector/țară) ................... CNP..........................………, act identitate .............. seria ……......... nr. .................. cetățenie….......................... ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara……………… localitatea .............................. str.………..................................... nr. ...... bloc..... scara....... etaj.... ap...... județ/sector........... Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice: ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; Descriere: ........................................................................................................................................................................

3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale.

4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;

6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care sunt declarat câştigător voi furniza informatii reale cu privire  structura acţionariatului entităţii juridice / (entităţii juridice străine) care contine cel puţin (se bifeaza optiunea aplicabila):

☐ pentru ofertanții a căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.

☐ pentru ofertantul/ofertanții declarat(i) câştigător(i) are/au în structura acțlonariatului entitățî juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare.

☐ pentru ofertanții străini, lnregistrați în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea in limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.

☐ pentru ofertanții de tipul asociațiilor si fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/ fundației; în cazul în care asociația/ fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele si data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare.

În cazul subcontractantilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez si sa transmit autoritatii contractante, informaţii privind numele acestora, acordând atenţie modificării/inlocuirii acestora  şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali a fondurilor alocate prin PNRR, se realizează prin transmiterea acestor informaţii către ONRC.

8) Cunosc faptul că furnizarea / colectarea parțială a datelor solicitate sau absența lor atrage după sine respingerea ofertei.

Data completării__________,

| Numele semnatarului | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Semnătura reprezentantului contractatului | ..................................................................... |
| Calitatea semnatarului | ................................................. Reprezentant legal (sau împuternicit, după caz) al operatorului economic |

Formular nr. 6

Formular de ofertă

Către ….................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

      - Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm, Servicii de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru  obiectivul  de investiții„Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București; pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei, defalcată astfel:

-	pentru Etapa I,  ………………. lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;

-	pentru Etapa II, ……………… lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.

Profitul este: ....%

      - Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.

      - Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

      - Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

      - Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

      - Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanația de bună execuție .................. (precizați una din formele de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract  10.2.).

Data ……………….

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

SECȚIUNEA  C

CAIET DE SARCINI

Nr. 192/5540/(SAP9)500 din 30.03.2026

privind achiziția de servicii

COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ pentru  obiectivul  de investiții„Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București

- INTRODUCERE

În cadrul acestei achiziții, prin care urmează să fie încheiat un contract de prestări servicii, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor unic, în cadrul Contractului.

Prezentul caiet de sarcini detaliază cerințele Autorității Contractante privind achiziția de servicii de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata execuției de lucrări de construcție (consolidare) conform HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică și propunerea financiară, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentelor achiziției. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini.

Nu este permisă depunerea de oferte parțiale sau de oferte alternative.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și  Contractant, care vor avea același înțeles.

- DATE GENERALE

2.1.     Informații despre Autoritatea Contractantă

Denumirea Autorității Contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.)

Adresă sediu: b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București

Punct de lucru pentru comunicarea actelor de procedură: Phoenix Tower, etaj 5, Calea Vitan  nr.6-6A, sector 3, București.

2.2      Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobilele publice, precum și la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime sau în clasa II de risc seismic din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă.

În acest context, în cadrul Programului Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) a fost încheiat Contractul de finanţare având ca obiect realizarea obiectivului de investiții „Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București. Având în vedere că pentru acest obiectiv de investiții s-a încheiat contractul de execuție lucrări, ţinând cont de prevederile art. 7 şi art. 57 din HG nr. 300/2006, este necesară achiziționarea de servicii care au acest obiect pentru obiectivul de investiții sus-menționat.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de Autoritatea Contractantă

În vederea realizării obiectivelor: implementarea eficientă a măsurilor de prevenție pe tot parcursul lucrărilor, zero accidente, număr minim de cazuri tratate medical, aducerea riscurilor în limitele rezonabilului și conformarea cu legislația română și cea europeană aplicabilă.

2.4.  Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii

Pentru imobilul din str. Lipscani nr.18-20, sector 3, București sunt în derulare:

a) contractul de execuție lucrări de intervenție;

b) contractul de servicii de supervizare și supraveghere a lucrărilor de execuție prin diriginți de șantier autorizați;

c) contract de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului.

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea cu locuință din Municipiul București, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic, in conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022 cu completările și modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu completările și modificările ulterioare ;

- H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022.2017 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia

- H.C.G.M.B. nr. nr. 305/30.08.2023 privind condițiile finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare introducerii în programele de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat derulate de Municipiul București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.).

Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.

2.6. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

- Hotărârea Guvernului nr 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata  elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr.212 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022 cu completările și modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu completările și modificările ulterioare

Legislația mai sus enumerată nu este limitativă, vor fi respectate toate actele normative aflate în vigoare în domeniul securității și sănătății, atât de nivel superior cât și inferior.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata execuției de lucrări de consolidare, conform HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare la șantierul din Str. Lipscani nr.18-20, sector 3, București.

Serviciile constau în coordonarea implementării cerințelor minime de securitate și sănatate în muncă și prevenirea apariției riscurilor în materie de sănătate și securitate în muncă precum și propunerea măsurilor de prevenire și protecție ce pot apărea în timpul desfășurării activitaților pe șantierul din str. Lipscani nr.18-20, sector 3, București.

Serviciile  constau în instruirea personalului din șantier, coordonarea şi verificarea întocmirii documentației specifice şi acordarea asistenței în caz de accident.

Executarea contractului începe după primirea ordinului de începere a prestării serviciilor şi constituirea garanţiei de bună execuţie. Ordinul de începere a serviciilor de coordonare în materie de Securitate și Sănătate în muncă, pe durata realizării lucrării, nu poate fi emis decât după constituirea garanţiei de bună execuţie.

Prestarea serviciilor va fi împărțită  în 2 etape:

a) Etapă 1- Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate pentru întocmirea docucumentației SSM - Plan de securitate, Registru coordonare, Dosarul de intervenții. Prestatorul declarat câștigător are obligăția ca în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor să întocmească această documentație.

b)  Etapa  2- Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor, care durează de la dată Procesului Verbal de recepție calitativă și cantitativă a  Planului de securitate, a Registrului de coordonare și a Dosarului de intervenții ulterioare până la recepția la terminarea lucrărilor.  Durata serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănatate pe durata realizării lucrărilor va coincide cu durata de execuție a obiectivului de investiții.

- DESCRIEREA IMOBILULUI

a). Descriere generală amplasament

Imobilul este situat în Centrul Istoric al Municipiului București, pe str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, față în față cu clădirea Băncii Naționale a României. Clădirea are o formă triunghiulară, cu un colț rotunjit spre strada Smârdan și o dezvoltare în lungul străzii Stavropoleos. Cea de-a treia latură este un calcan, spre vest, prin care imobilul se alipește la clădirea Sucursalei BNR, situată în str. Lipscani nr. 16.

Clădirea are regimul de înălţime S+P+2E.

Terenul are formă neregulată, cu dimensiunile maxime aproximative de 94,72 m x 36,20 m şi are triplă deschidere: la Str. Lipscani (90,30 m), la Str. Stavropoleos (80,34) şi la Str. Smârdan (15,34 m). Suprafaţa terenului este St = 2219 m2. Terenul este în pantă, diferenţa maximă fiind de 1,12 m.

Clădirea construită are o suprafața construită desfășurată de 8.328,00mp, din care 6.498,00mp (78%) reprezintă proprietatea Municipiului București, aflată în administrarea Muzeului Municipiului București și 1.830,00mp (22%) reprezintă proprietatea CEC Bank.

Imobilul se încadrează, conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000, cu modificările și completările ulterioare, în teritoriul a 2 zone construite protejate, astfel:

- Zona protejată nr. 26a, nucleul comercial tradițional zona Lipscani, subzona Cp1a;

- Zona protejată nr. 27, nucleul monumental zona Stavropoleos, subzona Cp4,

ambele zone fiind cu grad de protecție maximă.

Conform Studiului istoric, imobilul este consemnat în Lista Monumentelor Istorice – Municipiul București 2015 la poz. 1305 cod LMI B-II-m-A-19021 Palatul fostei Societăți de Asigurare Dacia-România, str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, sec. XIX.

b). Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Situată în Centrul Istoric al Orașului București, pe str. Lipscani nr. 18-20, clădirea are în plan formă triunghiulară, cu două dintre laturi alungite (spre strada Lipscani și strada Stavropoleos) și un colț rotunjit spre str. Smârdan. Accesul principal în clădire se realizează,  în prezent, din str. Lipscani, unde, în prezent, există șase intrări, cu grade diferite de evidențiere pe fațada principală. Accesul principal este marcat prin cupola Octogonala. Pe strada Stavropoleos sunt 8 acesuri, dintre care nu toate sunt utilizate, deoarece unele uși au fost blocate, în funcție de nevoile utilizatorilor de-a lungul timpului.  A treia latură, de la calcan, de pe latura estică, este alipită imobilului situat în str. Lipscani nr. 16.

Clădirea se află în proprietatea Muzeului București și a Cec Bank, anume zona adiacentă imobilului din str. Lipscani nr 16, respectiv ultimele 6 deschideri vitrate din parter    (5 ferestre și o ușă) și aproximativ jumătate din suprafața subsolului clădirii.

În prezent accesul pietonal se face de pe Str. Lipscani si de pe Str. Stravopoleos. Nu există posibilitatea accesului auto în cadrul proprietății, organizarea de șantier fiind realizată (în interiorul incintei)

Accesul la teren ce face obiectul prezentei documentații, se face din circulația publică, străzile Lipscani și Smârdan.

Clădirea dispune de 15 accese în clădire dupa cum urmează:

- Strada Lipscani: 7 usi de acces, dintre care 2 sunt principale ( ax D-E acces în spațiul aferent  Pinacotecii și ax G-H în spațiul aferent CEC Bank) și 5 secundare

- Strada Smârdan: 1 usă de acces secundară

- Strada Stravopoleos: 7 usi de acces secundare, atât pentru spațiile aferente Pinacotecii(ax A-F) cât și pentru spațiile aferente CEC Bank( ax F-G)

În prezent, corpul de clădire este amplasat pe toate limitele de proprietate conform planului de situație, deschis către străzi, fiind alipit la calcan pe latura de vest. Imobilul se deschide spre vest la o curte exterioară, care poate fi accesată doar din interiorul clădirii.

Terenul are următoarele vecinătăți:

• la NORD – str Lipscani, pe o lungime de 90,30m

• la SUD – str. Stravopoleos, pe o lungime de 80,34m

• la Est – str. Smârdan, pe o lungime de 15,34m

• la VEST – pe o lungime de 36,20m, imobilul din str. Lipscani nr. 16, compus din teren și o construcție (BNR) cu calcan spre imobilul din str. Lipscani nr. 18-20; cele două construcții sunt despărțite între ele printr-un rost, ale cărui dimensiuni nu se cunosc

- DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

5.1. Principalele servicii solicitate

În vederea realizării obiectivelor: zero accidente, număr minim de cazuri tratate medical, aducerea riscurilor în limitele rezonabilului și conformarea cu legislația română și cea europeană aplicabilă, serviciile solicitate includ:

- coordonarea punerii în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă, într-un mod coerent și responsabil prevederile legale de SSM și aplică planul de securitate și sănătate;

- stabilirea măsurilor generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului

- organizarea cooperării între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți;

- coordonarea activităților care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii;

- identificarea zonelor cu risc ridicat și specific din cadrul șantierului;

- identificarea locurilor de muncă ce necesită semnalizare de securitate;

- identificarea pericolelor grave și iminente de accidentare și stabilirea de măsuri urgente pentru eliminarea/diminuarea acestor pericole și/sau dispunerea opririi lucrului până la remedierea tuturor deficiențelor;

- întocmirea planului general de securitate și sănătate și adaptarea acestuia la fiecare modificare adusă proiectului;

- întocmirea și ținerea la zi a registrului de coordonare. Atât registrul de coordonare cât și procesul verbal de inspecție trebuie semnate de luare la cunoștință de către reprezentanții antreprenorului și subantreprenorilor;

- întocmirea și adaptarea dosarului de intervenții ulterioare în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;

- participarea la toate etapele de elaborare a proiectului și de realizare a lucrării;

- participarea la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului și realizarea lucrării;

- avizarea planurilor de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora;

- efectuarea de vizite periodice în șantier și întocmirea de procese verbale în urma vizitelor în șantier. Vor fi consemnate toate aspectele de SSM identificate, se vor insera obligatoriu poze, care atestă stadiul lucrărilor, aspecte negative sau pozitive ale activității;

- întocmirea Declarației prealabile, comunicarea către ITM, actualizarea și afișarea ei în șantier;

- reprezentarea Autorității Contractante în fața autorităților de control privind activitatea în fazele de proiectare și execuție a lucrărilor;

5.2. Planul general de securitate și sănătate

5.2.1. Planul de securitate și sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe șantier.

5.2.2. Planul de securitate și sănătate trebuie să fie redactat încă din faza de elaborare a proiectului și trebuie ținut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor.

5.2.3. Planul de securitate și sănătate trebuie să fie elaborat de coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării.

5.2.4. În situația în care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta răspunde de elaborarea planului de securitate și sănătate.

5.2.5. Pe măsură ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate și sănătate ale antreprenorilor trebuie să fie integrate în planul de securitate și sănătate.

5.2.6. Planul de securitate și sănătate trebuie să facă parte din proiectul lucrării și să fie adaptat conținutului acestuia.

5.2.7. Planul de securitate și sănătate trebuie:

- să precizeze cerințele de securitate și sănătate aplicabile pe șantier;

- să specifice riscurile care pot apărea;

- să indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

- să conțină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii a lucrărilor care implică riscuri specifice.

5.2.8. La elaborarea planului de securitate și sănătate trebuie să se țină seama de toate tipurile de activități care se desfășoară pe șantier și să se identifice toate zonele în care se desfășoară lucrările care implică riscuri specifice.

5.2.9. Planul de securitate și sănătate trebuie să conțină cel puțin următoarele:

a) informații de ordin administrativ care privesc șantierul și, dacă este cazul, informații care completează declarația prealabilă;

b) măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect/coordonatorul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate;

c) identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

d) măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de protecție colectivă și individuală;

e) amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii;

f) măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea;

g) obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia;

h) măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie;

i)  indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și masurile de organizare luate în acest sens;

j) modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrătorii independenți privind securitatea și sănătatea în muncă.

5.2.10. Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea trebuie să se refere, în special, la:

- căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale;

- condițiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia;

- limitarea manipulării manuale a sarcinilor;

- delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe periculoase;

- condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din dărâmări, demolări și demontări;

- condițiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

- utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalației electrice generale;

măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier.

5.2.11. Planul de securitate și sănătate trebuie să fie completat și adaptat în funcție de evoluția șantierului și de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru.

5.2.12. Planul de securitate și sănătate trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății.

5.2.13. Planul de securitate și sănătate trebuie să fie păstrat de către managerul de proiect timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării.

5.3. Coordonarea măsurilor de sănătate și securitate specifice fiecărui antreprenor

5.3.1. Înainte de începerea lucrărilor pe șantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie consultat și avizat de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de medicina muncii și membrii comitetului de securitate și sănătate sau de către reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor

5.3.2. Planul propriu de securitate și sănătate cuprinde ansamblul de măsuri de securitate și sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor.

5.3.3. Planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie armonizat cu planul de securitate și sănătate al șantierului.

5.3.4. Planul propriu de securitate și sănătate trebuie să conțină cel puțin următoarele:

a) numele și adresa antreprenorului/subantreprenorului;

b) numărul lucrătorilor pe șantier;

c) numele persoanei desemnate să conducă executarea lucrărilor, dacă este cazul;

d) durata lucrărilor, indicând data începerii acestora;

e) analiza proceselor tehnologice de execuție care pot afecta sănătatea și securitatea lucrătorilor și a celorlalți participanți la procesul de muncă pe șantier;

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanțelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea șantierului;

g) măsuri pentru asigurarea sănătății și securității lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le executa pe șantier, inclusiv măsuri de protecție colectivă și măsuri de protecție individuală.

5.3.5. Planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie actualizat de către antreprenor/subantreprenor, ori de căte ori este cazul.

5.3.6. Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate și sănătate trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor.

5.4. Registrul de coordonare

5.4.1. Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în materie de securitate și sănătate, informații privind evenimentele care au loc pe șantier, constatările efectuate și deciziile luate.

5.4.2. Coordonatorii în materie de securitate și sănătate trebuie să consemneze în registrul de coordonare:

a) numele și adresele antreprenorilor, subantreprenorilor și data intervenției fiecăruia pe șantier;

b) lista cu efectivul lucrătorilor pe șantier și durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor;

c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrărilor, constatările și deciziile adoptate;

d) observațiile, informațiile și propunerile privind securitatea și sănătatea în muncă aduse la cunoștința Autorității Contractante, managerului de proiect/coordonatorului de proiect sau celor care intervin pe șantier și eventualele răspunsuri ale acestora;

e) observațiile și propunerile antreprenorilor și subantreprenorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

f) abaterile de la prevederile planului de securitate și sănătate;

g) rapoartele vizitelor de control pe șantier și ale întrunirilor, dispozițiile care trebuie transmise;

h) incidente și accidente care au avut loc.

5.4.3. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să transmită coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării registrul de coordonare, pe baza unui proces-verbal care va fi atașat la registru.

5.4.4. Coordonatorii în materie de securitate și sănătate trebuie să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncă și inspectorilor sanitari.

5.4.5. Registrul de coordonare trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării.

5.5. Dosarul de intervenții ulterioare

5.5.1. Dosarul de intervenții ulterioare trebuie să cuprindă:

a) documentația de intervenții ulterioare, cum ar fi planuri și note tehnice;

b) prevederi și informații utile pentru efectuarea intervențiilor ulterioare în condiții de securitate și sănătate.

5.5.2. Dosarul de intervenții ulterioare se întocmește încă din faza de proiectare a lucrării de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau de către proiectant, după caz.

5.5.3. Dosarul de intervenții ulterioare trebuie să fie transmis coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, pe bază de proces-verbal care se atașează la dosar.

5.5.4. După recepția finala a lucrării dosarul de intervenții ulterioare trebuie transmis Autorității Contractante pe baza unui proces-verbal care se atașează la dosar.

5.5.5. În cazul unei intervenții ulterioare, Autoritatea Contractantă trebuie să pună la dispoziție coordonatorului în materie de securitate și sănătate desemnat pe durata intervențiilor ulterioare un exemplar al dosarului de intervenții ulterioare.

5.5.6. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate desemnat pe perioada intervențiilor ulterioare trebuie să completeze dosarul de intervenții ulterioare și să efectueze eventuale modificări cerute de noile lucrări.

5.6. Declarația prealabilă

5.6.1. Autoritatea Contractantă prin Coordonatorul de securitate și sănătate în muncă trebuie să întocmească o declarație prealabilă în următoarele situații:

a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare și pe șantier lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători;

b) volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.

5.6.2. Declarația va fi întocmită de Coordonatorul de securitate și sănătate în muncă și va fi comunicată Inspectoratului Teritorial de Muncă București, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea acestora.

5.6.3. Textul declarației prealabile va fi afișat pe șantier, în loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor de către Coordonatorul de securitate și sănătate în muncă.

5.6.4. Textul declarației prealabile va fi actualizat ori de cate ori au loc schimbări, de către Coordonatorul de securitate și sănătate în muncă.

5.7. Procesul verbal de inspecție

5.7.1. Efectuarea vizitelor periodice în șantier vor fi urmate de întocmirea Procesului verbal de inspecție;

5.7.2. În Procesul verbal de inspecție vor fi consemnate toate aspectele de SSM identificate, se vor insera obligatoriu poze, care atestă stadiul lucrărilor și aspectele negative sau pozitive ale activității;

5.7.3. Procesul verbal de inspecție trebuie semnat de luare la cunoștință de către reprezentanții antreprenorului și subantreprenorilor. În cazul completării procesului verbal în ziua următoare inspecției, acesta va fi transmis AMCCRS și antreprenorului sau subantreprenorilor în format fizic sau electronic și va fi solicitată confirmarea de primire a procesului verbal.

5.7.4. Numărul de vizite în șantier va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea Contractantă (AMCCRS)

5.7.5. Efectuarea inspecției în șantier nu va fi anunțată antreprenorului sau subantreprenorilor

5.7.6. Inspecția se va face în prezența reprezentanților antreprenorului și subantreprenorilor (dacă este cazul)

5.7.7. În cadrul inspecțiilor se vor verifica prin sondaj documentele SSM ale antreprenorului și subantreprenorilor.

6 ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

6.1.   Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului

Potrivit prevederilor art. 54 din Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului lucrării sunt:

- coordonează aplicarea principiilor generale de prevenire în materie de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 în special în ceea ce privește alegerea soluțiilor arhitecturale, tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări ori faze de lucru care se desfășoară simultan sau succesiv și în ceea ce privește estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

- elaborează sau solicită să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, în termen de maxim 10 zile lucrătoare după emiterea de către Autoritate Contractantă a ordinului de începere a serviciilor, Planul general de securitate și sănătate, document esențial ce stabilește regulile, procedurile și măsurile de prevenire aplicabile lucrării,  precizând regulile aplicabile șantierului respectiv și ținând seama de activitățile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;

- întocmește Dosarul de intervenții ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conținând elementele utile în materie de securitate și sănătate de care trebuie să se țină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare și datele și recomandările necesare pentru executarea în siguranță a eventualelor lucrări viitoare asupra lucrării;

- adaptează și actualizează Planul de securitate și sănătate la fiecare modificare adusă proiectului, astfel încât documentul să reflecte permanent realitatea tehnică și organizatorică a lucrării;

- transmite elementele planului de securitate și sănătate tuturor celor cu responsabilității în domeniu;

- transmite toate documentele SSM către părțile implicate pentru a asigura informarea corectă și completă a Autorității Contractante, proiectanților, executanților și viitorului coordonator din faza de execuție;

- deschide și completează Registrul de coordonare care consemnează măsurile, deciziile și evenimentele relevante privind securitatea și sănătatea în muncă în această etapă;

- predă Autorității Contractante, managerului de proiect/coordonatorului de proiect și coordonatorului în materie de securitate și sănătate din faza de execuție Planul de securitate și sănătate, Registrul de coordonare și Dosarul de intervenții ulterioare pentru asigurarea continuității măsurilor stabilite;

- participă la întrunirile cu Autoritatea Contractantă și/sau de managerul de proiect/coordonatorul de proiect  pentru a prezenta propuneri și soluții care îmbunătățesc siguranța lucrătorilor;

- stabilește, în colaborare cu Autoritatea Contractantă și/sau managerul de proiect/coordonatorul de proiect, măsurile generale de securitate și sănătate care vor fi obligatoriu aplicabile șantierului;

- armonizează planurile proprii de securitate și sănătate ale antreprenorului și subantreprenorilor cu Planul general de securitate și sănătate al șantierului, prevenind neconcordanțele și conflictele între cerințele de securitate;

- coordonează activitatea proiectanților astfel încât soluțiile tehnice propuse să integreze încă din proiectare măsurile de prevenire a riscurilor;

- ține seama de toate eventualele interferențe ale activităților de pe șantier, identificând din timp riscurile generate de lucrări simultane și propunând soluții pentru eliminarea acestora.

În conformitate cu prevederile art. 58 din Hotărârea Guvernului nr. 300/ 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata realizării lucrării sunt:

- coordonează aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru, astfel încât să reducă riscurile printr-o succesiune sigură și logică a etapelor de execuție;

- coordonează punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii (antreprenorul și subantreprenorii) și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă, într-un mod coerent și responsabil, prevederile legale de SSM și aplică Planul de securitate și sănătate, asigurând aplicarea unitară a măsurilor stabilite;

- elaborează, adaptează și actualizează Planul de securitate și sănătate și Dosarul de intervenții ulterioare, în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite, adaptându-le permanent la stadiul real al lucrărilor;

- organizează cooperarea între angajatori (antreprenorul și subantreprenorii), inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonează activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, pentru prevenirea accidentelor și evitarea riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor și asigurarea unui flux de lucru coerent, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți;

- coordonează aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, verificând modul de respectare și corectând eventualele abateri;

- controlează accesul pe șantier permițând intrarea doar persoanelor autorizate și instruite și ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe șantier;

- stabilește, în colaborare cu managerul de proiect/coordonatorul de proiect și antreprenorul, măsurile generale aplicabile șantierului inclusiv utilizarea echipamentelor de protecție individuale și colective și a instalațiilor de ridicat;

- ține seama de toate interferentele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia, le analizează și le gestionează pentru a preveni riscurile externe;

- definește și stabilește, împreună cu antreprenorul, obligațiile privind utilizarea echipamentelor, mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, căile de acces și accesul persoanelor pe șantier, în conformitate cu cerințele legale și bunele practici;

- efectuează vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceștia să elaboreze planurile proprii de securitate și sănătate, pentru a identifica împreună riscurile existente;

- la debutul lucrărilor pe șantier, coordonatorul în materie de securitate și sănătate este responsabil cu instruirea personalului de execuție ce aparține antreprenorilor și contractorilor, în ceea ce privește cunoașterea Planului General de Securitate și Sănătate în Muncă, și a pachetului de reguli necesar a fi respectate în activitatea șantierului;

- avizează planurile proprii de securitate și sănătate elaborate de antreprenori/subantreprenori și modificările acestora, garantând corelarea lor cu Planul general de securitate și sănătate al șantierului;

- efectuează vizite periodice pe șantier și întocmește procese verbale de inspecție care cuprind obligatoriu aspectele constatate;

- transmite procesele verbale de inspecție atât Autorității Contractante cât și antreprenorilor și subantreprenorilor;

- pune la dispoziția Autorității Contractante planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare, dosarul de intervenții ulterioare, declarațiile prealabile și procesele verbale de inspecție.

- informează Autoritatea Contractantă, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la șantier și propune măsuri de prevenire și protecție, prin intermediul rapoartelor de verificare.

Alte atribuții și responsabilități ale contractantului:

- reprezintă Autoritatea Contractantă în fața autorităților de control privind activitatea în fazele de proiectare și execuție a lucrărilor;

- utilizează toate informațiile și documentațiile puse la dispoziție doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității;

- se asigură că, în calitate de persoană juridică deține toate autorizațiile/certificările/atestatele prevăzute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitățile care fac obiectul contractului de prestări servicii de coordonator SSM pentru obiectivul de investiție ce urmează sa fie realizat;

- se asigură că personalul utilizat în îndeplinirea contractului va avea calificarea, competenta si experiența corespunzătoare pentru domeniul de activitate - coordonator în materie de securitate și sănătate. Va prezenta atestate/diplome pentru demonstrarea calificărilor necesare conform legislației în vigoare în domeniul specific, valabile la data semnării contractului, precum și pe toată durata prestării serviciilor;

- face dovada că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării lucrării pentru șantiere temporare ori mobile,:

- are angajat sau are orice alta forma de colaborare cu cel puțin o persoană cu formare specifică de coordonator SSM pentru șantiere temporare sau mobile conform. art. 17 din Ordinul 242/2007, respectiv „Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul superior pot desfășura activitatea pentru care au fost pregătiți la elaborarea oricăror proiecte și/sau pe șantierele aferente acestora”

- coordonatorul în materie de securitate și sănătate are competența necesară exercitării funcției dovedită prin atestat obținut pe baza experienței profesionale în construcții sau în conducerea șantierului de minimum 5 ani și are formare specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate, valabilă la data ofertării

- autorizării personalului ca și „Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii superioare) Cod COR 226303” : Certificat de absolvire a cursului, studii superioare, de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă, cod 226303, în conformitate cu art. 4 lit. i) și j) din H.G. nr. 300/2006 în copie legalizată și Certificat de participare la cursuri de actualizare, potrivit prevederilor art.55 lit. b)/art.59 lit. b) din H.G. nr. 300/2006 (pentru persoane fizice) în copie legalizată .

- dovedește experiența profesională specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe șantierele temporare sau mobile pe durata realizării lucrării, realizată în ultimii 3 ani;

- asigură unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de securitate și sănătate în muncă.

- demonstrează relația juridică dintre contractant (persoana juridică) și persoanele nominalizate Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă  (declarații de disponibilitate pentru respectivele persoane, angajament de participare, contract individual de muncă, extras REVISAL, Curriculum vitae pentru personalul nominalizat, însușit, etc.).

- pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui personalul nominalizat la semnarea contractului (membrii echipei), fără acceptul prealabil, în scris, al Autorității Contractante;

- comunicarea va fi făcută numai în scris sau în sistem electronic.

- înștiințează în scris Autoritatea Contractantă, antreprenorul, și toți factorii implicați, în situațiile în care se dispune oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a reglementărilor legislative în domeniul sănătății și securității în muncă,

- trebuie să elaboreze rapoarte de activitate lunară pe perioada executării contractului. Aceste rapoarte vor cuprinde o parte narativă și o parte cu date financiare. Raportul astfel întocmit va fi înaintat Autorității Contractante nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii raportate. Vor fi însoțite de documente justificative (procese verbale confirmate de executant). Rapoartele vor conține și poze cu aspectele negative și pozitive identificate pe șantier. În cazul existenței neconformităților, este obligat să completeze sau să corecteze omisiunile constatate.

6.2.  Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante

Autoritatea contractantă are următoarele responsabilități și obligații:

6.2.1   să asigure Prestatorului accesul pe amplasamentul din str. Lipscani nr.18-20, sector 3, București.

6.2.2   să pună la dispoziția coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă următoarele documente :

- un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu proiectantul/constructorul(copie) împreuna cu oferta acestora și clarificările din caadrul procedurii de achizitie publică de lucrări.

b) să transmită Prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract și a serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi oferta tehnică în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie cumentația tehnico-economică

c)   să ia toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) să comunice Coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă persoana/echipa responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului.

e) să recepționeze serviciile prestate de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă și să plătească prețul convenit.

f) Achizitorul va efectua plata prețului către Prestator în termen, după acceptarea serviciile prestate și semnarea procesului verbal de recepție a acestora, astfel:   	                                                                 -    Etapa 1  - după  recepția fără obiecțiuni Planului de securitate, a Registrului de coordonare și a Dosarului de intervenții ulterioare și emiterea facturii fiscale; 						       -    Etapa 2 - după recepția fără obiecțiuni a rapoartelor de activitate lunare, în baza facturii fiscale însoțită de procesul verbal de recepție.

- RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR

7.1 Personalul Contractantului

Contractantul trebuie să aibă certificarea profesională și capacitatea tehnică de a realiza toată gama de servicii solicitate de Autoritatea Contractantă, prin caietul de sarcini, context în care va asigura personalul corespunzător, din punct de vedere al expertizei și timpului alocat, format din specialiști.

Pentru realizarea activităților în cadrul contractului ce urmează a fi încheiat, Autoritatea Contractantă nu impune un număr de personal.

7.2.  Profilul experților/specialiștilor

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării lucrării pentru șantiere temporare ori mobile, Autoritatea Contractantă solicită prezentarea următoarelor documente suport relevante:

- dovada că are angajat sau are orice alta forma de colaborare cu cel puțin o persoana cu formare specifică de coordonator SSM pentru șantiere temporare sau mobile conform. art. 17 din Ordinul 242/2007, respectiv „Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul superior pot desfășura activitatea pentru care au fost pregătiți la elaborarea oricăror proiecte și/sau pe șantierele aferente acestora”;

- coordonatorul în materie de securitate și sănătate are competența necesară exercitării funcției dovedită prin atestat obținut pe baza experienței profesionale în construcții sau în conducerea șantierului de minimum 5 ani;

- certificat de absolvire a cursului, studii superioare, de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă, cod 226303, în conformitate cu art. 4 lit. i) și j) din H.G. nr. 300/2006;

- certificat de participare la cursuri de actualizare, potrivit prevederilor art.55 lit. b)/art.59 lit. b) din H.G. nr. 300/2006 (pentru persoane fizice);

- dovadă experiență profesională specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe șantierele temporare sau mobile pe durata realizării lucrării, realizată în ultimii 3 ani (adeverință, extras REVISAL);

- CV  datat și semnat de titular, actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialistul propus similare celor care fac obiectul contractului;

- Certificate/atestate pentru calificări profesionale/autorizații/legitimații aflate în termen de valabilitate

În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic.

Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a acestuia, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice.

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării contractului, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

8.   DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII

8.1.  Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheie la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire admis fără obiecțiuni de către reprezentantul legal al Autorității Contractante.

8.2. Durata contractului de prestări servicii va coincide cu durata realizării lucrărilor de execuţie, conform graficului de execuţie (respectiv 36 luni, cu posibilitatea de prelungire, în funcţie de eventualele modificări ale graficului de execuţie).

Autoritatea Contractantă va întocmi Ordin de începere pentru prestarea serviciilor.

| Director Executiv Adjunct, Elena LICĂ- RĂDUCANU Serviciul Inițiere, Derulare Contracte Servicii Șef Serviciu, Daniela BĂLĂCEANU Întocmit, Expert, Constantin IOAN | Serviciul Inițiere, Derulare Contracte Lucrări Șef Serviciu, Andreea CEL MARE |
| --- | --- |

SECȚIUNEA D

PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE

Contract de prestări servicii

privind achiziția de servicii

COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

pentru obiectivul de investiții „Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București”

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Între

1.ADMINISTRATIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, tel. 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO30 TREZ 24G7 0030 1203 030X deschis Trezoreria Sector 5, București, reprezentată prin Dl. Răzvan MUNTEANU, Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

2.............................................., ............................................., cod poștal ..................................., tel. ...................................... e-mail ................................................, cod fiscal ........................., număr de înmatriculare la Registrul Comerțului ...................................., cont ....................................... deschis la ................................., reprezentată prin ....................................., ..............................., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii:

1. Definiții:

1.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- „Părțile Contractante” - Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

- „Achizitor”/”Autoritate contractantă” - beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia; Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice;

- „Prestator” - persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;

- „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract;

- ”Executant/Antreprenor” - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului de proiectare/execuție lucrări;

- ”Lucrător independent” - orice persoană fizică autorizată care realizează o activitate profesională în mod independent şi îşi asumă contractual faţă de beneficiar, antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe şantier lucrări pentru care este autorizat;

- „Prețul Contractului” - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract;

- „Servicii” - activități a căror prestare face obiectul Contractului;

- „Act adițional” - document prin care se pot modifica termenii și condițiile contractului;

- „Caiet de sarcini” - documentul reprezentând Anexa la contractul de prestări servicii, elaborat de către Achizitor;

- „Forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre părți, care nu este urmare a faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă;

- „Penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese);

- ”Conflict de interese” - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului

- ”Garanţia de bună execuţie” - garanţia care se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului

- ”Daune-interese” - compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale

- ”Penalitate” - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în culpă urmează să o plătească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor contractuale

- „Zi” - zi calendaristică; ”an” - 365 de zile.

2. INTERPRETARE

2.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context

2.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata execuției de lucrări de execuție,  conform HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare pe șantierul din Str. Lipscani nr.18-20, sector 5, București.

Prestarea serviciilor va fi împărțită  în 2 etape:

a) Etapă 1 - Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor, care durează de la dată Ordinului de începere a serviciilor până la predarea Planului de securitate, a Registrului de coordonare și a Dosarului de intervenții ulterioare. Prestatorul câștigător are obligăția că în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor să întocmeasca Planul de securitate, Registrul de coordonare și Dosarul de intervenții.

b) Etapă 2 - Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor, care durează de la dată Procesului Verbal de recepție a  Planului de securitate, a Registrului de coordonare și a Dosarului de intervenții ulterioare până la recepția la terminarea lucrărilor.  Durata serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănatate pe durata realizării lucrărilor, va coincide cu durata de execuție a obiectivului de investiții.

4. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. (1) Pentru prestarea serviciilor de coordonator SSM aferente proiectului/obiectivului de investiții „Consolidare seismică și creșterea performanței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București”,  Prestatorul va practica prețurile unitare prevăzute în propunerea sa financiară, conform art. 4, pct. 1.1. alin. (2) din Contract.

(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor, se stabilește pe baza prețurilor unitare prevăzute și este de _____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, din care:

- pentru Etapa I,  ………………. lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;

- pentru Etapa II, ……………… lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.

4.2. Prețul Contractului este ferm în lei conform tarifului din oferta financiară.

4.3. Ajustarea Prețului Contractului - revizuirea/actualizarea prețului contractului va ține seama de următoarele aspecte:

          - Orice revizuire a prețului contractului se realizează numai în măsura în care partea interesată demonstrează fără echivoc că prețul existent în Contract la momentul formulării cererii de revizuire nu reflectă în mod corect costurile pe baza cărora s-a fundamentat prețul respectiv.

          - Nivelul valoric al profitului corespunzător prețului unitar al fiecărei activități, astfel cum a fost acesta indicat în ofertă, nu va face obiectul niciunei modificări pe toată durata contractului.

(3) Prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului este ferm și nu se ajustează în primele 24 luni,  perioadă determinată începând cu data încheierii Contractului (perioadă de referință). Începând cu sfârșitul acestei perioade, prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului se poate revizui prin aplicarea, la valoarea serviciilor prestate, a unui coeficient de ajustare rezultat din raportul între indicele lunar al prețurilor de consum pe servicii comunicat de Institutul Național de Statistică valabil în luna anterioară efectuării plății (I1) și indicele valabil în perioada de referință (I0); plățile efectuate în cadrul Contractului vor avea ca valoare:

Vsp = Visof x (I1/I0)

unde:

Vsp = valoarea serviciilor prestate

Visof = valoarea iniţială a serviciilor ofertate.

- 4.5. Formula de revizuire se utilizează la fiecare plată.

4.6. Dovada privind nivelul indicelui preturilor de consum este în sarcina Prestatorului; în lipsa acesteia sau în cazul în care documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, ajustarea prețurilor se realizează numai după transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma dedicată a Institutului Național de Statistică.

4.7. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării acestuia se va efectua, fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia, prin încheierea unui act adițional la contract.

4.8. În situația prevăzută la punctul 3.2., documentele care stau la baza cererii Prestatorului trebuie să susțină costul majorat pentru forță de muncă, consumabile, utilități, și alte cheltuieli după caz, pretențiile sale urmând a fi susținute de facturi, rapoarte de salarizare, contracte cu terții și altele.

  - În situația în care autoritatea contractantă, după analizarea documentelor justificative prezentate de prestator, constata ca acestea nu dovedesc creșterea sau diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul, autoritatea contractanta nu va da curs aplicării calculului prevăzut la pct. 4.4.

- DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil până la data  încheierii procesului - verbal la terminarea lucrărilor de executie la imobilulu situat în Str. Lipscani, nr.18-20, sector 3, București.

5.2. Prezentul contract continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părțile contractante.

Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil până la data încheierii procesului - verbal la terminarea lucrărilor la imobilul situat  în Str. Lipscani nr.18-20, sector 5, București.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Documentele Contractului sunt:

- Caietul de sarcini;

- Oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară;

- Dovada constituirii garanției de bună execuție, dacă este cazul;

- Acte adiționale, dacă este cazul;

- Alte  documente, dacă este cazul.

7. STANDARDE

7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

9. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

9.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului, precum și de a o menține valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului până la recepția finală a lucrărilor pentru care se asigură dirigenția.

(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

9.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv .......................lei și se va constitui astfel:

a) prin virament bancar sau

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie, caz în care Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, in care contractantul va vira suma initiala de 0.5% din prețul contractului fără TVA;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie;

9.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

(4) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului și cu termenul acestuia.

9.4. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.

9.5. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

10.  RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI

10.1 Prestatorul se obligă să presteze toate serviciile prezentate în caietul de sarcini și în propunerea tehnică, anexe la Contract  la standardele și/sau performanțele impuse de legislația aplicabilă, respectiv HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănatate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modidficările și completările ulterioare astfel:

10.1.1. să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

10.1.2. să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că executanții/angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);

10.1.3. să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;

10.1.4.  să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care  se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

10.1.5. să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;

10.1.6. să ia măsurile necesare pentru că numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;

10.1.7. să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul (constructorul, executantul), măsurile generale aplicabile şantierului;

10.1.8. să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;

10.1.9. să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;

10.1.10. să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor/executant sau subantreprenor/subcontractant, înainte că aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;

10.1.11. să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora;

10.1.12. să viziteze fiecare amplasament al lucrărilor cel puțin o dată pe săptămana și ori de câte ori se impune prezența acestuia atunci când este solicitat de beneficiar;

10.1.13. alte cerințe impuse de HG nr. 300/ 2006 (cu modificările și completările ulterioare) și prin legislația curentă în domeniul de referință.

10.1.14. Prestatorul se va abține de la orice declarație publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a Achizitorului și de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligățiile sale față de Achizitor conform prezentului contract.

10.1.15. Prestatorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în România și se va asigura că și personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații săi vor respect și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări.

10.1.16. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații săi.

10.1.17. Dacă serviciile oferite nu vor atinge parametrii calitativi prezentaţi în ofertă, pagubele produse vor fi suportate în totalitate de către Prestator.

10.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin caietul de sarcini, în perioada convenită şi în conformitate cu obligăţiile asumate prin prezentul contract coroborat cu legislația în vigoare.

10.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

11. RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

11.1. Achizitorul se obligă:

Autoritatea contractantă are următoarele responsabilități și obligații:

11.1.1.- să asigure Prestatorului accesul pe amplasamentul din str.Lipscani  nr.18-20, sector 3, București.

11.1.2.- să pună la dispoziția coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă următoarele documente :

- un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu proiectantul/constructorul(copie) împreuna cu oferta acestora și clarificările din caadrul procedurii de achizitie publică de lucrări.

b) să transmită Prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract și a serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi oferta tehnică în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie cumentația tehnico-economică

c)   să ia toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) să comunice Coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă persoana/echipa responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului.

e) să recepționeze serviciile prestate de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă și să plătească prețul convenit.

12. EXECUTAREA CONTRACTULUI

12.1. Executarea contractului începe după primirea ordinului de începere a prestării serviciilor şi constituirea garanţiei de bună execuţie. Ordinul de începere a serviciilor de coordonare în materie de Securitate și Sănătate în muncă, pe durata realizării lucrării nu poate fi emis decât după constituirea garanţiei de bună execuţie.

12.2. După semnarea contractului, Achizitorul va organiza o întâlnire la care vor participa reprezentanții Achizitorului şi reprezentanţii Prestatorului, pentru stabilirea modului de lucru şi a întâlnirilor reprezentanților Achizitorului cu reprezentanţii Prestatorului.

12.3. Reprezentantul Prestatorului, cu putere de decizie, şi alte persoane implicate în realizarea activităţilor prevăzute în oferta tehnică, participă la întâlnirile de lucru cu membrii echipei Achizitorului pentru a analiză şi dezbate stadiul implementării activităţilor necesare a fi derulate de către Prestator pentru atingerea rezultatelor stabilite în oferta tehnică.

12.4. Pentru discutarea anumitor aspecte privind implementarea proiectului şi executarea prezentului contract, fiecare dintre părţi poate solicită celeilalte părţi întâlniri de lucru, cu notificare prealabilă transmisă în termen de maxim 5 zile lucrătoare. În situații de maximă urgență convocarea se poate face de îndată.

12.5. Locul desfășurării ședințelor va fi la sediul Achizitorului.

13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

13.1. Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract.

13.2. Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi recepționate în termen de 15 zile de la predarea documentațiilor și a rapoartelor de activitate pe baza proceselor-verbale de recepție al serviciilor încheiate între reprezentanții Achizitorului și Prestatorului. Procesele-verbale se vor întocmi etapizat după cum urmează:

- etapa 1 - verificarea Planului de securitate, a Registrului de coordonare și a Dosarului de intervenții ulterioare;

- etapa 2 - verificarea rapoartelor de activitate emise lunar pentru activitățile care fac obiectul contractului derulate pe șantier până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

13.3. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, reprezentanții Achizitorului vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție al serviciilor și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.

13.4. Procesul-verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ

14.1. (1) Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator însoțită de recepția fără obiecțiuni a serviciilor prestate.

(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.

14.2. (1) Achizitorul va efectua plata prețului către Prestator în termenul prevăzut la pct.14.1 după acceptarea serviciile prestate și semnarea procesului verbal de recepție a acestora, astfel:

a) Etapa 1  - după  recepția fără obiecțiuni Planului de securitate, a Registrului de coordonare și a Dosarului de intervenții ulterioare și emiterea facturii fiscale;

b) Etapa 2 - după recepția fără obiecțiuni a rapoartelor de activitate lunare, în baza facturii fiscale însoțită de procesul verbal de recepție.

(2) Prestatorul va întocmi lunar un raport de activitate care va fi depus la Autoritatea contractantă  până la data de 10 a lunii următoare, lunii pentru care s-a făcut raportatea; eventualele completări sau corecții se vor efectua în maxim 5 zile de la luarea la cunoștință;

14.3. Contractul nu va fi considerat terminat până cand procesul verbal de recepție a serviciilor nu va fi semnat de Autoritatea contractantă, care confirma ca serviciile au fost prestate conform prezentului contract.

15. AMENDAMENTE

15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, conform prevederilor legale, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract.

16. MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE

16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3 %/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.

16.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, din vina sa exclusivă, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată.

17. SUBCONTRACTARE

17.1 (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de Subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator și Subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și dacă Subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții își vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plățile directe către Subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor, Prestator și Subcontractant sau de Achizitor și Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de Subcontractant.

(3) Atunci când un Subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2)

(4) Achizitorul are obligația de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractantul/Subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în Contract.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la Contract.

(6) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.

17.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin.  (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea/încheierea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.

17.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:

a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;

b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:-activitățile ce urmează a fi subcontractate, numele si prenumele , datele de contact, valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.

(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți.

17.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 17.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

17.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

18. TERȚUL SUSȚINĂTOR

18.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.

(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.

(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

19. CESIUNEA

19.1. Prestatorul  are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract.

19.2. Este posibilă cesiunea de creanță, doar cu acordul Achizitorului.

20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

20.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

- prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile;

- prin acordul de voință al părților;

- prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

- la data expirării termenului stipulat la art. 5, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vreunei părți și fără intervenția instanței, cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres prelungirea acestuia prin act adițional.

20.2. În situația neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

20.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:

- Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;

- Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;

- Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;

- Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;

- Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;

- Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.

20.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.

(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.

(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.

20.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

20.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

20.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

20.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

- Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

- În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează, cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.

21. FORŢA MAJORĂ

21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta, sub rezerva constatării ei potrivit legii.

21.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți.

21.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

22.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere ivită între părți în legătură cu îndeplinirea Contractului.

22.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

23. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

23.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.

23.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

23.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

23.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

23.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

23.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. COMUNICĂRI

26.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

26.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

27. DISPOZIȚII FINALE

27.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

27.2. Datele cu caracter personal prelucrate de părți în derularea prezentului Contract se supun dispozițiilor Regulamentului U.E. 679/2016 și scopul prelucrării este legat doar de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor stipulate în prezentul Contract.

Prezentul Contract a fost semnat cu semnătură electronică calificată atât de  către Achizitor cât și de către Prestator.

ACHIZITOR,									PRESTATOR,

Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociaţii sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.